Zápis 6. stretnutia tímu č. 4

| Vedúci pedagóg: Ing. Michal Kompan |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Michal Granec Bc. Tomáš Jendek Bc. Ján Kandráč Bc. Ondrej Kaššák Bc. Ján Trebuľa Bc. Maroš Urbančok Bc. Juraj Višňovský | Dátum: 14.11.2012 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 15:00 – 17:30 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Michal Granec Stretnutie viedol: Bc. Ján Trebuľa |
| Chýbajú: ––––––––––– | Zápis overil: Bc. Ondrej Kaššák |

Téma stretnutia:

Presun produkčnej databázy, tuner, model užívateľa, pripomienky a kalendár pripomienok, studený začiatok,

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # | Fronta | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba | Stráv. čas | % hotovo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | Bug | Closed | Normal | Filter | Juraj Višňovský | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 150 | Task | Closed | Normal | Vymyslieť fičúrky | Ondrej Kaššák | 1 | 0,5 | 100 |
| 149 | Task | Closed | Normal | Vymyslieť fičúrky | Michal Granec | 1 | 0,7 | 100 |
| 148 | Task | Closed | Normal | Vymyslieť fičúrky | Maroš Urbančok | 1 | 0,5 | 100 |
| 147 | Task | Closed | Normal | Vymyslieť fičúrky | Tomáš Jendek | 1 | 0,5 | 100 |
| 146 | Task | Closed | Normal | Vymyslieť fičúrky | Ján Trebuľa | 1 | 0,5 | 100 |
| 145 | Task | Closed | Normal | Vymyslieť fičúrky | Ján Kandráč | 1 | 1 | 100 |
| 144 | Task | Closed | Normal | Rebríčky | Ondrej Kaššák | 8 | 16 | 100 |
| 143 | Task | Closed | Normal | Vymyslieť fičúrky | Juraj Višňovský | 1 | 0,5 | 100 |
| 142 | Task | Closed | Normal | Návrh dizajnu | Tomáš Jendek | 8 | 8 | 100 |
| 141 | Task | Closed | Normal | Prihlasovanie | Juraj Višňovský | 3 | 5,5 | 100 |
| 140 | Task | Closed | Normal | Tuner | Michal Granec | 5 | 4 | 100 |
| 139 | Task | Closed | Normal | Turbo filter - metódy | Ján Kandráč | 3 | 5 | 100 |
| 138 | Task | Closed | Normal | Turbo filter - GUI | Juraj Višňovský | 5 | 7,5 | 100 |
| 137 | Task | Closed | Normal | Komentáre | Michal Granec | 3 | 2 | 100 |
| 135 | Task | Closed | Normal | Hodnotenia | Ján Kandráč | 3 | 2,5 | 100 |
| 134 | Story | Closed | Normal | web |  | 45 | 0 | 100 |
| 133 | Story | Closed | High | Podobne filmy |  | 15 | 0 | 100 |
| 132 | Task | Closed | Normal | Získavanie kľúčových slov | Ján Trebuľa | 8 | 10 | 100 |
| 131 | Task | Closed | High | Hodnotenie kľúčových slov (normovanie) | Maroš Urbančok | 7 | 8 | 100 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola stavu úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Analýza možností záchrany nami uložených dát z dôvodu preplnenia disku

- Návrh riešenia tunera – ako by mohol byť reprezentovaný, problémy s tým spojené, možné riešenia

- Zadanie úlohy analýzy modelu používateľa – potrebná analýza a vytvorenie nášho modelu, čo všetko chceme si chceme pamätať o užívateľovi a spôsob využitie týchto informácií pri odporúčaní

- Analýza studeného začiatku - situácie, ktorá nastane, keď sa registruje nový užívateľ a chceme nejaké informácie o filmoch, ktoré videl

- Rozoberanie možností pripomienok a kalendára pripomienok, nakoniec rozhodnutie pridávať pripomienky z pohľadu filmu, posielanie pripomienok mailom

- Analýza problému udržiavania stáleho dizajnu, treba aby produkt mal jednotný vzhľad

- Dohadovanie stretnutia k aplikácií poznatkov riadenia projektov

Pridelené úlohy

| # | Fronta | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | Task | Normal | Konzultácia s tímom ?.1 | Michal Granec | 2 |
| 164 | Task | Normal | Turbo tuner - GUI | Juraj Višňovský | 8 |
| 163 | Task | Normal | Tuner - select | Ján Kandráč | 5 |
| 162 | Task | Normal | Získavanie spätnej väzby (cold start) | Maroš Urbančok |  |
| 161 | Task | Normal | Optimalizácia filtrovača | Ján Kandráč | 4 |
| 160 | Task | Normal | Kalendár | Michal Granec | 5 |
| 159 | Task | Normal | Pripomienkovač pre film - mail | Ján Trebuľa | 3 |
| 158 | Task | Normal | Údržba dizajnu | Tomáš Jendek | 3 |
| 157 | Task | Normal | Zobrazenie filmu na stránke | Tomáš Jendek | 3 |
| 156 | Story | Normal | web |  | 31 |
| 155 | Task | Normal | User model - návrh | Ján Trebuľa | 5 |
| 154 | Task | Normal | User model - návrh | Ondrej Kaššák | 8 |
| 153 | Task | Normal | Analýza | Ondrej Kaššák | 3 |
| 152 | Story | Normal | Odporúčanie |  | 16 |