Zápis z 3. Stretnutia tímu č. 7

Dátum: 			25.10.2012

Miestnosť: 			softvérové štúdio (KIVT, FEI-STU)

Prítomní:

Pedagóg : 		Ing. Jakub Šimko

Členovia tímu: 	Bc. Peter Dulačka, Bc. Lukáš Ľoch, Bc. Matúš Michalko, Bc. Tomáš Filčák, Bc. Michal Lihocký, Bc. Marek Šurek

Stretnutie viedol: Matúš Michalko

Zápis: Michal Lihocký

Zvolený nasledovný zapisovateľ: Tomáš Filčák

Téma stretnutia

Prebratie problému so stratou jedného člena tímu (Mariána) – zhodnotenie dôsledkov a určenie náhradníkov. Vyhodnotenie úloh z prvého týždňa šprintu 1, zhodnotenie postupu práce a vynaloženého úsilia, prezentácia doterajších výsledkov a rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Peter v mobilnej aplikácii nahradil Open Street mapy za Google Maps, spojazdnil a odskúšal rámec JUnit a vykonal kontrolu kvalitu a revidoval existujúci zdrojový kód.

- Marek nakonfiguroval systém JIRA, kde taktiež aj vytváral a spravoval úlohy a kontroloval plán z pohľadu vykonávanej práce. Ďalej spojazdnil rámec PHPUnit, ktorý aj použil pri implementácii niektorých testov.

- Lukáš sa podieľal na tvorbe príbehu („storyline“), navrhol niekoľko predmetov, ktoré by sa v hre mohli nachádzať, začal pracovať na grafickom návrhu mobilnej aplikácie.

- Tomáš vypracoval špecifikáciu úvodnej stránky webovej aplikácie, kde sa zameral na návrh a základnú koncepciu rozloženia obrazovky („layout“), prechody medzi stránkami („storyboard“) a vzhľad niektorých grafických prvkov.

- Michal popísal základnú architektúru systému, navrhol systém odmeňovania hráčov a taktiež aj model údajov. Začal tvoriť dokumenty, ktoré budú predstavovať základný zdroj pri práci na finálnej dokumentácii. Aktualizoval webové sídlo tímu.

- Matúš spojazdnil autentifikačný rámec („role-based access control“), implementoval základnú štruktúru modelu údajov, implementoval administrátorské rozhranie na správu používateľov, nakonfiguroval server a nastavil prístupové práva. Taktiež vypracoval zápis z posledného stretnutia.

Opis stretnutia

- Každý člen tímu povedal, čo robil počas posledného týždňa, na aké problémy pri práci narazil a poukázal na prácu, ktorú je ešte potrebné vykonať.

- Na Petrov podnet prebehla diskusia ohľadom práce so systémom JIRA, v rámci ktorej sme sa dohodli na spôsobe akým budeme tento systém používať. Dohodli sme sa, že v systéme budeme vytvárať tzv. „stories“, ktorým nebudeme prideľovať časový odhad – ten zostane 0. Takáto úloha bude pridelená konkrétnemu členovi, ktorý je po pridelení tiketu zodpovedný za podrobnejšiu analýzu, rozloženie tejto úlohy na podúlohy („subtasks“) a čo najpresnejší časový odhad jednotlivých podúloh.

- Prebrali sme odchod Mariána, ktorý bol zodpovedný za manažment dokumentovania a podieľal sa na vývoji mobilnej aplikácie. Ako náhradný manažér dokumentovania bol zvolený Michal a v súvislosti s vývojom mobilnej aplikácie Mariána zastúpi najmä Peter a z časti Lukáš.

- Marek odprezentoval vyhodnotenie úsilia tímu a plnenie plánu pomocou systému JIRA.

- Michal začal diskusiu k základnému modelu hry a podotkol, že je potrebné si ujasniť systém odmeňovania a celkový koncept úloh. Na základe diskusie boli vykonané nasledovné rozhodnutia:

  - na začiatku bude v hre vystupovať iba jeden druh kreditu (meny), konkrétne peniaze („cash / money“)

  - používateľov by mal vidieť zoznam všetkých úloh, bez ohľadu na jeho úroveň, či aktuálnu pozíciu

Identifikovali sme problémy, ktorými je potrebné sa do budúcna venovať:

  - Na základe čoho bude hráč dostávať odmenu za úlohu?

  - Ako presne bude fungovať systém úloh? Je potrebné navrhnúť a zvážiť rôzne možnosti.

  - Je potrebné analyzovať úsilie hráča, ktoré je potrebné na dosiahnutie jednotlivých úrovní a na základe toho premyslieť motiváciu – aká výhoda bude z dosiahnutej úrovne vyplývať?

    - Michal a Lukáš mali nápad: minimálna úroveň („required level“), potrebná na aktiváciu bonusu, ktorý pridávajú predmety.

- Peťo poukázal na to, že je dôležité vypracovať model údajov pre mobilnú aplikáciu a podujal sa, že ho aj vypracuje.

- Tomáš odprezentoval návrh logiky prechodov medzi stránkami, návrh domovskej stránky webovej aplikácie a aj konkrétne grafické prvky, ktoré by mohli byť použité

- Prebrali sme aké služby je ešte potrebné implementovať na strane servera a identifikovali sme konkrétne úlohy do ďalšieho stretnutia.

Úlohy do ďalšieho stretnutia :

Konkrétne úlohy boli nahodené do systému JIRA.

Prehľad hlavných úloh podľa členov, ktorý zodpovedajú za to aby sa:

- Matúš

  - automatická aktualizácia webového sídla

  - služba, ktorá umožní synchronizáciu zaznamenávania pozície hráča

- Peťo

  - vypracovanie modelu údajov pre mobilnú aplikáciu

- Tomáš

  - dokončenie špecifikácie návrhu stránok

    - vypracovanie základného rozloženia (layout) stránok webovej aplikácie

    - vypracovanie grafického návrhu konkrétnych stránok a elementov

- Lukáš

  - princípy a grafický návrh rozhrania mobilnej aplikácie

- Michal

  - dokončenie návrhu modelu údajov

  - dokončenie modelu hry – spísanie nápadov, založenie dokumenty na nápady

  - aktualizácia webového sídla

- Marek

  - celkové dohliadanie na plnenie plánu

  - správa systému JIRA