Zápis z 5. stretnutia tímu č. 7

Dátum: 			7.11.2012

Miestnosť: 			respírium bloku B4 (FEI-STU)

Prítomní:

Pedagóg : 		Ing. Jakub Šimko

Členovia tímu: 	Bc. Lukáš Ľoch, Bc. Matúš Michalko, Bc. Tomáš Filčák,

Bc. Michal Lihocký, Bc. Marek Šurek, Bc. Peter Dulačka

Stretnutie viedol: Tomáš Filčák

Zápis: Peter Dulačka

Téma stretnutia

Sumarizácia doterajšieho priebehu druhého šprintu, identifikácia a riešenie objavených problémov, prezentácia vypracovaných dokumentov (princípy hry, dokumentácia)

Sumarizácia hotových úloh:

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ | Zodpovedný | Čas vyriešenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GCTEAM-162 | Oprava chyb kodu a pristupu verziovania | Matúš Michalko | Matúš Michalko | 2012-11-03 21:40 |
| GCTEAM-158 | Vyriesit synchronizaciu priradeneho tasku so serverom | Peter Dulačka | Peter Dulačka | 2012-11-05 19:36 |
| GCTEAM-152 | system levelov ako model na androide | Peter Dulačka | Peter Dulačka | 2012-11-05 19:36 |
| GCTEAM-148 | Implementacia algoritmu na vypocet vzdialenosti dvoch bodov | Peter Dulačka | Peter Dulačka | 2012-11-05 19:36 |
| GCTEAM-141 | analyza prveho sprintu z pohladu manazmentu rizik | Michal Lihocký | Michal Lihocký | 2012-11-06 22:33 |
| GCTEAM-136 | uvod a hruba specifikacia na finalnu hru | Michal Lihocký | Michal Lihocký | 2012-11-08 18:51 |
| GCTEAM-135 | vytvorenie zakladnej struktury dokumentu | Michal Lihocký | Michal Lihocký | 2012-11-03 22:29 |
| GCTEAM-133 | zaklad pre implementaciu systemu levelov | Michal Lihocký | Peter Dulačka | 2012-11-02 00:06 |
| GCTEAM-132 | administratorske rozhranie na spravu uloh | Michal Lihocký | Matúš Michalko | 2012-11-10 18:44 |
| GCTEAM-78 | Identifikovanie podstránok webu | Tomáš Filčák | Tomáš Filčák | 2012-11-01 17:55 |
| GCTEAM-22 | Implementacia automatickeho zatvarania uloh po uplynuti casoveho kvanta | Marek Šurek | Matúš Michalko | 2012-11-10 18:45 |

Okrem spomenutých sa počas prvého týždňa ešte dokončilo:

- Marek dokončil (a na stretnutí prezentoval) dokument o princípoch hry a jej príbehovej časti

- Marek našiel a dal nainštalovať plugin do systému Jira na lepšie spravovanie úloh

- Marek opravil chyby vo webovej aplikácií, ktoré boli objavené počas testovania

- Tomáš vypracoval zápisnicu z predchádzajúceho stretnutia a spolu s Matúšom vytvorili základ štýlov na webovej aplikácií (formuláre a ceľkový vzhľad)

- Lukáš pre mobilnú aplikáciu vytvoril rozloženie inventára a vymenil v menu text za tlačítka

Sumarizácia už začatých úloh:

Priebeh stretnutia:

- Lukáš na základe predchádzajúcej konzultácie poukázal na chýbajúci celkový plán. Jakub navrhuje ako jedno z riešení čo najintenzívnejšie naplnenie „backlogu“ v systéme Jira.

- Tomáš poukázal na formát zápisov a nedostatočné odkazovanie na jednotlivé úlohy členov tímu. Po dohode členov tímu je zhrnutie úloh exportom zo systému Jira doplnený o slovné opisy menších úloh, ktoré v systéme nie sú.

- Nasleduje diskusia o vetve vývoja, ktorou sa budeme ďalej uberať:

  - Pokračovať vo vývoji úloh

  - Začať pracovať na implementácií zahŕňajúcej ľudí

Diskusia ukázala naklonenie členov tímu k dokončeniu vývoja úloh, hlavne z pohľadu časového rizika a možnosti oneskoreného dokončenia vývoja a naklonenie k tematike detektívov a mafiánov.

- Marek prezentoval dokument o herných pravidlách a typoch úloh (v prílohe A). Ako hlavný problém spomenul minimálne zapracovanie príbehu do súčasného vývoja. Michal si následne upresňoval pohľad na základný model a rozšírenú funkcionalitu, aby sa zabránilo prebytočnému sústredeniu na jednu konkrétnu vec.

Na základe Marekovho dokumentu (a Jakubovho odporúčania) sa Marek počas ďalšieho šprintu bude venovať vytvoreniu obsahu do hry na základe spomenutého dokumentu. Jakub označil naplnenie hry obsahom ako hlavnú náplň nasledujúceho šprintu.

- Jakub na základe Marekovej prezentácie rozpráva ho odmeňovaní na základe koeficientov faktorov úlohy (dostupnosť,  obtiažnosť, atď.), na základe ktorých by sa vypočítala abstraktná odmena – číslo. Z tohto čísla by sa potom generovali skutočné odmeny (peniaze, itemy), kde každá z odmien by uberala nejaké množstvo jednotiek z vypočítaného objemu.

- Jakub rozprával o niekoľkých témach súvisiacich s pravidlami:

  - Questy by mohli byť tvorené poloautomaticky (náhodným skladaním menších častí, čo by zaručilo čiastočnú unikátnosť pre každého hráča).

  - Rovnomerné rozdelenie úloh po celom svete a jednotné odmeňovanie (navrhuje aj obmedzenie odmeňovania na krátky časový úsek – maximálny počet bodov získateľný za deň a pod.). Tím sa zhoduje, že počas skorej časti vývoja je vhodné obmedziť úlohy na Bratislavu.

  - Peťo dodal, že by začiatok a koniec questu mohli byť na dvoch odlišných miestach a ich vzdialenosť by bola jedným z faktorov ovplyvňujúcich celkovú obtiažnosť úlohy.

- Peťo otvoril otázku zlého rozloženia síl v tíme na jednotlivých častiach projektu a poukázal na pomalý vývoj frontendu na mobilnej aplikácií. Lukáš vymenoval s akými problémami sa stretol a poukázal na potrebu ďalšieho člena tímu venujúcemu sa vývoju na Android.

Tím sa po diskusií dohodol, že Tomáš sa presunie na mobilnú aplikáciu – na webovej aplikácií vytvoril už základ, na ktorom môžu stavať aj zostávajúci členovia tímu. Tomáš si ponechal dohľad nad grafikou aj na webovej aplikácií, je teda zodpovedný za grafický návrh oboch častí projektu.

Marek sa primárne bude sústrediť na herné princípy a v prípade potreby bude vypomáhať na webovej aplikácií.

- Michal prezentoval súčasný stav dokumentácie a s každým členom tímu prešiel jeho dokument o pohľade na prvý šprint zo svojej manažérskej pozície.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| GCTEAM-175 | vytvorenie servisu vracajuceho questy ktore user riesi | Matúš Michalko | Matúš Michalko |
| GCTEAM-173 | GCTEAM-155 Vytvorenie administratorskeho rozhrania pre administraciu itemov | Matúš Michalko | Matúš Michalko |
| GCTEAM-172 | GCTEAM-171 Inicializacia prostredia pre vyvoj android aplikacie | Tomáš Filčák | Tomáš Filčák |
| GCTEAM-170 | GCTEAM-118 stabna kultura | Peter Dulačka | Michal Lihocký |
| GCTEAM-165 | GCTEAM-106 Uprava request a response parametrov nad Questami | Matúš Michalko | Peter Dulačka |
| GCTEAM-164 | GCTEAM-106 [BUG] Prerobit list quests service na zaklade poslednej verzie navrhu | Matúš Michalko | Peter Dulačka |
| GCTEAM-163 | uprava administratorskeho rozhrania na zaklade grafickeho navrhu | Michal Lihocký | Michal Lihocký |
| GCTEAM-161 | graficky navrh administratorskeho rozhrania | Tomáš Filčák | Michal Lihocký |
| GCTEAM-160 | graficky navrh dizajnu pre tabulky (informacie o ulohe, o hracovi...) | Matúš Michalko | Michal Lihocký |
| GCTEAM-150 | Kontrola zostavajuceho casu ulohy na androide | Peter Dulačka | Peter Dulačka |
| GCTEAM-149 | Servis kontrolujuci na pozadi uspesnost ulohy | Peter Dulačka | Peter Dulačka |
| GCTEAM-146 | analyza prveho sprintu z pohladu manazmentu podpory vyvoja | Matúš Michalko | Michal Lihocký |
| GCTEAM-145 | analyza prveho sprintu z pohladu manazmentu komunikacie | Lukáš Ľoch | Michal Lihocký |
| GCTEAM-144 | analyza prveho sprintu z pohladu manazmentu kvality | Peter Dulačka | Michal Lihocký |
| GCTEAM-143 | analyza prveho sprintu z pohladu monitorovania projektu | Tomáš Filčák | Michal Lihocký |
| GCTEAM-142 | analyza prveho sprintu z pohladu manazmentu rozvrhu a planovania | Marek Šurek | Michal Lihocký |
| GCTEAM-139 | opis navrhu systemu | Michal Lihocký | Michal Lihocký |
| GCTEAM-138 | opis modelu hry | Michal Lihocký | Michal Lihocký |
| GCTEAM-137 | opis konceptu riesenia, specifikacia funkcionalnych poziadaviek | Michal Lihocký | Michal Lihocký |
| GCTEAM-134 | vymena zadavania suradnice bodu za nacitanie suradnice z mapy | Matúš Michalko | Michal Lihocký |
| GCTEAM-98 | Vytvorenie zakladnych hernych principov pre hladanie pokladu | Marek Šurek | Marek Šurek |

Príloha A: Opis úloh

(z dokumentu vytvoreného Marekom špecifikujúceho herné mechanizmy)

## Typy úloh

### Podľa prístupu k úlohe

Hry v tejto kategorizácii delíme na :

- súkromná hra

- verejná hra

Tieto dva typy úloh sa líšia v možnosti hráčov vybrať si danú úlohu. Súkromné hry sú záležitosťou jedného hráča. Tým výsledné experience skóre za správne uhádnutie úlohy nie je ovplyvnené tým, koľko hráčov danú úlohu hralo a aj ju ukončilo. Verejné úlohy sú dostupné pre všetkých.

### Podľa hernej roly

Úlohy sa delia podľa príbehovej časti na úlohy policajta a úlohy mafiána. Každá frakcia bude mať preto iným spôsobom podané veľmi podobný typ úlohy len s iným príbehovým podtónom.

### Podľa spôsobu dosiahnutia cieľa

Toto sú základné typy úloh z ktorých sa skladá hra

- Choď na presne určené miesto na mape(možná odchýlka +- pár metrov) a foť

- Choď na presne určené miesto na mape(možná odchýlka +- pár metrov) a foť a sprav pár znakovú indíciu/klúčové slovo o danom mieste

- Choď na miesto X a stretni sa tam s ďalším hráčom, kde si spárujete(na základe GPS pozície sa určí že stoja vedľa seba) zariadenia čo bude znamenať úspešné ukončenie úlohy. Táto úloha môže byť stažená pravidlom 7.

- Sleduj objekt a buď od neho neustále vzdialený neustále nie viac ako X ale nie menej ako Y

- Choď na miesto X a buď presne na ňom Y dlhý časový úsek

- Prejdi po presne vyznačenej trase so zapnutým GPS

- Dostavenie sa na určité miesto v čase T.

- Séria na seba nadväzujúcich úloh, ktoré pozostávajú z kombinácie hore uvedených typov úloh

Každá z týchto typov úloh môže zároveň skončiť resp. obsahovať tzv. minihru, ktorá ozvláštni jej vykonávanie. Bližšia špecifikácia príbehového zapojenia týchto spôsobov dosiahnutia cieľa + zapojenie minihier je v nasledujúcich kapitolách.

## Polícia

### Obhliadka miesta činu + správa z miesta činu

Hráč sa musí dostaviť na miesto X. Na tomto mieste musí spraviť fotodokumentáciu z miesta činu (mŕtvoly, vlámania, autonehody…). Každý hráč bude zároveň musieť zadať kľúčové slovo, ktoré podľa neho charakterizuje danú oblasť(dané kľúčové slovo nesmie byť názov ulice, alebo GPS súradnica). Túto indíciu budeme v hre nazývať “správa z miesta činu”.

### Zastrelenie mafiánskeho člena

Hráčovi sa musí dostaviť na miesto X. Keď tam príde, pošle sa požiadavka na server, ktorá nájde najbližšieho aktívneho hráča(v príbehovom poňatí bude hráč kontaktovať svojho nadriadeného pre bližšie inštrukcie). Ten bude cieľom streľby.  Obeť strelby po celý čas netuší, že sa po nej má strielať a nebude nijako penalizovaná, alebo iným spôsobom postihnutá. Na základe role hráča, ktorý bude vygenerovaný že má byť zabitý bude vygenerovaná aj príbehová vetva. Tj. ak sa vtedy na tom mieste bude nachádzať Godfather, tak príbeh bude prezentovať danú situáciu ako zabitie vodca mafiánov.

### Nájdi strateného kriminálnika/predmet

Tento typ úlohy je špecifický svojim prepojením s reálnym svetom. Záznamy o kriminálnikoch sú voľne poskytované políciou na webovej stránke. Môže sa jednať o jednoduché kriminálne činy ako neplatenie výživného, neplatenie pokuty za XY. Zároveň je v tejto úlohe zahrnutý aj koncept hľadania predmetu – ukradnuté auto, motorka atď. Tie je taktiež nutné získavať od polície. Presné zadanie úlohy je nasledovné. Hráč bude mať možnosť pozrieť si katalóg hľadaných osôb. V prípade, že danú osobu videli, môžu ju odfotiť a označia miesto kde ju videli. Tieto údaje budeme môcť ďalej poskytovať priamo reálnym policajtom. Príbehovo je tento typ úlohy špecifikovaný ako bežné hľadanie kriminálnika.

### Obchôdzkar

Hráč dostane vymedzený počet bodov na mape, po ktorých musí sekvenčne prejsť. Po celých čas bude musieť mať zapnuté GPS. V každom bode musí hráč spraviť fotky a zadať indíciu. V príbehovom poňatí bude daná úloha prezentovaná ako „policajt na obchôdzke“. Počas svojej obchôdzky bude hlásiť veliteľstvu situáciu v danom regióne (fotky a slovné indície).

### Vákuovanie miesta činu

Ide o variáciu úlohy obchôdzkara. Hráč musí prejsť stanoveným polygónom. Páskovanie miesta činu robí pomocou minihry (viď špecifikáciu v ďalších kategóriách).

### Výpomoc inému policajnému rajónu

Policajt bol kvôli svoji zásluhám vyslaný na pomoc do iného policajného okresu. Typy úloh, ktoré tam musí vykonávať sú zhodné z prechádzajúcimi špecifikáciamy.

### Séria úloh – chytanie vraha, chytanie zlodeja

Chytanie vraha\zlodeja je úloha náročná aj v reálnom svete. Policajt bude preto musieť vyriešiť viacero úloh na to aby odhalil páchateľa. Počet skúseností za úlohu ako aj odmien bude riešený až po ukončený všetkých úloh.

### Hádanky pri vyšetrovaní

Na základe indícii z typu úlohy obhliada miesta činu, bude možné jednoduchým spôsobom vytvoriť hádanky. Generátor náhodne vygeneruje bod, kam sa má daný hráč prísť. Hráčovi neoznámi presnú polohu, ale len presnosť na určitý polomer. Následne mu bude poskytovať indície od iných hráčov a tie bude používať pri riešení problému. Indície sú prezentované v podobe fotiek a kľúčových slov, ktoré sú nazbierané od iných hráčov.

### Kupovanie indícii

Každý správny policajt má svojho informátora. Pri riešení hádankovej úlohy si preto môže pomôcť kúpením indície. Ceny indícii budú v hernej mene. Hráč sa bude musieť dostaviť na miesto XY a tam mu informátor povie za herné body ďalšiu indíciu. Indícia môže byť okrem textového slova aj obrázok, kde môžeme hráčovi pomôcť keď povieme, že dané miesto sa nachádza napr. 400m od toho miesta, kde bola odfotená táto fotografia.

### Sledovačka

Stopovanie/sledovanie -> hráč musí byť po celý čas vzdialený od cieľa nie viac ako X a nie menej ako Y (aby nebol odhalený) = GPS pozícia – bez fotiek.

### Pozorovačka

Hráč dostane úlohu prísť do nejakej krčmy/podniku(reálneho podniku), ktorý akože vlastnia kriminálne živly a kde sa aj stretávajú. Hráč si tam môže objednať nejaký drink a bude akože sledovať o čom sa mafiáni rozpravajú resp. akože bude vypočúvať barmana. Technická realizácia úlohy je spočíva s príchodom hráča na miesto X a na tom istom mieste bude musieť hráč ostať aspon Y minút

### Ochrana súkromia

Tento typ úlohy sa podobá na osobnému strážcu. Bude ho môcť vykonávať len osoba z dostatočne vysokou karmou a počtom bodov, resp. administrátor hry. Daná osoba môže kontrolovať či vygenerovaná pozícia hry nie je nedosiahnuteľná, resp. by porušovala súkromie niekoho. Za danú úlohu budú taktiež odmeny nakoľko je možné ju zapracovať do príbehu no zároveň nám čistí dáta. Je nutné túto úlohu premyslieť nakoľko je potrebné aby sme mali istý typ odozvy na vygenerované pozície.

### Minihry

- Policajt príde na miesto činu a pre bližšiu analýzu si vytiahne svoju lupu. Pohybom prstov po display telefóna bude akože približovať a tým odhalí akože niečo

- Vykopávanie mŕtvoly = pohyb pomocou akcelerometra + urobenie fotodokumentacie miesta činu

- Odmotávanie pásky, ktorá ohraničuje miesto činu (Vákuovanie miesta činu)

## Mafián

### Zakopávanie XY objektu

Hráč bude musieť prísť na miesto XY a tam prostredníctvom minihry vykope dieru kam uloží (peniaze, mŕtvolu, drogy, bombu). Dané miesto si musí aj zdokumentovať fotkou resp. tajnou šifrou aby dané miesto vedeli nájsť.

### Zabitie XY

Mafiáni majú množstvo svojich nepriateľov. Táto úloha obsahuje príchod na miesto X, kde im hra vygeneruje najbližšieho hráča, ktorého oni majú zabiť. Obeť z príbehového pohľadu môže byť : neplatič výpalného, prokurátor, práskač mafie, člen iného mafiánskeho klanu, policajti. Nato aby dostal odmenu musí doniesť zadávateľovi vraždy fotku ako dôkaz o zabití. Úlohu je možné rozšíriť o minihru. Obeť by musela byť dostatočne blízko a v zornom poly (treba zistiť nakoľko je to technicky zrealizovateľné).

### Hľadanie nového mafiánskeho doupete

Hráč dostane úlohu chodiť na obhliadku miesta, ktoré si chce mafiánsky boss vybrať ako svoje možné budúce panstvo. Hráč musí prísť na dané miesto a porobiť fotky a poslať ich šéfovi.

### Zaistenie miesta pred príchodom mafiánskeho bossa

Hráč musí prísť na danú oblasť a celú ju presť aby zistil, či sa v danej lokalite nenachádzajú možný nájomný vrahovia Godfathera.

### Podplácanie policajtov

Variácia úlohy policajtov, kedy získavajú informácie z policajného prostredia (policajti prezrádzajú mafiánom informácie, kde sa nachádzajú ich informátory)

### Vlúpanie do trezora

Hráč bude musieť prísť do budovy a prostredníctvom minihry otvoriť trezor a odfotiť z neho všetky tajné dokumenty.

### Dealer drog

Stretnú sa dvaja hráči a jeden predá druhému dávku drog. Technický sa táto úloha realizuje stretnutím hráčov, a spárovaním zariadení (skontrolujú sa GPS súradnice, či sú rovnaké).

### Útek pre útokom

Tajný informátor ti povedal, že sa na danom mieste nachádza bomba/ chystá sa atentát. Rýchlo sa dostať z danej oblasti preč.

### Konkurz na nové sociálne pracovníčky

Úlohou je odfotiť nové adeptky do jedného zo sociálnych podniov, ktoré vlastní tvoj boss.

### Výber výpalného

Treba prísť na stanovené miesto a „zaevidovať“ osobu, ktorá zaplatí a to odfotením + indíciou.

## Obmedzenia pridelenia úlohy

Časové 	úlohy sa vždy generujú len pre určité časové kvantum. Po jeho uplynutí je automaticky úloha zatvorená a všetci hráči, ktorý majú status ACTIVE, budú mať automaticky pridelený status FAILED.

Zrušenie úlohy 	hráč, ktorý opustí hru (status type ABANDON), nebude môcť znovu začať hrať tú istú úlohu a zmeniť tak stav úlohy na ACTIVE.

Administrátorský zásah  	administrátor má právo vylúčiť z akýchkoľvek dôvodov hráča z plnenia úlohy. Hráč, ktorý má pre danú úlohu status UNASSIGNED si nebude môcť vybrať túto úlohu.

Úroveň hráča   	niektoré typy/obtiažnosti úloh budú sprístupňované až od určitej úrovne hráča

Karma mafian/policajt - 	ak berie hráč príliš veľa úloh z jednej strany, automaticky sa mu obmedzuje prístup k niektorým úlohám z mafiánskeho prostredia. Tým pádom aj pri vysokej úrovni hráča + vysokej policajnej karme si nebude môcť hráč vyberať náročné hry frakcie mafián.

Obmedzený počet slotov na úlohy – Každý hráč má iba obmedzený počet slotov na aktívne úlohy. Zvyšujúcou úrovňou tento počet narastá.