Zápis zo 7. stretnutia tímu č. 7

Dátum: 			21.11.2012

Miestnosť: 			študovňa, ŠĎ Mladosť

Prítomní:

Členovia tímu: 	Bc. Lukáš Ľoch, Bc. Matúš Michalko, Bc. Tomáš Filčák,

Bc. Michal Lihocký, Bc. Marek Šurek, Bc. Peter Dulačka

Stretnutie viedol: Lukáš Ľoch

Zápis: Marek Šurek

Téma stretnutia

Sumarizácia doterajšieho priebehu tretieho šprintu, identifikácia a riešenie objavených problémov, rozprava o naplánovaných úlohách do konca tohto šprintu.

Sumarizácia hotových úloh:

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ | Zodpovedný | Čas vyriešenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GCTEAM-271 | Implementacia zakladnych tried s hrubou funkcinalitou a prislusnymi databazovymi zmenami | Matus Michalko | Matus Michalko | 21.11.2012 0:30 |
| GCTEAM-268 | Vytvorenie servisov pre upload fotiek | Matus Michalko | Matus Michalko | 21.11.2012 20:45 |
| GCTEAM-267 | Galerie | Matus Michalko | Matus Michalko | 21.11.2012 0:00 |
| GCTEAM-262 | Pridania avataru usera | Marek Surek | Matus Michalko | 21.11.2012 23:23 |
| GCTEAM-261 | Návod na písanie a skúšanie PHP Unit testov | Marek Surek | Matus Michalko | 21.11.2012 23:28 |
| GCTEAM-248 | Aktualizacia navrhu na zaklade novych zmien | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 21.11.2012 0:02 |
| GCTEAM-247 | Aktualizacia weboveho sidla | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 21.11.2012 21:09 |
| GCTEAM-243 | Vypracovanie zapisnice za sieste stretnutie | Lukas Loch | Peter Dulacka | 21.11.2012 15:40 |
| GCTEAM-237 | Hladanie vhodneho nastroja na vytvorenie mockupov (navrhov) pre Android | Lukas Loch | Peter Dulacka | 19.11.2012 22:00 |
| GCTEAM-236 | Implementacia inventara v mobilnej aplikacii | Lukas Loch | Peter Dulacka | 22.11.2012 13:54 |
| GCTEAM-234 | Implementacia navrhnuteho servisu na transfer obrazkov v Yii | Matus Michalko | Peter Dulacka | 21.11.2012 20:57 |
| GCTEAM-232 | Navrh na zabezpecenie transferu obrazkov webapp-mobileapp | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 18.11.2012 15:44 |
| GCTEAM-227 | Merge funkcionality questov. | Tomas Filcak | Tomas Filcak | 22.11.2012 12:47 |

Okrem spomenutých ukončených úloh sa počas prvého týždňa tretieho šprintu začala práca aj na iných úlohách:

- Marek pracoval na zlepšení grafického dizajnu administrátorskej časti a súčasne začal pracovať aj profiloch používateľov (GCTEAM-263)

- Peter pracoval na celkovej synchronizácii obrázkov(GCTEAM-233), prístupe na kartu v telefóne(GCTEAM-233) a overlay na mapách(GCTEAM-238).

Priebeh stretnutia:

- Lukáš otvoril stretnutie a navrhol zosumarizovať dokončenú prácu a následne pomenovať najdôležitejšie problémy, s ktorými sme sa stretli počas týždňa.

- Tomáš poukázal na veľké problémy, ktoré nastali pri synchronizácii jeho práce s nástrojom Mercurial a ostatnými členmi tímu, ktorý pracujú na Android aplikácii. Tento stav nastal kvôli veľkej prestavbe časti kódu, ktorú pokým stihol ukončiť, na pôvodnej verzii nastali isté zmeny, ktoré bolo náročné synchronizovať.

- Matúš poukázal na problémy, ktoré mal pri nahrávaní obrázkov na server so systémom Fedora. Vyriešenie tohto problému spomalilo samotný vývoj.

- Michal ako manažér rizík poukázal, že plánovanie je neustály risk v každom softvérom produkte a preto mu treba neustále venovať dostatok času.

- Peter následne prezentoval nápad, aby sa najprv vytvárali grafické návrhy obrazoviek na Android pred samotnou implementáciou. Považuje za neefektívne, ak sa veci stále musia preimplementovať, čo trvá dlhší čas ako vytvorenie a implementácia jedného finálneho grafického návrhu. Ostatní členovia tímu sa s jeho nápadom stotožnili.

- Tomáš na popud Petra naznačil, ktoré „klikátkové“ grafické programy môžu pomôcť pri jednoduchom navrhovaní obrazoviek na Android.

- Michal si všimol mierne nezrovnalosti v zápisnici za 6. stretnutie a podujal sa ich napraviť.

- Peter následne prezentoval vážny problém, ktorý môže nastať pri našom pláne predčítať-ukladať mapy na mobilnom zariadení. Tento problém je nutné riešiť hlavne z dôvodu umožnenia hráčovi vidieť určité aspekty hry aj keď nie je pripojený na internet. Poukázal na fakt, že Google nepodporuje takúto funkcionalitu a súčasne zakazuje vytvárať vlastné mechanizmy. Do najbližšieho stretnutia preto plánuje nájsť možné riešenia tohto problému.

- Každý člen tímu prezentoval následne či je schopný stanovený plán dodržať. Väčšina tímu hovorí, že mala by byť schopná všetky stanovené úlohy vyriešiť. Menšie pochybnosti má Tomáš, ktorý si uvedomil, že zle odhadol množstvo práce, ktoré si na tento šprint naplánoval.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| GCTEAM-241 | Implementacia noveho profilu | Lukas Loch | Peter Dulacka |
| GCTEAM-240 | Navrh obrazovky profilu | Lukas Loch | Peter Dulacka |
| GCTEAM-231 | [Android] Navrh a pre-implementicia zobrazovania profilu | Lukas Loch | Lukas Loch |
| GCTEAM-270 | GCTEAM-253 moznost zistit ktori hraci riesia ktoru ulohu | Marek Surek | Michal Lihocky |
| GCTEAM-266 | GCTEAM-253 Itemy - zlepsenia | Marek Surek | Matus Michalko |
| GCTEAM-263 | GCTEAM-254 Zobrazenie profilu | Marek Surek | Matus Michalko |
| GCTEAM-244 | GCTEAM-246 Vypracovanie zapisnice za siedme stretnutie | Marek Surek | Peter Dulacka |
| GCTEAM-180 | Vytvorenie ucelenych pribehovych linii | Marek Surek | Marek Surek |
| GCTEAM-265 | GCTEAM-254 Homepage - prvy napad | Matus Michalko | Matus Michalko |
| GCTEAM-264 | GCTEAM-254 World map | Matus Michalko | Matus Michalko |
| GCTEAM-254 | [webapp] Staticke sucasti aplikacie | Matus Michalko | Michal Lihocky |
| GCTEAM-253 | [webapp] Administratorske rozhranie | Matus Michalko | Michal Lihocky |
| GCTEAM-246 | Formalne nalezitosti | Michal Lihocky | Michal Lihocky |
| GCTEAM-245 | Uprava navrhu systemu | Michal Lihocky | Michal Lihocky |
| GCTEAM-167 | GCTEAM-246 prihlaska na TP Cup | Michal Lihocky | Michal Lihocky |
| GCTEAM-242 | GCTEAM-216 Priebezne spristupnovanie modelov pre ucely dizajnu | Peter Dulacka | Peter Dulacka |
| GCTEAM-239 | GCTEAM-222 Zlepsenie presnosti GPS | Peter Dulacka | Peter Dulacka |
| GCTEAM-238 | GCTEAM-222 Implementacia onclick funkcionality na mape, pridanie overlayov | Peter Dulacka | Peter Dulacka |
| GCTEAM-233 | GCTEAM-215 Implementacia obrazkov na Androide | Peter Dulacka | Peter Dulacka |
| GCTEAM-229 | GCTEAM-225 Merge ostatnej funkcionality. | Peter Dulacka | Tomas Filcak |
| GCTEAM-215 | [Android] Navrh a vytvorenie rozhrania pre zobrazenie predmetov | Peter Dulacka | Lukas Loch |
| GCTEAM-230 | GCTEAM-222 Navrh a implementacia infookna s popisom ciela po kliknuti na znacku umiestnenu na mape. | Tomas Filcak | Tomas Filcak |
| GCTEAM-228 | GCTEAM-225 Merge funkcionality profilu. | Tomas Filcak | Tomas Filcak |
| GCTEAM-226 | GCTEAM-225 Merge funkcionality map. | Tomas Filcak | Tomas Filcak |
| GCTEAM-225 | [Android] Funkcionalny merge s novou grafikou | Tomas Filcak | Tomas Filcak |
| GCTEAM-224 | GCTEAM-222 Vytvorenie setu ikon pre vrchny panel a ich aplikovanie. | Tomas Filcak | Tomas Filcak |
| GCTEAM-222 | [Android] Zlepsenie grafickeho dizajnu a funkcnych prvkov aplikacie | Tomas Filcak | Tomas Filcak |
| GCTEAM-221 | GCTEAM-216 Funkcne prepojenie quest rozhrani. | Tomas Filcak | Tomas Filcak |
| GCTEAM-218 | GCTEAM-216 Graficky navrh a implementacia detailu questu, story feel. | Tomas Filcak | Tomas Filcak |
| GCTEAM-217 | GCTEAM-216 Graficke upravy a zmena dizajnu zobrazenia dostupnych questov. | Tomas Filcak | Tomas Filcak |
| GCTEAM-216 | [Android] Graficky navrh a implementacia questov. | Tomas Filcak | Tomas Filcak |