Zápis z 8. stretnutia tímu č. 7

Dátum: 			28.11.2012

Miestnosť: 			softvérové štúdio (KIVT, FEI-STU)

Prítomní:

Pedagóg : 		Ing. Jakub Šimko

Členovia tímu: 	Bc. Lukáš Ľoch, Bc. Matúš Michalko, Bc. Tomáš Filčák,

Bc. Michal Lihocký, Bc. Marek Šurek, Bc. Peter Dulačka

Stretnutie viedol: 		Marek Šurek

Zápis: 				Matúš Michalko

Téma stretnutia

Sumarizácia činností a výstupov tretieho šprintu, pohľad na stav projektu z dlhodobého hľadiska, naplánovanie budúceho šprintu.

Priebeh stretnutia

Sumarizácia hotových úloh:

- Lukáš dokončil a a implementoval nový profil používateľa na Androide, zobrazenie itemov v inventári

- Michal dokončil zobrazovanie a odstraňovanie obrázkov v galériách, Aktualizoval dokumentáciu k inžinierskemu dielu, modelom aplikácie, opravil zápisy a vypracoval prihlášku na TP cup.

- Peťo implementoval v mapách overaly a možnosť vlastného zobrazenia pozícií na mape, pomáhal pri kritickom mergi na mobilnej aplikácii.

- Tomáš značnú časť svojej práce strávil na spomínanom spájaní funkcionality z dvoch rôznych vetiev grafického rozhrania na Androide. Upravil zobrazenie pridelených úloh (questov) a zmenil celkový vzhľad mobilnej aplikácie.

- Marek pridal do administrátorského rozhrania taby pre zlepšenie navigácie, vypracoval prvotnú implementáciu zobrazenia používateľského profilu, doplnil štatistické počty pri zobrazené questov a používateľov, pracoval na zadaní príbehu (úspešnom a neúspešnom ukončení)

- Matúš implementoval základné back end služby pre galérie (vrátane servisov pre upload forogtafií vrátane automatického vytvorenia zmenšeného náhľadu), implementácia administrátorského rozhrania pre galérie, technická podpora ostatným členom, ktorí začali intenzívnejšie pracovať na vývoji webovej aplikácie, naštýlovanie novej úvodnej stránky pre neprihlásených používateľov, prvý pokus o implementáciu 2 typov questov (policajných a gangsterských)

Poznámka vedúceho (ako zákazníka):

Do budúcna by mohlo byť vhodné na stránku pridať Google Analytics kód, pre ľahšie sledovanie činnosti návštevníkov webu.

Prezentácia stavu projektu

Z pohľadu zákazníka nevadí, že je doteraz málo viditeľných výsledkov, nakoľko máme pomerne dobre pripravenú technickú infraštruktúru pre ďalšie komponenty tvoriace príbeh hry.

Zhrnutie prác a identifikácia rizík

- pracujeme nárazovo pred stretnutiami a prezentovaním výsledkov

- nedá sa potom včas zisti, či vieme daný šprint stihnuť, alebo nie

- historicky prvýkrát sa nám v tomto šprinte podarilo dostať pod čiaru spaľovacieho grafu, vidieť zlepšenie v porovnaní s predošlými šprintmi

- Podľa Lukášovho názoru sú 2 týždňové šprinty príliš krátke, nie je potom jednoduché si zadeliť čas medzi ostatné predmety a hrozí, že v niektorých šprintoch sa nepodarí splniť dostatočné množstvo úloh, navrhuje šprinty na báze 4 týždenných intervalov.

Boli v zápätí identifikované niektoré nevýhody

- spätná väzba by prichádzala neskoro

- plánovanie by muselo prebiehať oveľa precíznejšie.

- Zistilo sa, že nie je možno vhodné vytvárať rovno hotové funkčné prototypy grafického rozhrania, ale najprv vytvoriť niekoľko variant návrhu a tie nechať tímom spripomienkovať pred implementáciou.

- Zhrnutie plánovania z pohľadu manažéra plánovania

- Decentralizované plánovanie je výhodné, odhady sú presnejšie

- Veľmi nám pomohlo spoločné stretnutie a spoločná implementácia

- Zhrnutie plánovania z pohľadu manažéra rizík

- Riziko zlých časových odhadov bolo zlepšené

- Riziko nedostatočných skúsenosti s technológiami bolo zmiernené spoločným stretnutím (jednotlivci možno boli spomalení, ale výsledný efekt tímovej práce bol lepší)

- Ustálili sme odchod Mariana

- Veci sa síce stále dokončujú na poslednú chvíľu, došlo ale k podstatnému zlepšeniu

Sumarizácia úloh dokončených v tomto šprinte

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ | Zodpovedný | Čas vyriešenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GCTEAM-272 | GoogleMapActivity NullPointerException | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:35 |
| GCTEAM-271 | Implementacia zakladnych tried s hrubou funkcinalitou a prislusnymi databazovymi zmenami | Matus Michalko | Matus Michalko | 27.11.2012 14:12 |
| GCTEAM-270 | Moznost zistit ktori hraci riesia ktoru ulohu | Marek Surek | Matus Michalko | 27.11.2012 23:38 |
| GCTEAM-269 | Implementacia galerii | Michal Lihocky | Matus Michalko | 4.12.2012 14:07 |
| GCTEAM-268 | Vytvorenie servisov pre upload fotiek | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 19:36 |
| GCTEAM-267 | Galerie | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 19:37 |
| GCTEAM-266 | Itemy - zlepsenia | Marek Surek | Matus Michalko | 27.11.2012 18:01 |
| GCTEAM-265 | Homepage - prvy napad | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 19:35 |
| GCTEAM-264 | World map | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 19:35 |
| GCTEAM-263 | Zobrazenie profilu | Marek Surek | Matus Michalko | 27.11.2012 23:40 |
| GCTEAM-262 | Pridania avataru usera | Marek Surek | Matus Michalko | 29.11.2012 19:37 |
| GCTEAM-261 | Návod na písanie a skúšanie PHP Unit testov | Marek Surek | Matus Michalko | 29.11.2012 19:37 |
| GCTEAM-260 | Podpora slide chovania hlavneho menu. | Lukas Loch | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:40 |
| GCTEAM-258 | Ukoncenie questu - graficka vizualizacia, podpora story feelingu. | Marek Surek | Matus Michalko | 29.11.2012 21:20 |
| GCTEAM-257 | Pridelenie questu - graficka vizualizacia, podpora story feelingu. | Marek Surek | Matus Michalko | 29.11.2012 21:20 |
| GCTEAM-251 | navrh sposobu ukladania obrazkov | Matus Michalko | Matus Michalko | 21.11.2012 18:33 |
| GCTEAM-250 | priprava modelu hraca | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 28.11.2012 21:01 |
| GCTEAM-249 | karma, typy uloh, "profilovanie" hraca | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 21.11.2012 0:25 |
| GCTEAM-248 | aktualizacia navrhu na zaklade novych zmien | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 19:37 |
| GCTEAM-247 | aktualizacia weboveho sidla | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 19:37 |
| GCTEAM-246 | Formalne nalezitosti | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 19:37 |
| GCTEAM-245 | Uprava navrhu systemu | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 19:37 |
| GCTEAM-244 | Vypracovanie zapisnice za siedme stretnutie | Marek Surek | Marek Surek | 25.11.2012 14:25 |
| GCTEAM-243 | Vypracovanie zapisnice za sieste stretnutie | Lukas Loch | Lukas Loch | 25.11.2012 14:27 |
| GCTEAM-242 | Priebezne spristupnovanie modelov pre ucely dizajnu | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:40 |
| GCTEAM-241 | Implementacia noveho profilu | Lukas Loch | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:40 |
| GCTEAM-240 | Navrh obrazovky profilu | Lukas Loch | Peter Dulacka | 29.11.2012 8:42 |
| GCTEAM-239 | Zlepsenie presnosti GPS | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 23:09 |
| GCTEAM-238 | Implementacia onclick funkcionality na mape, pridanie overlayov | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:40 |
| GCTEAM-237 | Hladanie vhodneho nastroja na vytvorenie mockupov (navrhov) pre Android | Lukas Loch | Lukas Loch | 19.11.2012 22:00 |
| GCTEAM-236 | Implementacia inventara v mobilnej aplikacii | Lukas Loch | Peter Dulacka | 25.11.2012 14:27 |
| GCTEAM-235 | Navrh inventara v mobilnej aplikacii | Lukas Loch | Lukas Loch | 29.11.2012 19:40 |
| GCTEAM-234 | Implementacia navrhnuteho servisu na transfer obrazkov v Yii | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 19:40 |
| GCTEAM-233 | Implementacia obrazkov na Androide | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:40 |
| GCTEAM-232 | Navrh na zabezpecenie transferu obrazkov webapp-mobileapp | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:40 |
| GCTEAM-231 | Navrh a pre-implementicia zobrazovania profilu | Lukas Loch | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:40 |
| GCTEAM-230 | Navrh a implementacia infookna s popisom ciela po kliknuti na znacku umiestnenu na mape. | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:40 |
| GCTEAM-229 | Merge ostatnej funkcionality. | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:40 |
| GCTEAM-228 | Merge funkcionality profilu. | Tomas Filcak | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:39 |
| GCTEAM-227 | Merge funkcionality questov. | Tomas Filcak | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:39 |
| GCTEAM-226 | Merge funkcionality map. | Tomas Filcak | Peter Dulacka | 25.11.2012 17:11 |
| GCTEAM-225 | Funkcionalny merge s novou grafikou | Tomas Filcak | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:38 |
| GCTEAM-224 | Vytvorenie setu ikon pre vrchny panel a ich aplikovanie. | Tomas Filcak | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:38 |
| GCTEAM-222 | Zlepsenie grafickeho dizajnu a funkcnych prvkov aplikacie | Tomas Filcak | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:38 |
| GCTEAM-221 | Funkcne prepojenie quest rozhrani. | Tomas Filcak | Peter Dulacka | 29.11.2012 1:36 |
| GCTEAM-218 | Graficky navrh a implementacia detailu questu, story feel. | Tomas Filcak | Peter Dulacka | 29.11.2012 2:21 |
| GCTEAM-217 | Graficke upravy a zmena dizajnu zobrazenia dostupnych questov. | Tomas Filcak | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:38 |
| GCTEAM-216 | Graficky navrh a implementacia questov. | Tomas Filcak | Peter Dulacka | 29.11.2012 2:22 |
| GCTEAM-215 | Navrh a vytvorenie rozhrania pre zobrazenie predmetov | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 19:38 |

Plánovanie nového šprintu

Na základe analýzy súčasného stavu sa zistilo, že aplikácia je pomerne surová a obsahuje viacero nedoladených vecí, na ktoré nebol dostatok času. Bude teda nasledovať špeciálny šprint zameraný na odstraňovanie chýb, vylaďovanie aplikácie a dolaďovanie používateľského rozhrania.

Dohodli sme sa na nasledovnom časovom rozdelení:

- 50% dostupného času venujeme zlepšeniam a odstraňovaniu chýb

- 15% času venujeme alfa testovaniu v rámci tímu – z čoho vznikne písomný výstup

  - cieľom tohto testovania je odhalenie nedostatkov mobilnej a webovej aplikácie členmi tímu

  - Neskôr podobné testovanie uskutočníme aj na ľuďoch nezainteresovaných do vývoja našej aplikácie

  - Jedna osoba navrhne a vytvorí metodiku na základe ktorej bude jasné čo a ako chceme takýmto spôsobom otestovať a čo z toho chceme vyvodiť

- Zvyšných 35% času venujeme náprave a odstraňovaniu týchto chýb.

Hrozí však riziko, že v dôsledku ostatných školských povinností nebude možné stíhnuť zapracovať výsledky testovania v tomto šprinte – tie sa presunú do ďalšieho posledného týždňa semestra a na zimu.

Sumarizácia naplánovaných úloh na nový šprint

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ | Zodpovedný | Čas vyriešenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GCTEAM-321 | Uprava odpovede loginu web servisu | Matus Michalko | Matus Michalko | 5.12.2012 11:16 |
| GCTEAM-320 | Pridelene user_questy nemaju nastavovany time limit | Matus Michalko | Matus Michalko | 5.12.2012 10:46 |
| GCTEAM-319 | homepage - loged in | Matus Michalko | Matus Michalko | 30.11.2012 0:00 |
| GCTEAM-318 | homepage - not loged in | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 23:58 |
| GCTEAM-317 | Uprava/doplnenie markrov na mape. | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 20:47 |
| GCTEAM-316 | Unit testovanie. | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 20:31 |
| GCTEAM-315 | Vytvorenie policajnej verzie. | Tomas Filcak | Tomas Filcak | 29.11.2012 20:31 |
| GCTEAM-314 | Refactoring grid view bordera. | Tomas Filcak | Tomas Filcak | 29.11.2012 20:22 |
| GCTEAM-313 | Zobrazenie indikatora questu - implementacia. | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 20:21 |
| GCTEAM-312 | Zobrazenie indikatora questu - vizualizacia. | Tomas Filcak | Tomas Filcak | 29.11.2012 20:20 |
| GCTEAM-311 | Aktualizovat ukladanie lognuteho usera do aplikacneho resolvera. | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 20:19 |
| GCTEAM-310 | Potvrdenie pridelenia questu. | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 20:17 |
| GCTEAM-309 | Aktualizacia mapy po zmene stavu questu. | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 20:17 |
| GCTEAM-308 | Pridat indikator levelu a expov do action baru. | Tomas Filcak | Tomas Filcak | 29.11.2012 20:16 |
| GCTEAM-307 | Top bar zarovnat texty. | Tomas Filcak | Tomas Filcak | 29.11.2012 20:14 |
| GCTEAM-306 | Pridat tien pod tab bar. | Tomas Filcak | Tomas Filcak | 29.11.2012 20:12 |
| GCTEAM-305 | [Android] Bugy a vylepsenia | Peter Dulacka | Peter Dulacka | 29.11.2012 20:11 |
| GCTEAM-303 | Zobrazovanie profilu hraca podla nicku | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 19:58 |
| GCTEAM-302 | Koncepcia hlavneho menu | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 19:55 |
| GCTEAM-301 | Implementacia navrhu | Lukas Loch | Lukas Loch | 29.11.2012 14:44 |
| GCTEAM-300 | Navrh mergnuteho Profilu a Inventara | Lukas Loch | Lukas Loch | 29.11.2012 14:43 |
| GCTEAM-299 | Merge profilu a inventara, redesign | Lukas Loch | Lukas Loch | 29.11.2012 14:33 |
| GCTEAM-298 | Finalne upravy | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 13:15 |
| GCTEAM-297 | Zapisnice z 8. a 9. stretnutia, preberaci protokol | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 13:14 |
| GCTEAM-296 | Plan | Marek Surek | Marek Surek | 29.11.2012 13:12 |
| GCTEAM-295 | Popis sluzieb webovej aplikacie [EN, priloha] | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 13:09 |
| GCTEAM-294 | Opis sprintov 3 a 4 | Marek Surek | Marek Surek | 29.11.2012 13:04 |
| GCTEAM-293 | Aktualizacia modelu udajov | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 13:00 |
| GCTEAM-292 | Aktualizacia funkcionalnych poziadaviek | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 12:57 |
| GCTEAM-291 | Zapisnica - 9. stretnutie | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 12:49 |
| GCTEAM-290 | Aktualizacia weboveho sidla | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 12:48 |
| GCTEAM-289 | Zapisnica - 8. stretnutie | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 12:48 |
| GCTEAM-288 | Formalne nalezitosti - Via Vittorio Emanuelle | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 12:46 |
| GCTEAM-287 | [webapp] Prelinkovanie | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 12:40 |
| GCTEAM-286 | Rozhranie na pridavanie questov | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 12:35 |
| GCTEAM-285 | Pridavanie questov - model | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 12:35 |
| GCTEAM-284 | Dokoncenie galerie | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 12:31 |
| GCTEAM-283 | [webapp] Administratorske rozhranie | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 12:29 |
| GCTEAM-282 | World map | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 12:25 |
| GCTEAM-281 | [webapp] Homepage | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 12:24 |
| GCTEAM-280 | [webapp] Bugy a vylepsenia | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 10:56 |
| GCTEAM-279 | [webapp] Hlavne menu (admin layout) | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 29.11.2012 10:23 |
| GCTEAM-278 | [webapp] Unit testy pre vsetky mobilne servisy | Marek Surek | Marek Surek | 29.11.2012 10:20 |
| GCTEAM-277 | [webapp] Staticke sucasti aplikacie | Matus Michalko | Matus Michalko | 29.11.2012 10:17 |
| GCTEAM-276 | zobrazovanie fotografii | Michal Lihocky | Michal Lihocky | 28.11.2012 21:09 |
| GCTEAM-274 | Testovanie v realnom prostredi | Marek Surek | Marek Surek | 28.11.2012 18:01 |
| GCTEAM-273 | [Android]Odfotenie lokacie a priradenie obrazku k ulohe | Marek Surek | Marek Surek | 27.11.2012 14:17 |