## Zápis z 11. stretnutia tímu č. 7

Dátum: 			20.02.2013

Miestnosť: 			Zasadacia miestnosť, 3NP, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg : 		Ing. Jakub Šimko

Členovia tímu: 	Bc. Lukáš Ľoch, Bc. Matúš Michalko, Bc. Tomáš Filčák,

Bc. Michal Lihocký, Bc. Marek Šurek, Bc. Peter Dulačka

Stretnutie viedol: 		Michal Lihocký

Zápis:				Peter Dulačka

Nasledujúci zapisovateľ:	Marek Šurek

Téma stretnutia

Zhrnutie medzi semestrálnej práce, vytvorenie dlhodobého plánu na letný semester a strednodobého plánu do IIT.SRC 2013 a konkretizácia určenia smerovania aplikácie. Rozdelenie úloh na prvý šprint v letnom semestri na základe vyššie spomenutého.

Sumarizácia hotových úloh za medzisemestrálne obdobie:

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ | Čas vyriešenia |
| --- | --- | --- | --- |
| GCTEAM-355 | Vyzvananie | Peter Dulacka | 18.12.2012 |
| GCTEAM-362 | Implementacia camera API | Peter Dulacka | 1.2.2013 |
| GCTEAM-363 | Presun quest listu priamo do mapy | Peter Dulacka | 18.2.2013 |
| GCTEAM-343 | Implementacia text-to-speech | Peter Dulacka | 13.12.2012 |
| GCTEAM-354 | Cachovanie mapy | Peter Dulacka | 18.12.2012 |
| GCTEAM-332 | Nefunkcny login service | Matus Michalko | 13.12.2012 |

Priebeh stretnutia:

- Jakub informuje o novej členke tímu (doktorandka z VŠMU). Diskutuje sa o jej zapojení do projektu, ale rozhodnutie sa odkladá až keď bude prítomná.

- Liho prezentuje výsledky zimného stretnutia. Hovorí o zrušení(odložení) vytvorenia traileru, okresaní príbehovej línie na minimálne množstvo a len na jednu frakciu, ktorá bude môcť vytvárať skupiny. Jakub hovorí aj o obmedzení frakcií z časových dôvodov. Na webovej aplikácií by sme sa mali zamerať iba na veci, ktoré sa javia, že majú zmysel. Schvaľujeme nový názov hry „Cartel“, zavrhuje sa automatické generovanie úloh.

- Rozpráva sa o zmene herného modelu a čo všetko treba zmeniť na včasné dokončenie aplikácie. Jakub rozpráva o activity modeli pre jednotlivé questy (čo všetko sa tam dá spraviť). Zhodujeme sa, že nad questami budeme potrebovať entitu, pod ktorú jednotlivé questy (zreťazené) budú patriť. Taktiež o možnom modeli prerekvizít a pravidiel, ktorý by bol udržateľný a prispôsobovateľný. Jakub rozpráva o prieskume existujúcich hier a ich riešeniach pre scenáre príbehovej línie.

- Pri rozprave o modeli jednotlivých misií sa rozpráva o odmeňovacom systéme. Jeho implementácia sa odkladá na neskoršie štádiá vývoja (nutné odmeňovanie bude implementované „natvrdo“). Hráč by mal byť odmeňovaný za každú čiastkovú úlohu – v niektorých prípadoch to môže byť nulová odmena ak hráč nemusel vykonať dostatočne hodnotnú akciu.

- Prezentuje sa modul relevancie fotografií – niečo, kde sa overí, či fotografia je relevantná a originálna. Prezentuje sa to ako funkcionalita nutná na dobrú prezentáciu aplikácie. Jakub hovorí o problémoch s podvádzaním pri hodnotení samotnými hráčmi, avšak v prvotných fázach hry ho považuje za nerizikový. Fotky by sa overovali náhodne.

Fotky by mohol overovať človek a on by označil kde si myslí, že to je odfotené. Tomáš hovorí o vyslaní na policajnú stanicu a svedčení na základe „fotiek“. Tento spôsob by bol pre hráča zábavný a núti hráča odpovedať správne. Pri výsluchu by sa dala použiť istota, ako moc si je hráč istý že objekt sa nachádza na určitom mieste.

Po diskusií sa zhodujeme, že modul bude najvhodnejší aj pre mobilnú aplikáciu. Lukáš preberá zodpovednosť nad jeho vývojom.

- Ako zodpovedná osoba za vytvorenie príbehovej časti je určený Marek (hlavne kvôli práci, ktorú nad príbehom strávil v zime). On ako poverená osoba dostáva právo veta a prideľovania úloh v záujme včasného dokončenia príbehovej línie.

Určili sa dlhodobé ciele:

- Doladenie existujúcej funkcionality

- Vytvorenie príbehovej časti hry (na úroveň jednotlivých misií)

- Zmena úvodnej prezentácie na webe, kvôli zmene príbehového rámca a taktiež celej funkcionality webu (hodnotenie questov, mapa, tvorba questov)

- Úprava modelov a backendu na zahrnutie misií a úloh

- Vytvorenie modulu na hodnotenie a identifikáciu fotiek (formou hádanky: „kde je to?“)  - aj na mobilnom zariadení a v prípade možnosti aj na webe

- Pridanie informačných a oznamovacích obrazoviek do mobilnej aplikácie

- Podpora mafia feelingu naprieč všetkými časťami projektu

- Vytváranie frakcií (až po IIT.SRC)

Úlohy, ktoré by mali byť hotové do konca prebiehajúceho šprintu:

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ | Čas vytvorenia |
| --- | --- | --- | --- |
| GCTEAM-402 | zapisnica z 10. stretnutia | Tomas Filcak | 24.2.2013 |
| GCTEAM-400 | zapisnica z 11. stretnutia | Peter Dulacka | 24.2.2013 |
| GCTEAM-377 | Obrazovka na prihlasenie/odhlasenie | Peter Dulacka | 23.2.2013 |
| GCTEAM-378 | Udaje o pouzivatelovi do UI | Peter Dulacka | 23.2.2013 |
| GCTEAM-390 | Logika zobrazovania fotografii v mobilnej aplikacii | Lukas Loch | 23.2.2013 |
| GCTEAM-376 | Obrazovka na prave aktivny quest | Peter Dulacka | 23.2.2013 |
| GCTEAM-379 | Vytvorenie "about screen" po kliknuti na logo. | Peter Dulacka | 23.2.2013 |
| GCTEAM-380 | Redizajn info okna o queste. | Tomas Filcak | 23.2.2013 |
| GCTEAM-381 | Vytvorenie obrazovky na začatie questu. | Tomas Filcak | 23.2.2013 |
| GCTEAM-382 | Previazanie skončenia questu s vytvorením fotky. | Peter Dulacka | 23.2.2013 |
| GCTEAM-383 | Vytvorenie efektu nad stlačením spúšte fotoaparátu. | Peter Dulacka | 23.2.2013 |
| GCTEAM-384 | Vytvorenie prototypu obrazovky "settings". | Tomas Filcak | 23.2.2013 |
| GCTEAM-386 | Zmena datoveho modelu uloh | Michal Lihocky | 23.2.2013 |
| GCTEAM-387 | Uprava tvorby uloh vo webovej aplikacii | Michal Lihocky | 23.2.2013 |
| GCTEAM-393 | Design hodnotenia fotorafie | Lukas Loch | 23.2.2013 |
| GCTEAM-394 | Zobrazenie ohodnotenych fotorafii | Lukas Loch | 23.2.2013 |
| GCTEAM-401 | aktualizacia weboveho sidla | Michal Lihocky | 23.2.2013 |
| GCTEAM-392 | Logika ohodnotenia fotografie | Lukas Loch | 23.2.2013 |
| GCTEAM-391 | Design obrazovky zobrazovania fotografii | Marek Surek | 20.2.2013 |
| GCTEAM-374 | Obrazovky na zivotny cyklus questu | Peter Dulacka | 20.2.2013 |
| GCTEAM-373 | Nadizajnovanie quest listu v map viewe | Tomas Filcak | 20.2.2013 |