## Zápis zo 17. stretnutia tímu č. 7

Dátum: 			10.04.2013

Miestnosť: 			Softvérové štúdio, 1NP, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg : 		Ing. Jakub Šimko

Členovia tímu: 	Bc. Lukáš Ľoch, Bc. Matúš Michalko, Bc. Tomáš Filčák,

Bc. Michal Lihocký, Bc. Marek Šurek, Bc. Peter Dulačka

Stretnutie viedol: 		Tomáš Filčák

Zápis:				Peter Dulačka

Nasledujúci zapisovateľ:	Marek Šurek

Téma stretnutia

- Diskusia k činnostiam prebiehajúcich v rámci šprintu

- Príprava prezentácie na IIT.SRC 2013

- Diskusia k blížiacim sa termínom odovzdania

Priebeh stretnutia:

- Zhrnutie úloh za posledný týždeň a diskusia k problémom počas tejto práce:

  - Liho

    - z časových dôvodov sa TP v prvej fáze šprintu nevenoval, vynahradí to však nadmerným úsilím v druhej fáze šprintu, takže plán v rámci šprintu by to ovplyvniť nemalo

  - Marek

    - oprava nekonzistentných migrácií

    - aktualizácia servisov na webovej aplikácií

  - Lukáš

    - návrh rozhrania na achievementy

    - testovanie rôznych typov gridov

  - Matúš

    - zobrazenia profilu na webe

    - tvorba plagátu na IIT.SRC

  - Tomáš

    - vylepšenia pri práci s pamäťou na mobilnej aplikácií – problémy objavené na konci minulého šprintu by týmto mali byť vyriešené

  - Peter

    - správne zobrazovanie obrázkov v rámci úlohy misie (príbehová časť)

    - modely pre market v mobilnej aplikácií

    - merge do devel branche jednotlivých pracovných vetiev

- Jakub dáva spätnú väzbu k plagátu. Odporučil preusporiadať niektoré prvky, pridať jasné ciele našej aplikácie a náznak architektúry, na ktorej to beží. Vyzdvihol samotný grafický návrh plagátu.

- Liho otvoril tému zostávajúcich formálnych úloh do konca semestra (z dôvodu blížiaceho sa termínu odovzdania dokumentácie). Ujasňujú sa niektoré nejasné úlohy. Jakub pripomenul používateľskú príručku (oboch aplikácií) v rámci dokumentácie – stačí sa odraziť od vytvorených snímok obrazoviek. Zmeny v dokumentácií k inžinierskemu dielu odporúča Jakub kvôli čitateľnosti duplikovať – do konkrétnej kapitoly zmeny danej kapitoly a súhrn všetkých zmien na záver dokumentu.

- Prebieha diskusia k IIT.SRC a typu prezentácie – ako sa obliecť a vizuálne prezentovať náš projekt. Ako štandard sme zvolili bielu (príp. červenú) košeľu a červenú kravatu. Nechali sme otvorenú možnosť zapožičať klobúky. Jakub sľúbil, že príde v smokingu.

- Rozdelenie (sumarizácia) práce na nasledujúci týždeň – zostávajúce úlohy do konca šprintu:

  - Peťo

    - používateľská príručka na Android

    - testovanie

    - práce na Markete

  - Matúš

    - dokončenie a vytlačenie plagátu

    - oživenie viewov na webovej aplikácií reálnymi itemami z DB pre izbu a pre market

  - Liho

    - (menšie) prepracovanie profilu hráča (webová aplikácia)

    - dokumentácia

  - Marek

    - používateľská príručka webovej aplikácie

    - prepojenie medzi obrazovkami na webovej aplikácií a doplnenie obsahu

  - Tomáš

    - práca na Markete

    - výpomoc Lukášovi s Hall of Fame (achievementy)

  - Lukáš

    - obrázky achievementov do mobilnej aplikácie (na základe existujúcich umiestnených vo webovej aplikácií)

    - prelinkovanie aktivity na validáciu fotiek (nájsť umiestnenie, odporúčaný bol stôl v rámci profilu)

- Ukončenie stretnutia.

Úlohy, ktoré by mali byť hotové na konci tohto šprintu:

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ | Čas vytvorenia |
| --- | --- | --- | --- |
| GCTEAM-524 | Dokumentacia - manazment komunikacie | Lukas Loch | 12.4.2013 11:23 |
| GCTEAM-523 | Dokumentacia - manazment monitorovania | Tomas Filcak | 12.4.2013 11:22 |
| GCTEAM-522 | Dokumentacia - manazment podpory vyvoja | Matus Michalko | 12.4.2013 11:21 |
| GCTEAM-521 | Dokumentacia - manazment rozvrhu a planovania | Marek Surek | 12.4.2013 11:21 |
| GCTEAM-520 | Dokumentacia - manazment kvality | Peter Dulacka | 12.4.2013 11:20 |
| GCTEAM-519 | Testovanie | Lukas Loch | 6.4.2013 18:39 |
| GCTEAM-518 | Achievments android ui | Lukas Loch | 6.4.2013 18:38 |
| GCTEAM-517 | Poster na IIT.SRC | Matus Michalko | 6.4.2013 2:13 |
| GCTEAM-516 | Shop | Matus Michalko | 6.4.2013 2:12 |
| GCTEAM-515 | Families | Matus Michalko | 6.4.2013 2:11 |
| GCTEAM-514 | Zapisnica za 17. stretnutie | Peter Dulacka | 5.4.2013 23:38 |
| GCTEAM-513 | Aktualizacia web. sidla a dokumentacie | Michal Lihocky | 5.4.2013 23:34 |
| GCTEAM-511 | Nahodit pribeh a dialogy a achievmenty | Marek Surek | 5.4.2013 23:02 |
| GCTEAM-509 | Doladenie a dodatocne prace na markete. | Tomas Filcak | 5.4.2013 21:56 |
| GCTEAM-508 | Vytvorenie a implementovanie obsahu pre market. | Tomas Filcak | 5.4.2013 21:56 |
| GCTEAM-507 | Vytvorenie posuvnej obrazovky obchodu. | Tomas Filcak | 5.4.2013 21:54 |
| GCTEAM-506 | Servisy | Peter Dulacka | 5.4.2013 8:26 |
| GCTEAM-504 | Memory leaks | Tomas Filcak | 5.4.2013 8:23 |
| GCTEAM-503 | Rozhranie pre usera pre market | Marek Surek | 3.4.2013 9:41 |