## Zápis z 18. stretnutia tímu č. 7

Dátum: 			17.04.2013

Miestnosť: 			Softvérové štúdio, 1NP, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg : 		Ing. Jakub Šimko

Členovia tímu: 	Bc. Lukáš Ľoch, Bc. Matúš Michalko, Bc. Tomáš Filčák,

Bc. Michal Lihocký, Bc. Marek Šurek, Bc. Peter Dulačka

Stretnutie viedol: 		Peter Dulačka

Zápis:				Marek Šurek

Nasledujúci zapisovateľ:	Lukáš Ľoch

Téma stretnutia

- Diskusia k činnostiam prebiehajúcich v rámci šprintu

- Odovzdanie záverečnej správy

- Diskusia o priebehu IITSRC a dokončovacích prácach

Priebeh stretnutia:

- Michal odovzdáva za celý tím dokumentáciu Jakubovi

- Peťo následne vyzýva k zhrnutiu úloh za posledný týždeň a diskusiu k problémom počas tejto práce:

  - Michal

    - Počas celého týždňa sa venoval dokumentácii, aktualizácii webového sídla

    - Upravil plán na tento semester

  - Matúš

    - Preštýloval statické webové sídlo + menšie grafické úpravy na webovej stránke

    - Upravoval poster na IITSRC

    - Rozbehával školský server

  - Tomáš

    - Robil markety na mobilnej aplikácii

    - Pomáhal Matúšovi s posterom na IITRSC

  - Lukáš

    - Pracoval na achievementoch na mobilnej aplikácii

  - Marek

    - Vytvoril používateľskú príručku na webovú stránku

    - Pridal nové testovacie dáta cez migrácie (markety, itemy, market itemy, mafiánske rodiny, používatelia aj achievementy)

    - Opravil veľké množstvo bugov na webovej aplikácii

    - Sfunkčnil detail mafiánskej rodiny a marketu

  - Peter

    - Dopracoval market pre mobilnú aplikáciu

    - Pracoval na používateľskej príručke na mobilnú aplikáciu

    - Opravoval množstvo bugov na Android aplikácii

    - Reálne otestoval aplikáciu

- Tomáš predstavil jeho návrhy marketov v mobilnej aplikácii. Matúš chce aby sa grafické návrhy zjednotili pre mobilnú aj webovú aplikáciu

- Rozbehla sa diskusia o potrebe rozšíriť itemy o nový typ kategórie (zbrane, lekárničky, listiny)

- Peter prezentuje svoj plán na najbližší týždeň. Chce sa zamerať viac na použiteľnosť mobilnej aplikácie. Chce riešiť nasledovné veci :

  - Zlepšiť ukončovanie misií

  - Preberanie obrázkov itemov priamo zo servera

  - Zlepšiť preberanie obrázkov naprieč celou aplikáciou

  - Vyriešiť spôsob ako sa začnú sťahovať misie naraz zo servera aby to nezaťažilo príliš telefón aj dátové prenosy

- Tomáš navrhuje osobné stretnutie členov tímu. Predbežne je stanovený termín na sobotu večer.

- Jakub navrhuje vytvoriť si Google docs, kde si budeme písať možné otázky od porotcov na IITSRC

- Posledným bodom programu bolo vydvihnutie dohodnutých masiek na IITSRC

- Po stretnutí sme sa všetci presunuli do knižnice kde Matúš spravil tímové fotky potrebné do dotazníku.

| Číslo úlohy | Zhrnutie úlohy | Riešiteľ |
| --- | --- | --- |
| GCTEAM-545 | GCTEAM-543 Grid pri achievs na 1 column | Lukas Loch |
| GCTEAM-544 | GCTEAM-543 Nepravidelne padanie View does not exist,... | Lukas Loch |
| GCTEAM-543 | Android UI | Lukas Loch |
| GCTEAM-535 | Zapisnica za 19.stretnutie | Lukas Loch |
| GCTEAM-534 | Zapisnica za 18.stretnutie | Marek Surek |
| GCTEAM-531 | GCTEAM-530 Pridanie novej kategorizacie itemov | Marek Surek |
| GCTEAM-530 | [webapp] Testovanie a vylepsovanie webapp | Marek Surek |
| GCTEAM-360 | [webapp] Pomocnik / tutorial | Marek Surek |
| GCTEAM-117 | [webapp] Vytvorenie rebríčkov ratingov hracov | Marek Surek |
| GCTEAM-533 | [webapp]Vytvorenie obrazovky pre hraca, ktory nie je v ziadnej rodine | Matus Michalko |
| GCTEAM-357 | [webapp] Zdielanie uspesneho ukoncenie questu na FB/like button | Matus Michalko |
| GCTEAM-550 | Aktualizacia weboveho sidla | Michal Lihocky |
| GCTEAM-532 | GCTEAM-530 Doriesenie sposobu urovni hracov vracmi rodiny | Michal Lihocky |
| GCTEAM-540 | GCTEAM-536 Testovanie a mensie improvementy za behu | Peter Dulacka |
| GCTEAM-539 | GCTEAM-536 Registracia cez mobilnu appku | Peter Dulacka |
| GCTEAM-538 | GCTEAM-536 In progress dialog pri syncu so serverom | Peter Dulacka |
| GCTEAM-537 | GCTEAM-536 Obrazovka k ukonceniu misie | Peter Dulacka |
| GCTEAM-536 | UX | Peter Dulacka |
| GCTEAM-542 | Doladenie aplikacie po funkcnej i grafickej stranke. | Tomas Filcak |
| GCTEAM-541 | Vytvorenie obrazoviek pre ukoncenia misie. | Tomas Filcak |