## Zápis z 21. stretnutia tímu č. 7

Dátum: 			09.05.2013

Miestnosť: 			Softvérové štúdium, 1NP, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg : 		Ing. Jakub Šimko

Členovia tímu: 	Bc. Lukáš Ľoch, Bc. Matúš Michalko, Bc. Tomáš Filčák,

Bc. Michal Lihocký, Bc. Marek Šurek, Bc. Peter Dulačka

Stretnutie viedol: 		Matúš Michalko

Zápis:				Michal Lihocký

Nasledujúci zapisovateľ:	Tomáš Filčák

Téma stretnutia

- Zhrnutie a zhodnotenie priebehu práce

- Prezentácia v rámci semifinále súťaže TPCup

Priebeh stretnutia:

- Jakub si pozrel dokumenty, na ktorých sme počas posledného týždňa pracovali a vyjadril sa k naším výsledkom (t.j. nápady a pripomienky k prezentáciám, traileru, atď.)

- Zhrnutie práce za posledný týždeň:

  - Matúš a Tomáš – pracovali na scenároch traileru, hľadali a analyzovali dostupný materiál, ktorý by sa dal v traileri použiť

- pri hľadaní hudby im vypomáhal aj Peter

  - Michal a Marek – pracovali na slajdoch semifinálovej prezentácie

  - Peter a Lukáš – pracovali na akčnej prezentácii

  - Peter taktiež rozchodil aplikáciu na Matúšovom mobile

- Jakub sa pýta, či sme si pozreli spätnú väzbu k prezentácii v rámci konferencie TPCup. Prebieha diskusia ohľadom spätnej väzby. Dohodli sme sa, že sa sústredíme na odprezentovanie vyššieho cieľa a motivácie projektu tak, aby to bolo perfektne jasné všetkým. Prínos zbierania fotografií by sa dal odprezentovať slajdom, na ktorom by sa ukázalo problémové pokrytie mapy fotografiami.

- Prebieha diskusia o 20-minútovej prezentácii. Dohodli sme sa, že použijeme viac multimediálneho obsahu – obrázky, videá. V prípade schém by bolo dobré, keby divák videl priebeh vzniku týchto schém, čo zanechá lepší dojem. Snažíme sa obmedziť množstvo textov.

  - prechod zo zadania na problém – “identifikovali sme množstvo problémov a zamysleli sme sa nad tým, ako by sa dali riešiť... rozhodli sme sa, že budeme riešiť tieto problémy... dostupnosť fotografií menej známych miest, ľudia sa málo pohybujú...“ – prechody medzi rôznymi slajdami sú dôležité.

- Dohodli sme sa, že do budúceho stretnutia pripravíme semifinálovú prezentáciu na úrovni slajdov. Na ďalšom stretnutí si prejdeme konkrétne slajdy, prezentáciu tak budeme vylepšovať a pracovať na nej vo viacerých iteráciách.

- Prebieha diskusia o traileri. Matúš rozpráva o možnej realizácií. Vysvetľuje, že okolie internátu je ideálne prostredie na natáčanie. Jakub zdôrazňuje to, aby sme si premysleli miesta, kde chceme natáčať, prípadne rekvizity, ktoré budeme potrebovať.

- Krátku akčnú prezentáciu sme sa rozhodli odložiť na neskôr.

- Ukončenie stretnutia.