Zápis z 18. stretnutia tímu č.7

**Dátum:** 16.4.2013

**Trvanie**: 09:00 – 12:00

**Miesto:** Sieťové laborátorium - NetLab , ŠD Mladosť

**Prítomní:**

Pedagóg: Ing. Ján Murányi

Členovia tímu: Bc. Šimon Šiplák

Bc. Roman Zelenaj

Bc. Adam Števko

Bc. Marián Sekeráš

**Neprítomní:** -

**Zapisovateľ:** Šimon Šiplák

**Téma stretnutia:**

* Práca na zadaných úlohách
* Ukážka priebežných výsledkov vedúcemu

- Kontrola plánu

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Úloha** | **Kto** | **Priorita** | **Dátum zadania** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Status** |
| 50. | Implementácia streamovania videa cez knižnicu WebJingle | Adam, Maroš | vysoká | 9.4.2013 | 14.4.2013 | rozpracovaná |
| 56. | Práca na ďalších stránkach portálu + menu bar | Šimon | normálna | 19.3.2013 | 24.4.2013 | hotová |
| 60. | Profil používateľa | Marián | normálna | 16.4.2013 | 24.4.2013 | rozpracovaná |
| 61. | Funkcie pre billing | Roman | normálna | 16.4.2013 | 23.4.2013 | rozpracovaná |

**Opis stretnuria:**

* Kontrola stavu úloh a cieľov z minulého stretnutia
* Určenie úloh na 9. Týždeň
* Konzultácia stavu zadania s vedúcim projektu
* Práca ne jednotlivých úlohách

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Úloha** | **Kto** | **Priorita** | **Dátum zadania** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Stav** |
| 50. | Implementácia streamovania videa cez knižnicu WebJingle | Adam, Maroš | vysoká | 9.4.2013 | --:--:---- | stará |
| 60. | Profil používateľa | Marián | normálna | 16.4.2013 | 24.4.2013 | stará |
| 61. | Funkcie pre billing | Roman, Adam | normálna | 16.4.2013 | 23.4.2013 | stará |
| 62. | Fixovanie rozhrania | Šimon | normálna | 23.4.2013 | 26.4.2013 | nová |
| 63. | Dokumentácia – doplniť impelementáciu o hotové časti | Celý tím | normálna | 23.4 | 26.4.2013 | nová |

**Poznámky:**