Zápis z 16. stretnutia tímu č.7

**Dátum:** 2.4.2013

**Trvanie**: 09:00 – 12:00

**Miesto:** Miestnosť - 1.31a , Budova FIIT

**Prítomní:**

 Pedagóg: Ing. Ján Murányi

 Členovia tímu: Bc. Šimon Šiplák

 Bc. Roman Zelenaj

 Bc. Adam Števko

 Bc. Marián Sekeráš

**Neprítomní:** -

**Zapisovateľ:** Šimon Šiplák

**Téma stretnutia:**

- Riešenie problémov s implementáciou WebRTC a frontendom

- Kontrola plánu

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Úloha** | **Kto** | **Priorita** | **Dátum zadania** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Status** |
| 50. | Streamovanie videa cez FFMPG – testovanie šifrovaného spojenia | Adam, Maroš | normálna | 5.3.2013 | 3.4.2013 | stopnutá  |
| 51. | Práca na podstránke s videami – formátovanie | Šimon | normálna | 19.3.2013 | 10.4.2013 | rozpracovaná |
| 56. | Práca na ďalších stránkach portálu + menu bar | Šimon | normálna | 19.3.2013 | --:--:---- | Odložená(menu bar hotový) |
| 58. | Spájanie DB s frontendom (stránka s videami) | Roman | normálna | 26.3.2013 | 30.3.2013 | hotová |
| 59. | Práca s profilom používateľa + niektoré funkcie pre admin rozhranie | Marián | normálna | 26.2.2013 | 9.4.2013 | rozpracovaná |

**Opis stretnuria:**

* Kontrola stavu úloh a cieľov z minulého stretnutia
* Určenie úloh na 7. týždeň
* Oprava zistených nedostatkov
* Návrh nového riešenia problémov so streamovaním cez WebRTC
* Konzultácia s vedúcim projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Úloha** | **Kto** | **Priorita** | **Dátum zadania** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Stav** |
| 50. | Implementácia streamovania videa cez knižnicu WebJingle | Adam, Maroš | vysoká | 9.4.2013 | 14.4.2013 | nová |
| 51. | Práca na podstránke s videami – formátovanie | Šimon, Roman | vysoká | 19.3.2013 | 10.4.2013 | stará |
| 56. | Práca na ďalších stránkach portálu + menu bar | Šimon | normálna | 9.3.2013 | 16.4.2013 | nová |
| 59. | Práca s profilom používateľa + niektoré funkcie pre admin rozhranie | Marián | normálna | 26.2.2013 | 9.4.2013 | stará |

**Poznámky:**

* Riešenie streamovania cez FFMPEG sme sa rozhodli pozastaviť nakoľko ani po viacerých pokusoch a dní strávených nad týmto problémom sme nedokázali vygenerovať SDP-éčko, ktoré by bolo akceptované prehliadačom Chrome. Toto riešenie sme zavrhli aj kvôli časovej náročnosti, ktoré by si tento problém ešte vyžiadal. Namiesto toho sme zvolili alternatívu. Tou je spravenie aplikácie nad knižnicou LibJingle, pomocou ktorej použijeme existujúcu implementáciu WebRTC. Pevné dúfame že toto riešenie nám prinesie očakávané výsledky.