Zápis z 22. stretnutia tímu č.7

**Dátum:** 21.5.2013

**Trvanie**: 09:00 – 12:00

**Miesto:** Miestnosť - 1.31a , Budova FIIT

**Prítomní:**

Pedagóg: Ing. Ján Murányi

Členovia tímu: Bc. Šimon Šiplák

Bc. Roman Zelenaj

Bc. Adam Števko

Bc. Marián Sekeráš

**Neprítomní:** -

**Zapisovateľ:** Šimon Šiplák

**Téma stretnutia:**

* Predvedenie produktu vedúcemu projektu
* Zhodnotenie tímového projektu

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Úloha** | **Kto** | **Priorita** | **Dátum zadania** | **Predpokladaný dátum ukončenia** | **Status** |
| 50. | Implementácia streamovania videa cez knižnicu WebJingle | Adam, Maroš | vysoká | 9.4.2013 | 18.5.2013 | hotová |
| 68. | Finalizácia dokumentácie | celý tím | normálna | 14.5.2013 | 20.5.2013 | hotová |
| 69. | Testovanie WebRTC | celý tím | normálna | 14.5.2013 | 21.5.2013 | hotová |
| 70. | Odchytávanie chýb | Roman, Marián, Šimon | normálna | 14.5.2013 | 19.5.2013 | hotová |

**Opis stretnuria:**

* Kontrola stavu úloh a cieľov z minulého stretnutia
* Predvedenie dokumentácie a hotového produktu
* Zhodnotenie práce na tímovom projekte
* Príprava na obhajobu