# Zápis zo stretnutia č. 6

Dátum:	12.11.2012

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	120 min.

Miestnosť:	Softvérové štúdio D 004

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Martin Dušek

Bc. Adrián Kollár

Bc. Michal Kyžňanský

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Michal Kyžňanský

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Analýza fyzikálnych veličiny ako je tlaku pôsobiacich na človeka | Jana Branišová | 12.11.2012 | Dokončená |
| 4.3 | Analýza koordinácie poriadkových zložiek | Michal Ošvát | 12.11.2012 | Dokončená |
| 4.13 | Dokumentácie k analýze v prvom šprinte | Martin Dušek | 9.11.2012 | Nesplnená |
| 4.16 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Jana Branišová | 12.11.2012 | Dokončená |
| 4.17 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Michal Ošvát | 12.11.2012 | Dokončená |
| 4.18 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Adrián Kollár | 12.11.2012 | Dokončená |
| 4.19 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Martin Dušek | 12.11.2012 | Nesplnená |
| 4.20 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Filip Pakan | 12.11.2012 | Dokončená |
| 4.21 | Implementácia scenára pre druhý šprint | Miroslav Ort | 12.11.2012 | Dokončená |
| 4.22 | Výber modelu správania | Peter Lacko | 12.11.2012 | Dokončená |
| 4.23 | Scenár pre ďalší šprint | Miroslav Ort | 12.11.2012 | Dokončená |
| 5.1 | Analýza názvov historicky významných protestov | Miroslav Ort | 12.11.2012 | Dokončená |
| 5.2 | Finalizácia dokumentácie k produktu | Martin Dušek | 9.11.2012 | Nesplnená |
| 5.3 | Vytvorenie dokumentácie k riadeniu | Martin Dušek | 9.11.2012 | Nesplnená |

## Diskutované témy:

- Priebeh práce na projekte

- Opakovane nesplnené úlohy člena tímu (Martin Dušek)

- Úlohy na 3. šprint a ich rozdelenie

- Výsledky analýzy pôsobenia tlaku na človeka v dave

- Modely správania a ich možná implementácia

- Riziko absencie dvoch kolegov na stretnutí nasledujúci týždeň

- Projektová dokumentácia

## Prijaté rozhodnutia:

- Tím sa dohodol na výbere modelu správania, ktorým bude PECS v kombinácii so SimPAN.

- Spolupráca s iným tímom bola slovne vymedzená na oblasť validácie simulácie v podobe výmeny informácií ohľadne benchmarku, pričom zdieľanie zdrojového kódu nie je akceptovaná a žiadaná forma spolupráce.

- Náš tím po konzultácii s Petrom Lackom opustil Martin Dušek na základe nedostatočného dokladovania výsledkov práce a nesplnenia viacerých pridelených úloh.

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Refactoring a úprava kódu projektu | Michal Kyžňanský | 26.11.2012 | Pridelená |
| 6.2 | PECS objektový návrh a realizácia | Michal Kyžňanský | 26.11.2012 | Pridelená |
| 6.3 | PECS objektový návrh a realizácia | Miroslav Ort | 26.11.2012 | Pridelená |
| 6.4 | Analýza plánovania trasy | Filip Pakan | 26.11.2012 | Pridelená |
| 6.5 | Analýza plánovania trasy | Adrián Kollár | 26.11.2012 | Pridelená |
| 6.6 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model | Jana Branišová | 26.11.2012 | Pridelená |
| 6.7 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model | Michal Ošvát | 26.11.2012 | Pridelená |