# Zápis zo stretnutia č. 7

Dátum:	19.11.2012

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	80 min.

Miestnosť:	Softvérové štúdio D 004

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Adrián Kollár

Bc. Michal Kyžňanský

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Filip Pakan

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Refactoring a úprava kódu projektu | Michal Kyžňanský | 26.11.2012 | Znovu pridelená |
| 6.2 | PECS objektový návrh a realizácia | Michal Kyžňanský | 26.11.2012 | Dokončená |
| 6.3 | PECS objektový návrh a realizácia | Miroslav Ort | 26.11.2012 | Dokončená |
| 6.4 | Analýza plánovania trasy | Filip Pakan | 26.11.2012 | Znovu pridelená |
| 6.5 | Analýza plánovania trasy | Adrián Kollár | 26.11.2012 | Znovu pridelená |
| 6.6 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model | Jana Branišová | 26.11.2012 | Znovu pridelená |
| 6.7 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model | Michal Ošvát | 26.11.2012 | Znovu pridelená |

## Diskutované témy:

- Názvy šprintov

- Nahradenie odídeného člena tímu Martina Dušeka

- Priebeh projektu

- Integrovanie projektovej dokumentácie

## Prijaté rozhodnutia:

- Šprinty budeme pomenovávať podľa známych historických povstaní a demonštrácií

- Predošlé šprinty nebudeme retrospektívne pomenovávať

- Po odchode Martina Dušeka bude dokumentáciu integrovať Miroslav Ort za výdatnej podpory členov tímu

- Všetci budeme písať svoje texty dokumentácie do predpripravenej šablóny

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Refactoring a úprava kódu projektu | Michal Kyžňanský | 26.11.2012 | Znovu pridelená |
| 6.4 | Analýza plánovania trasy | Filip Pakan | 26.11.2012 | Znovu pridelená |
| 6.5 | Analýza plánovania trasy | Adrián Kollár | 26.11.2012 | Znovu pridelená |
| 6.6 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model | Jana Branišová | 26.11.2012 | Znovu pridelená |
| 6.7 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model + prototyp | Michal Ošvát | 26.11.2012 | Znovu pridelená |
| 7.1 | Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model + prototyp | Miroslav Ort | 26.11.2012 | Pridelená |
| 7.2 | Využiť všetky možnosti systému JIRA a jeho pluginov pre tvorbu šprintov | Jana Branišová | 26.11.2012 | Pridelená |

## Prílohy

Objektový návrh UML: