# Zápis zo stretnutia č. 14

Dátum:	11.03.2013

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	120min

Miestnosť:	Kancelária 4.35

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Adrián Kollár

Bc. Michal Kyžňanský

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Michal Kyžňanský

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Pridanie parametrov do triedy Agent | Michal Kyžňanský | 11.03.2013 | Dokončená |
| 13.2 | Analýza otočenia bodov v dvojrozmernom priestore podľa ich centrálneho vektora | Filip Pakan | 09.03.2013 | Dokončená |
| 12.3 | Pridanie komponentu božena | Adrián Kollár | 11.03.2013 | Znova pridelená |
| 13.3 | Návrh a implementácia policajných línií a ich postupu | Miroslav Ort | 11.03.2013 | Znova pridelená |
| 12.3 | Pridanie komponentu božena | Jana Branišová | 11.03.2013 | Znova pridelená |
| 13.4 | Implementácia výpočtu pôsobenia tlaku pre všetky smery centrálneho vektora | Michal Ošvát | 11.03.2013 | Znova pridelená |

Diskutované témy:

Pôsobenie tlakov v dave.

Možnosti objektu Božena a interakcia v rámci prostredia RVO s agentmi.

Vykonané zmeny v nových verziách (výpočet strachu, energie, označenia skupiny agentov).

Prijaté rozhodnutia:

Metóda pre pôsobenie tlakov bude modifikovaná zo 4 smerov pôsobenia univerzálne na pôsobenie v akomkoľvek rozsahu (360°).

Objekt Božena bude v RVO väčší ako jeho vizuálne zobrazenie, kvôli lepšej reakcií agentov na jeho prítomnosť.

Taktika policajných zložiek bude realizovaná za pomoci grafovej štruktúry.

Použitie novej verzie RVO na pridávanie dynamických prekážok.

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3 | Pridanie komponentu božena | Adrián Kollár | 18.03.2013 | Znova pridelená |
| 13.3 | Návrh a implementácia policajných línií a ich postupu | Miroslav Ort | 18.03.2013 | Znova pridelená |
| 12.3 | Pridanie komponentu božena | Jana Branišová | 18.03.2013 | Znova pridelená |
| 13.4 | Implementácia výpočtu pôsobenia tlaku pre všetky smery centrálneho vektora | Michal Ošvát | 18.03.2013 | Znova pridelená |
| 14.1 | Dokumentácia k 5. a 6. šprintu | Všetci | 18.03.2013 | Pridelená |