# Zápis zo stretnutia č. 17

Dátum:	03.04.2013

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	40 min

Miestnosť:	4.35

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Adrián Kollár

Bc. Michal Kyžňanský

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Jana Branišová

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3 | Pridanie komponentu Božena | Jana Branišová | 01.04.2013 | Dokončená |
| 13.3 | Návrh a implementácia policajných línií a ich postupu | Miroslav Ort | 01.04.2013 | Znova pridelená |
| 15.1 | Implementácia pohybu Boženy | Adrián Kollár | 01.03.2013 | Znova pridelená |
| 15.3 | Implementácia motívov a aktivít | Michal Kyžňanský | 01.04.2013 | Znova pridelená |
| 15.4 | Implementácia scenára | Filip Pakan | 01.04.2013 | Dokončená |
| 16.1 | Vplyv tlaku davu na policajné zložky | Michal Ošvát | 01.04.2013 | Znova pridelená |

Diskutované témy:

Pohyb a formácie poriadkových zložiek.

Vplyv tlaku Boženy na agentov.

Prijaté rozhodnutia:

Pridanie pôsobenia tlaku do komponentu Božena.

Pri prelomení policajných zataras sa dynamický obstacle, ktorý drží demonštrantov tiež rozdelí na dve časti.

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3 | Návrh a implementácia policajných línií a ich postupu | Miroslav Ort | 08.04.2013 | Znova pridelená |
| 15.1 | Implementácia pohybu Boženy | Adrián Kollár | 25.03.2013 | Znova pridelená |
| 15.3 | Implementácia motívov a aktivít | Michal Kyžňanský | 08.04.2013 | Znova pridelená |
| 16.1 | Vplyv tlaku davu na policajné zložky | Michal Ošvát | 08.04.2013 | Znova pridelená |
| 17.1 | Doplnenie pôsobenie tlakom komponentu Božena | Michal Ošvát | 08.04.2013 | Pridelená |
| 17.2 | Rozbitie línie policajtov | Miroslav Ort | 08.04.2013 | Pridelená |
| 17.3 | Rozbitie línie policajtov | Michal Ošvát | 08.04.2013 | Pridelená |