# Zápis zo stretnutia číslo 22

Dátum:	06.05.2013

Čas:	13:00

Dĺžka trvania:	60 min.

Miestnosť:	1.31a

Prítomní:	Vedúci tímu:	Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:	Bc. Jana Branišová

Bc. Adrián Kollár

Bc. Michal Kyžňanský

Bc. Miroslav Ort

Bc. Michal Ošvát

Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:	Bc. Miroslav Ort

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.6 | Pridanie správania agentom | Všetci | 06.05.2013 | Dokončená |
| 19.1 | Stabilizácia algoritmu na formovanie policajných línií | Miroslav Ort | 06.05.2013 | Znovu pridelená |
| 19.2 | Stabilizácia algoritmu na formovanie policajných línií | Jana Branišová | 06.05.2013 | Znovu pridelená |
| 19.4 | Tvorba scenárov na prenos tlakov medzi líniami policajtov | Michal Ošvát | 06.05.2013 | Znovu pridelená |
| 19.5 | Doplnenie motívov a aktivít | Michal Kyžňanský | 06.05.2013 | Znova pridelená |
| 19.6 | Doplnenie motívov a aktivít | Adrián Kollár | 06.05.2013 | Znovu pridelená |
| 21.1 | Pridanie nového parametra Boženy do všetkých scenárov | Filip Pakan | 06.05.2013 | Dokončená |

## Diskutované témy:

- Vplyv motívov na priebeh simulácie

- Záverečná prezentácia tímového projektu

- Záverečná dokumentácia produktu

- Prenos tlakov na policajné zložky a policajné línie

## Prijaté rozhodnutia:

- Simuláciu stabilizujeme

- Každý agent typu policajt bude mať rôzny atribút ktorý hovorí o hranici, pri ktorej ho prostredníctvom pôsobenia tlaku demonštranti odtlačia

- Sfinalizovanie tvorenia policajných línií

- Agentom doplníme také motívy a  ich implementujeme ich tak, aby sme boli schopní vygenerovať grafy, na ktorých budeme sledovať zmenu motívov počas behu simulácie

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID úlohy | Popis úlohy | Pridelené členovi | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Stabilizácia algoritmu na formovanie policajných línií | Miroslav Ort | 13.05.2013 | Znovu pridelená |
| 19.2 | Stabilizácia algoritmu na formovanie policajných línií | Jana Branišová | 13.05.2013 | Znovu pridelená |
| 19.4 | Tvorba scenárov na prenos tlakov medzi líniami policajtov | Michal Ošvát | 13.05.2013 | Znovu pridelená |
| 19.5 | Doplnenie motívov a aktivít | Michal Kyžňanský | 13.05.2013 | Znova pridelená |
| 19.6 | Doplnenie motívov a aktivít | Adrián Kollár | 13.05.2013 | Znovu pridelená |
| 22.1 | Tvorba scenárov na prenos tlakov medzi líniami policajtov | Filip Pakan | 13.05.2013 | Pridelená |