- Zápis zo stretnutia č. 10

- Téma stretnutia:	Plánovanie 10. šprintu

Dátum stretnutia:	24.4.2013

Čas stretnutia:		17:30

Dĺžka stretnutia:	2,5 hod

Miesto stretnutia:	softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická		Ján Greppel		Juraj Muránsky

František Nagy

Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ:		Ivana Bohunická

Vedúci stretnutia:	Matúš Ujhelyi

- Priebeh stretnutia:

- Na začiatku stretnutia  prebehol weekly scrum.

- Následne bol krátky brainstorming o marketinkgu projektu. Zároveň sme sa zamýšľali nad vecami, ktoré chceme spomenúť pri prezentácii v semifinále. V rámci toho vznikli isté slovné spojenia, ktoré vystihujú naše riešenie a považujeme ich za zaujímavé: smart home, intuitive, cool, total control, instant deployment, wifi is everywhere -> our system is everywhere, use anywhere, any home can be smart .... now!, versatile, extensible, budíš svetlo, ovládanie foťáka, ovládanie klimatizácie, ovládanie brány, ovládanie zavlažovania,

- Padol návrh na pridanie fotiek tímu na stránku a zistenie dostupnosti vytvorenia vlastných tímových odznakov alebo tričiek.

- Nadefinovala sa funkcionalita, ktorá je nutná opraviť alebo doplniť do budúceho týždňa prezentácie, s finišovať prezentáciu.

- Je nutné zistiť presný priebeh prezentácie,

- Dohodol sa čas budúceho stretnutia na štvrtok o desiatej.

- Vybrali sme dvojicu, ktorá bude spisovať záverečnú správu – Dominik a Zuzana.

- Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav | Odhadovaný čas | Strávený čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripraviť konfiguráciu aplikácie na iit.src | Zuzana Ujhelyiová | OK | 2h | 1.5h |
| Pripraviť konfiguráciu aplikácie na iit.src | Matúš Ujhelyi | OK | 2h | 2h |
| Zmeniť defaultný názov konfigurácie- my first configuration, | Ján Greppel | OK | 15 min | 15 min |
| Rename device na dvojklik | Ján Greppel | OK | 1h | 30 min |
| Príprava prezentácie na iit.src | Zuzana Ujhelyiová | OK | 3h | 2.5h |
| Príprava prezentácie na iit.src | Matúš Ujhelyi | OK | 3h | 1h |
| Príprava prezentácie na iit.src | Dominik Rerko | OK | 3h | 2h |
| Príprava prezentácie na iit.src | František Nagy | OK | 3h | ?? |
| Pridať do core app ak je descrition null zmeniť na prázdny string- problém s databázou | Juraj Muránsky | OK | 30 min | 0.25h |
| Nepodarilo sa schému načítať | Zuzana Ujhelyiová | OK | 1h | 1.5h |
| Doriešiť servo na aute | Matúš Ujhelyi | OK | 1h | 1h |
| Nácvik gest | Ivana Bohunická | OK | 2h | 1h |
| Testovať | Juraj Muránsky | OK | 3h | ?? |

- Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od |  | Do | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pridat fotky na stranku (pridat justify) | Jan Greppel | 24.4. | 26.4. |  | 0.5h |
| Zistit odznaky/tricka | Dominik Rerko | 24.4. | 1.5. |  | 0.5h |
| Navrh odznaky/tricka | Zuzana Ujhelyiova | 24.4. | 1.5. |  | 1.5h |
| Opravit sietovu kniznicu | Frantisek Nagy | 24.4. | 27.4. |  | 6h |
| Testovat sietovu kniznicu | Dominik Rerko | 24.4. | 28.4. |  | 3h |
| Opravit duplikaciu eventov | Frantisek Nagy | 24.4. | 1.5. |  | 2h |
| Oznamit info o aute | Matus Ujhelyi | 24.4. | 26.4. |  | - |
| Zistit oficialne priebeh prezentacie | Zuzana Ujhelyiova | 24.4. | 26.4. |  | - |
| Doplnit obrazky | Ivana Bohunicka | 24.4. | 1.5. |  | 3h |
| Vymysliet use case na pocitaci | Ivana Bohunicka | 24.4. | 1.5. |  | 1h |
| Zdokumentovat zasuvku | Dominik Rerko | 24.4. | 1.5. |  | 1h |
| Spolocne testovanie | Jan Greppel + Juraj Muransky | 24.4. | 28.4. |  | 3+3h |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Riešenie Bugov. Návrh lepšieho marketingu.