Zápis zo stretnutia č. 11

Téma stretnutia:	Stretnutie v strede 10. šprintu

Dátum stretnutia:	3.04.2013

Čas stretnutia:		10:00

Dĺžka stretnutia:	120 minút

Miesto stretnutia:	softvérové štúdio

Účastníci:		Zuzana Ujhelyiová		Matúš Ujhelyi		Juraj Muránsky

Ivana Bohunická		Ján Greppel		František Nagy

Zapisovateľ:		Juraj Muránsky

Vedúci stretnutia:	Ivana Bohunická

Priebeh stretnutia:

- Bolo nám odprezentované a ukázané autíčko. Autíčko fungovalo, aj keď nie všetky časti dobre doliehalia autíčko malo tendenciu sa rozpadávať.

- Zhodli sme sa, že je zapotreby vytvoriť nový event, zariadenie sa odpojilo.

- Prešli sme si bugy, ktoré sa našli počas testovania

- Eventy s časovaním za použitia value, pre vytvorenie sekvencie akcií

- Naštudovať si Loxone a KNX štandard aby sme vedeli čo to je pri prezentácii

- Mali by sme si nájsť čas na to, aby sme si prešli prípadné otázky/odpovede na prezentáciu – každý člen týmu musí do ďalšej schôdze prísť s 5 otázkami a odpoveďami k aplikácie

- Dohodli sme sa že pôjdeme na ďalšie prezentácie na ukázanie nášho produktu – Zuzka našla a informovala nás o jednej prezentácii a Ivka o druhej. Vidíme v tom výhodu pre prezentáciu pre prezentovanie nasadenia. Prezentácie budú 17.5. a 27.5.

- Dohodli sme sa na odznakoch pre team

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav | Odhadovaný čas | Strávený čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pridat fotky na stranku (pridat justify) | Jan Greppel | OK | 0.5h | 0.5h |
| Zistit odznaky/tricka | Dominik Rerko | OK | 0.5h | 0.5h |
| Navrh odznaky/tricka | Zuzana Ujhelyiova | OK | 1.5h | 2h |
| Opravit sietovu kniznicu | Frantisek Nagy | OK | 6h | ? |
| Testovat sietovu kniznicu | Dominik Rerko | OK | 3h | 2.5h |
| Opravit duplikaciu eventov | Frantisek Nagy | OK | 2h | ? |
| Oznamit info o aute | Matus Ujhelyi | OK | - | ? |
| Zistit oficialne priebeh prezentacie | Zuzana Ujhelyiova | OK | - | ? |
| Doplnit obrazky | Ivana Bohunicka | OK | 3h | 3h |
| Vymysliet use case na pocitaci | Ivana Bohunicka | OK | 1h | 0.75 |

Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od |  | Do | Odhadovaný čas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmeniť GUID na aute | Matúš Ujhelyi | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | 1 |  |
| ### Fixnut bug s loadovanim prvej konfiguracie | Zuzana Ujhelyiova | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | 1 |  |
| Prerobit lampu na predlzovacku | Dominik Rerko | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | 1 |  |
| ### Vyrobit vlastne logo kuzelnej palicky | Ivana Bohunicka | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | 3.5 |  |
| ### Spravit scenar pre prezentaciu | Frantisek Nagy | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | ? |  |
| ### Zdokumentovat auto | Matus Ujhelyi | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | 2 |  |
| ### pridat zmenu modu priamo cez core | Matus Ujhelyi | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | 1 |  |
| ### fixnut autoexport a autoimport pri kinecte | Juraj Muransky | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | 2 |  |
| ### fixnut "do you want to save?" | Matus Ujhelyi | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  |  |  |
| ### fixnut zmensenie okna pre event | Jan Greppel | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | 0.5 |  |
| ### fixnut ukazovanie 2 okien pri nacitavani konf. | Jan Greppel | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | 0.5 |  |
| Doplniť dok. riadenia o riziká | Dominik Rerko | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | ? |  |
| ### Fixnut nacitavanie neuronovej siete | Dominik Rerko | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  |  |  |
| ### Fixnut case-sensitive vyhladavanie filtra | Ivana Bohunicka | 2.5.2013 | 6.5.2013 |  | 1.5 |  |

Zhodnotenie stretnutia:

Stretnutie bolo produktivne. Priamo na stretnuti sme si prerobili a ukazali auticko, ktore vyzeralo uzasne. Taktiez sme si presli jednotlive bugy.