Zápis zo stretnutia č. 12

Téma stretnutia:	Plánovanie 11. šprintu

Dátum stretnutia:	07.05.2013

Čas stretnutia:		11:00

Dĺžka stretnutia:	150 minút

Miesto stretnutia:	softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ján Greppel			František Nagy

Zapisovateľ:		František Nagy

Vedúci stretnutia:	Matúš Ujhelyi

Priebeh stretnutia:

- Prebehol weekly scrum, kedy každý v priebehu 10 minút informoval o svojej práci na projekte v uplynulom týždni

- Dohodli sme sa, že Jano nahradí Ivku v revízii dokumentácie

- Dominik ukázal implementovanú zásuvku – dohodli sme sa, že potrebujeme zlepšiť vzhľad

- Prebrali sme, aké budeme mať tričká na prezentáciu – vybrali sme biele polokošele (3xM, 3xL, 1xXL, 1xSM)

- Zuzka s Dominikom sa dohodli na písaní záverečnej správy

- Fero prezentoval svoj návrh k scenáru praktickej časti prezentácie

- Dohodli sme sa, že do nedele pripravíme prezentáciu, aby sme to mohli začať skúšať

- Prešli sme si pripravené otázky a skúsili ich zodpovedať

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav | Odhadovaný čas | Strávený čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Fixnut bug s loadovanim prvej konfiguracie | Zuzana Ujhelyiova | OK | 1h | 2h |
| Prerobit lampu na predlzovacku | Dominik Rerko | OK | 1h | 2h |
| Vyrobit vlastne logo kuzelnej palicky | Ivana Bohunicka | OK | 3.5h | 3.5h |
| Spravit scenar pre prezentaciu | Frantisek Nagy | OK | 2h | 2h |
| Zdokumentovat auto | Matus Ujhelyi | OK | 2h | 2h |
| pridat zmenu modu priamo cez core | Matus Ujhelyi | OK | 1h | - |
| fixnut autoexport a autoimport pri kinecte | Juraj Muransky | pokračuje | 2h | 4h |
| fixnut "do you want to save?" | Matus Ujhelyi | pokračuje | - | - |
| fixnut zmensenie okna pre event | Jan Greppel | OK | 0.5h | 0.5h |
| fixnut ukazovanie 2 okien pri nacitavani konf. | Jan Greppel | OK | 0.5h | 0.5h |
| Doplniť dok. riadenia o riziká | Dominik Rerko | OK | 1h | 1h |
| Fixnut nacitavanie neuronovej siete | Dominik Rerko | pokračuje | ? | ? |
| Fixnut case-sensitive vyhladavanie filtra | Ivana Bohunicka | OK | 1.5h | 1.5h |

Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od |  | Do | Odhadovaný čas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revízia dokumentácií | Ján Greppel | 7.5.2013 | 11.5.2013 |  | 6h |  |
| Revízia dokumentácií | Zuzana Ujhelyiová | 7.5.2013 | 12.5.2013 |  | 6h |  |
| Upravenie zásuvky | Diminik Rerko | 7.5.2103 | 14.5.2013 |  | 1h |  |
| Integrácia dokumentácie | František Nagy | 7.5.2013 | 14.5.2013 |  | 7h |  |
| Objednať polokošele | Zuzana Ujhelyiová | 7.5.2013 | 10.5.2013 |  | 1h |  |
| Vytvoriť prezentáciu (powerpoint) | Dominik Rerko | 7.5.2013 | 12.5.2013 |  | 2h |  |
| Pripraviť sa na 17.5. | Matúš Ujhelyi | 7.5.2013 | 14.5.2013 |  | 1,5h |  |
| Pripraviť sa na 17.5. | Ivana Bohunická | 7.5.2013 | 14.5.2013 |  | 1,5h |  |
| Pripraviť inštalátor | Matúš Ujhelyi | 7.5.2013 | 14.5.2013 |  | 1h |  |
| Opraviť bug v GUI | Matúš Ujhelyi | 7.5.2013 | 14.5.2013 |  | 1h |  |

Zhodnotenie stretnutia:

Stretnutie bolo produktívne.