## Zápis zo stretnutia č. 1

Téma: Plán projektu, rozdelenie úloh, analýza problému

Dátum: 19 Februára 2013, 11:00 – 13:50

Miesto: Miestnosť 1.40

Účastníci: Dominik Rerko, Zuzana Ujhelyiová, Matúš Ujhelyi, Ivana Bohunická, Ján Greppel, Juraj Muránsky, František Nagy, Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ: Ján Greppel

**Priebeh stretnutia:**

* Po vzájomnej dohode sme si vymenili manažérske roly v rámci tímu.
* Definovali sme ciele pre letný semester, ktoré sme následne zoradili podľa priority.
* Diskutovali sme o možných doplňujúcich funkciách systému a zaradili sme ich do cieľov.
* Dohodli sme sa o sankciách v prípade bezdôvodného nedokončenia úloh dva krát po sebe – strata zápočtu z predmetu.
* Zhodnotili sme doterajšiu prácu na TP CUP správach – anglických aj slovenských.

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis úlohy** | **Zodpovedný** | **Od** | **Do** | **Odhad. čas** |
| Zistiť možné spôsoby návrhu a implementácie hlasu ako udalosti. Pripraviť si paragraf-dva a nejaké odkazy. | Každý | 19. Feb | 25. Mar | 2 |
| Zistiť dostupnosť, cenu a zložitosť auta z lega a poslať mail. | Matúš | 19. Feb | 25. Mar | 1 |
| Naštudovať súčasný algoritmus, navrhnúť zlepšenia algoritmus, odhadnúť zložitosť implementácie riešení. | Juro | 19. Feb | 25. Mar | 4 |
| Nakresliť návrh pre komentovanie gest, situácií a konfigurácií v súčasnom GUI. | Jano | 19. Feb | 25. Mar | 2 |
| Zistiť možné riešenia histórie zmien, ich výhody, nevýhody, ich spôsob implementácie v súčasnom systéme. | Zuzka | 19. Feb | 25. Mar | 3 |
| Zistiť spôsob implementácie hlasu ako výstupu (text-to-speech), v prípade jednoduchosti riešenia aj implementovať demo. | Fero | 19. Feb | 25. Mar | 3 |
| Implementovať do súčasnej Android aplikácie rozpoznávanie nakreslených číslic na mobile. | Dominik | 19. Feb | 25. Mar | 3 |
| Zistiť cenu a dostupnosť USB lampy. | Ivka | 19. Feb | 25. Mar | 1 |