## Zápis zo stretnutia č. 4

Téma: Plán projektu, rozdelenie úloh, analýza problému

Dátum: 13 Marca 2013, 17:30 – 20:00

Miesto: Miestnosť 1.27

Účastníci: Dominik Rerko, Zuzana Ujhelyiová, Matúš Ujhelyi, Ivana Bohunická, Ján Greppel, Juraj Muránsky, František Nagy, Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ: Ján Greppel

**Priebeh stretnutia:**

* Diskutovali sme o možných riešeniach záložného GIT repozitára z dôvodu niekoľko hodinového výpadku v posledných dňoch.
* Dohodli sme sa na návrhu implementácie identifikačných čísel zariadení v súčasnom systéme.
* Ivka bude robiť export z Redmine každý týždeň, aby sme mali zálohu.
* Zvažovali sme možnosť vývoju pre operačný systém iOS.
* Navrhovali sme viaceré zlepšenia súčasného systému z čoho vyplynuli ďalšie úlohy.

**Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis úlohy** | **Zodpovedný** | **Stav** | **Odhadovaný čas** | **Strávený čas** | |  |
| Opraviť chybu v rozpoznávaní čisel | Dominik | OK | 2 | 0 |
| Dokončiť speech recognition | Fero | OK | 9 | 10 |
| Zlepšiť algoritmus rozpoznania gest (aproximácia priamkou) | Juro | Pokračuje | 30 | 6 |
| Aplikácia na počítač | Dominik | Pokračuje | 10 | 6 |
| Oprava chýb | Matúš | OK | --- | --- |
| Logovanie | Zuzana | OK | 5 | 8 |
| PMD warningy | Zuzana | Presunuté | --- | --- |
| Dokumentácia k 5 sprintu | Jano | OK | 4 | 3.5 |
| Implementácia komunikačného protokolu v Pythone | Ivka | OK | 5 | 4 |
| Oprava chýb | Dominik | OK | 3 | 5 |

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis úlohy** | **Zodpovedný** | **Od** | | **Do** | **Odhadovaný čas** |
| Revízia článku IIT.SRC | Ivka | 13.3 | 19.3 | | 5 |
| Revízia článku IIT.SRC | Zuzka | 13.3 | 19.3 | | 5 |
| Pretestovanie IR modulu | Matúš | 13.3 | 19.3 | | 1 |
| Premenovanie ID zariadenia - GUI | Matúš | 13.3 | 19.3 | | 1 |
| Spraviť prieskum ako ovládať lampu | Dominik | 13.3 | 19.3 | | 4 |
| Zlepšiť GUI v Androide a ho impelmentovat | Fero | 13.3 | 19.3 | | 6 |
| Premenovanie ID zariadenia - aplikačná logika | Fero | 13.3 | 19.3 | | 1 |
| Upraviť skrolovanie v GUI pri situáciách | Jano | 13.3 | 19.3 | | 8 |
| Spraviť outline prezentácie | Jano | 13.3 | 19.3 | | 2 |
| Vyladiť GUI core aplikácie | Ivka | 13.3 | 19.3 | | 5 |
| Zdokumentovať logovanie | Zuzka | 13.3 | 19.3 | | 2 |