- Zápis zo stretnutia č. 5

- Téma stretnutia:	Stretnutie na konci 6.šprintu | Plánovanie 7. šprintu

Dátum stretnutia:	20.3.2013

Čas stretnutia:		17:45

Dĺžka stretnutia:	150 minút

Miesto stretnutia:	softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická		Ján Greppel		Juraj Muránsky

František Nagy

Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ:		Ivana Bohunická

Vedúci stretnutia:	Ivana Bohunická

- Priebeh stretnutia:

- Prebehol weekly scrum, kedy každý v priebehu 10 minút informoval o svojej práci na projekte v uplynulom týždni

- Dominik predostrel analýzu riešenia pre ovládanie svetla s použitím relé a integrovaného obvodu. Možný problém je zahrievanie tejto infraštruktúry- zahrieva sa to na vysokú teplotu vraj až 270 ‘C.

- Stretnutie budúci týždeň bude v utorok o 11:00, kvôli sviatkom.

- Dohodli sme sa, že je nutné uskutočniť integráciu dokumentácie za 6. Šprint, čo vykoná Fero z postu manažéra dokumentácie.

- Prebehla diskusia o možnostiach vylepšenia aplikácie z pohľadu používateľa- Gui- revízia:

  - odstrániť value v Define situation

  - problém s Define situácie- riešenie zmenou na modálne okno

  - tlačidlá Back premenovať na Cancel

  - Ikonky- konzistentne- 5h (Zuzka)

  - Konfigurácia- rovnaký názov- premenovanie, aby nebolo okno „hebedske“

  - Matus, Ivka, Janci- 10h

- Algoritmus na detekciu gest nám objasnil Juraj, ktorý vo svojom riešení objavil chybu v matematike- nedokončený Task!- 15h Juro

- Na auto stále nie je súčiastka (Fero skočiť do GM-ka)

- Android aplikácia: Fero-  zmeniť GUI na pekný „ovládač“  12h

- Dohodli sme sa na uskutočnený záloha Gitu kvôli sťahovaniu serverov do novej budovy- mirror zabezpečí pán vedúci Kottman. Treba mu poslať Public key.

- Pred prezentáciou produktu bude nutný nácvik a spoločné používateľské testovanie aplikácie. Toto prebehne 2 týždne pred iit.src.

- Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav | Odhadovaný čas | Strávený čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revízia článku IIT.SRC | Ivana Bohunická | OK | 5h | 4h |
| Revízia článku IIT.SRC | Zuzana Ujhelyiová | OK | 5h | 3,5h |
| Pretestovanie IR modulu | Matúš Ujhelyi | OK | 1h | 3h |
| Premenovanie ID zariadenia - GUI | Matúš Ujhelyi | OK | 1h | 1h |
| Spraviť prieskum ako ovládať lampu | Dominik Rerko | OK | 4h | 4h |
| Aplikácia na počítač | Dominik Rerko | OK | 10h | 14h |
| Zlepšiť GUI v Androide a ho impelmentovat | František Nagy | OK | - | - |
| Premenovanie ID zariadenia - aplikačná logika | František Nagy | OK | 1h | 1h |
| Upraviť v GUI description | Ján Greppel | OK | 2h | 4h |
| Spraviť outline prezentácie | Ján Greppel | OK | 2h | 1,5h |
| Vyladiť GUI core aplikácie | Ivana Bohunická | OK | 5h | 4,5h |
| Zdokumentovať logovanie | Zuzana Ujhelyiová | OK | 2h | 1h |
| Zlepšiť algoritmus rozpoznania gest (aproximácia priamkou) | Juraj Muránsky | Pokračuje | 30h | 15h |

- Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od |  | Do | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šprint X: ¦ (bez) |  |  |  |  |  |
| Revízia grafického rozhrania z hľadiska používateľa | Ivana Bohunická | 20.3. | 26.3. |  | 15h |
| Revízia grafického rozhrania z hľadiska používateľa | Matúš Ujhelyi | 20.3. | 26.3. |  | 10h |
| Revízia grafického rozhrania z hľadiska používateľa | Ján Greppel | 20.3. | 26.3. |  | 10h |
| Príprava a vloženie nových konzistentných ikoniek do jednotlivých aplikácií | Zuzana Ujhelyiová | 20.3. | 26.3. |  | 5h |
| Úprava GUI android sender aplikácie | František Nagy | 20.3. | 26.3. |  | 12h |
| Riešenie matematickej chyby v algoritme na detekciu gest | Dominik Rerko | 20.3. | 22.3. |  |  |
| Bug: po uspatí a následnom zobudení počítača s core aplikáciou sa PC aplikácia(PC ako výstup) pripojí dva krát | Dominik Rerko | 20.3. | 26.3. |  |  |
| Vylepšovanie algoritmu na detekciu gest | Juraj Muránsky | 20.3. | 26.3. |  | 15h |
| Zdokumentovať vylepšenie algoritmu na detekciu gest | Juraj Muránsky | 20.3. | 26.3. |  |  |
| Zdokumentovať aplikáciu na počítač | Dominik Rerko | 20.3. | 26.3. |  |  |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Na stretnutí sme dohodli posledné implementačné úlohy, ktoré je nutné dokončiť pred zmrazením projektu pred iit.src. Následne sa budeme môcť intenzívne venovať príprave prezentácie a používateľskému testovaniu, ktoré sme dohodli na posledné 2 týždne pred konferenciou iit.src.