- Zápis zo stretnutia č. 6

- Téma stretnutia:	Stretnutie v strede 7. šprintu

Dátum stretnutia:	26.03.2013

Čas stretnutia:		11:00

Dĺžka stretnutia:	150 minút

Miesto stretnutia:	softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická		Ján Greppel		František Nagy

Zapisovateľ:		Matúš Ujhelyi

Vedúci stretnutia:	Ján Greppel

- Priebeh stretnutia:

- Prebehol weekly scrum, kedy každý v priebehu 10 minút informoval o svojej práci na projekte v uplynulom týždni

- Dominik odprezentoval chyby v pripojení ku core. Spôsob reprodukovania je zaspanie počítača.

- Dominik odprezentoval chyby pri prepínaní módov. Tento problém bol zanesený poslednou zmenou grafického rozhrania.

- Ján odprezentoval odhadovaný budúci priebeh prezentácie na IIT SRC. Dôležitou časťou bol scenár s dvojicami udalosť => akcia.

- Dohodli sme sa na fixovaní viacerých chýb. Zároveň padla dohoda o tom, že akonáhle sa objaví chyba, urobí sa záznam v redmine. Momentálne ale redmine nie je prístupný a preto vznikne google doc s chybami a s priradenými osobami.

- Vzhľadom na stav úlohy ohľadom algoritmu sme boli nútení udeliť neprítomnému Jurajovi Muránskemu výstrahu. Nebolo to v dôsledku nefunkčnosti ale z dôvodu slabého prístupu, slabá komunikácia, nič v gite a podobne.

- Vzhľadom na slabšie využívanie repozitára v posledných týždňoch sa rozhodlo o častejších kontrolách zo strany vedúceho tímu (Matúša Ujhelyiho).

- Prediskutovali sa obrázky zariadení, akcií a situácií. Dospeli sme k názoru, že tie ktoré vieme určiť by mali byť konzistentné. Ako úlohu zadefinovať a vytvoriť to dostala Zuzana, pričom bude komunikovať návrhy.

- V poslednom týždni sa prejavil problém so zostavovaním aplikácií pre Android. Z tohto dôvodu sa rozhodlo o zodpovednosti na budúci týždeň za vyriešenie problémov.

- Posledným bodom bola ukážka poslednej verzie GUI core, po prerábke tabov, modálnych okien a ikon.

- Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav | Odhadovaný čas | Strávený čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revízia grafického rozhrania z hľadiska používateľa | Ivana Bohunická | OK |  |  |
| Revízia grafického rozhrania z hľadiska používateľa | Matúš Ujhelyi | OK |  |  |
| Revízia grafického rozhrania z hľadiska používateľa | Ján Greppel | OK |  |  |
| Príprava a vloženie nových konzistentných ikoniek do jednotlivých aplikácií | Zuzana Ujhelyiová | OK |  |  |
| Úprava GUI android sender aplikácie | František Nagy | Pokračuje |  |  |
| Riešenie matematickej chyby v algoritme na detekciu gest | Dominik Rerko | OK |  |  |
| Bug: po uspatí a následnom zobudení počítača s core aplikáciou sa PC aplikácia(PC ako výstup) pripojí dva krát | Dominik Rerko | Pokračuje |  |  |
| Vylepšovanie algoritmu na detekciu gest | Juraj Muránsky | Pokračuje |  |  |
| Zdokumentovať vylepšenie algoritmu na detekciu gest | Juraj Muránsky | Pokračuje |  |  |
| Zdokumentovať aplikáciu na počítač | Dominik Rerko | OK |  |  |

- Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od |  | Do | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrh posteru | Ivana Bohunická | 26.03 | 03.04 |  | 4 |
| Vylepšiť okno pre zobrazovanie histórie | Ján Greppel | 26.03 | 03.04 |  | 5 |
| Pridať value do detail situation dialog | Ján Greppel | 26.03 | 03.04 |  | 1 |
| Zkonzistentniť ikony zariadení, akcií a udalostí | Zuzana Ujhelyiová | 26.03 | 03.04 |  | 6 |
| Opraviť zostavovanie android aplikácií | František Nagy | 26.03 | 03.04 |  | 1 |
| Opraviť wake lock na androide | František Nagy | 26.03 | 03.04 |  | 1/2 |
| Popajkovať lampu | Dominik Rerko | 26.03 | 03.04 |  | 2 |
| Opraviť dvojité pripájanie na androide | Dominik Rerko | 26.03 | 03.04 |  | 1/2 |
| Opraviť hlavú ikonu aplikácie | Matúš Ujhelyi | 26.03 | 03.04 |  | 1 |
| Opraviť dvojité pripájanie v GUI | Matúš Ujhelyi | 26.03 | 03.04 |  | 2 |
| Pomergovat nove veci do mastra | Matúš Ujhelyi | 26.03 | 03.04 |  | 1 |
| Od prezentovať výsledok zlepšenia algoritmu, ukázať silnejšie aj slabšie stránky oproti predošlému | Juraj Muránsky | 26.03 | 03.04 |  | ?? |
| Generovanie GUID – spraviť na android sendera | František Nagy | 26.03 | 03.04 |  |  |
| Generovanie GUID - spraviť na android receivera | Dominik Rerko | 26.03 | 03.04 |  |  |
| Generovanie GUID - spraviť na IR sender/receiver | Juraj Muránsky | 26.03 | 03.04 |  |  |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Na stretnutí sme vyriešili rôzne problémy, ktoré sa objavili počas práce v letnom semestri. Opäť sme si uvedomili, že bez svedomitého prístupu k riešeniu nedosiahneme kvalitný výsledok. Z tohto dôvodu sa pristúpi k častejším kontrolám zo stranu Ujhelyiho ako aj k častejším reportom od ostatných.