Zápis zo stretnutia č. 7

Téma stretnutia:	Stretnutie v strede 7. šprintu

Dátum stretnutia:	3.04.2013

Čas stretnutia:		17:30

Dĺžka stretnutia:	150 minút

Miesto stretnutia:	softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická		Ján Greppel		František Nagy

Juraj Muránsky

Zapisovateľ:		Juraj Muránsky

Vedúci stretnutia:	Matúš Ujhelyi

Priebeh stretnutia:

- Prebehol weekly scrum, kedy každý v priebehu 10 minút informoval o svojej práci na projekte v uplynulom týždni

- Juro musí zhodnotiť a porovnať starý algoritmus s novým a dostať s toho von nejaké štatistické data

- Do soboty musí Juro dorobiť algoritmus, inak sa použije starý algoritmus. Momentálny algoritmus má totiž príliš pomalú odozvu a taktiež možno nedeteguje úplne správne.

- Fero musí dorobiť dokumentáciu, pretože doterajšia verzia nieje v dobrom a aktuálnom stave

- Ivka nám ukázala návrh posteru. Bolo k nemu pár konštruktívnych pripomienok, ale bol zhodnotený ako dobrý.

- Dominik informoval o stave lampy s tým, že lampa fungovala, ale pokazila sa tam súčiastka, ktorú zajtra znova kúpi

- Matúš informoval, že mu došli všetky súčiastky a že najbližšie príde s novým autom.

- Dohodli sme sa, že pri objavení bugu ju nálezca hneď asigne niekomu v redmine

- Dohodli sme sa, že sa stretneme a budeme spoločne testovať aplikáciu pre prezentovanie produktu.

- Na najbližšiom stretnutí budeme spoločne testovať aplikáciu a hľadať bugy.

- Dominik musí doplniť riziká do dokumentácie

- Zuzka prezenovala obrázky a nie všetky zostali integrované

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav | Odhadovaný čas | Strávený čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrh posteru | Ivana Bohunická | OK | 4 | 4 |
| Vylepšiť okno pre zobrazovanie histórie | Ján Greppel | OK | 4 | 5 |
| Pridať value do detail situation dialog | Ján Greppel | OK | 1 | 1 |
| Zkonzistentniť ikony zariadení, akcií a udalostí | Zuzana Ujhelyiová | OK | 6 | 6 |
| Opraviť zostavovanie android aplikácií | František Nagy | OK | 1 | 1 |
| Opraviť wake lock na androide | František Nagy | OK | 1/2 | 1/2 |
| Popajkovať lampu | Dominik Rerko | Predĺženie | 1 | 9 |
| Opraviť dvojité pripájanie na androide | Dominik Rerko | OK | 1/2 | 1 |
| Opraviť hlavú ikonu aplikácie | Matúš Ujhelyi | OK | 1 | 1 |
| Opraviť dvojité pripájanie v GUI | Matúš Ujhelyi | OK | 2 | 0 |

Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od |  | Do | Odhadovaný čas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokončiť obrázky v aplikácii | Zuzana Ujhelyiová | 03.04 | 04.04 |  | 7 |  |
| Zhotoviť auto | Matúš Ujhelyi | 03.04 | 11.04 |  | 10 |  |
| Vyhodnotenie alg. | Juraj Muránsky | 03.04 | 06.04 |  | 6 |  |
| Prekresliť poster do PC | Ján Greppel, Ivana Bohunická | 03.04 | 11.04 |  | 5+3 |  |
| Integrácia 6. a 7. šprintu | František Nagy | 03.04 | 05.04 |  | 12 |  |
| Revízia dokumentácie inž. Diela (5., 6. a 7. šprint) a dokumentácia riadenia | Zuzana Ujhelyiová, Ivana Bohunická | 03.04 | 11.04 |  | ? |  |
| Gui revízia GUI a protokolu zo zimného semestra | Ivana Bohunická | 03.04 | 11.04 |  | ? |  |
| Dokončenie lampy | Dominik Rerko | 03.04 | 05.04 |  | 1 |  |
| Zobrazovať obrázok zariadenia cez obrázok akcie/eventu v mapovaní | Matúš Ujhelyi | 03.04 | 11.04 |  | 1 |  |
| Zmeniť rozmiestnenie tlačidiel v Android Sender | František Nagy | 03.04 | 11.04 |  | ? |  |
| Doplniť dok. riadenia o plány | Ján Greppel | 03.04 | 05.04. |  | 4 |  |
| Doplniť dok. riadenia o riziká | Dominik Rerko | 03.04 | 05.04. |  | ? |  |

Zhodnotenie stretnutia:

Stretnutie bolo produktivne. Zhodnotili sme, že v sobotu sa zmrazuje projekt a podelili sme si prácu s týmto na zreteli. Taktiež sme sa zhodli na potrebe testovania aplikácie.