Zápis zo stretnutia č. 8

Téma stretnutia:	Stretnutie v strede 8. šprintu

Dátum stretnutia:	10.04.2013

Čas stretnutia:		17:30

Dĺžka stretnutia:	150 minút

Miesto stretnutia:	softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická		Ján Greppel		František Nagy

Zapisovateľ:		František Nagy

Vedúci stretnutia:	Matúš Ujhelyi

Priebeh stretnutia:

- Prebehol weekly scrum, kedy každý v priebehu 10 minút informoval o svojej práci na projekte v uplynulom týždni

- Jano ukázal aktuálny stav posteru na IIT.SRC. Ukázal sa problém s množstvom textu, ktorého je veľa – budeme sa snažiť vyjadriť heslovite a zredukovať tým množstvo textu.

- Fero informoval o stave dokumentácií.

- Matúš informoval o stave auta – elektronika je hotová, treba dorobiť konštrukciu a software.

- Prebehla diskusia o príprave na IIT.SRC – koľko budeme potrebovať zásuviek, stolov, pripojenie k elektrine a internetu.

- Dominik ukázal, ako funguje lampa – zatiaľ mechanicky, pán Kottman sľúbil, že spraví implementáciu, aby sa dala ovládať pomocou Raspberry Pi.

- Testovali a riešili bug s dvojitým pripojením Android aplikácie.

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav | Odhadovaný čas | Strávený čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokončiť obrázky v aplikácii | Zuzana Ujhelyiová | OK | 7 | 7 |
| Zhotoviť auto | Matúš Ujhelyi | Pokračuje | 10 | 11 |
| Vyhodnotenie algoritmu | Juraj Muránsky | OK | 6 | 10 |
| Prekresliť poster do PC | Ján Greppel, Ivana Bohunická | Pokračuje | 5+3 | 3+3,75 |
| Integrácia 6. a 7. šprintu | František Nagy | Pokračuje | 12 | 11 |
| Revízia dokumentácie inž. Diela (5., 6. a 7. šprint) a dokumentácia riadenia | Zuzana Ujhelyiová, Ivana Bohunická | Pokračuje | ? + 5 | 3,5+4 |
| Gui revízia GUI a protokolu zo zimného semestra | Ivana Bohunická | OK | 2 | 2 |
| Dokončenie lampy | Dominik Rerko | OK | 1 | 6,5 |
| Zobrazovať obrázok zariadenia cez obrázok akcie/eventu v mapovaní | Matúš Ujhelyi | OK | 1 | 1 |
| Zmeniť rozmiestnenie tlačidiel v Android Sender | František Nagy | OK | 1 | 1 |

Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od |  | Do | Odhadovaný čas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokončiť auto – mechanika | Matúš, Ivka | 10.4. | 16.4. |  | 8 |  |
| Dorobiť poster | Jano, Ivka | 10.4. | 16.4. |  | 4 |  |
| Integrovať dokumentáciu | Fero | 10.4. | 16.4. |  | 3 |  |
| Revízia dokumentácie | Zuzka, Ivka | 10.4. | 16.4. |  | ? |  |
| Dokončiť auto - software | Matúš | 10.4. | 16.4. |  | 7 |  |
| Testovanie | Dominik, Zuzka, Juro | 10.4. | 16.4. |  | 3 |  |
| Android release eventy | Fero | 10.4. | 16.4. |  | 1 |  |
| Android odstrániť toasty | Fero | 10.4. | 16.4. |  | 1 |  |
| Android vyriešiť otáčanie | Fero | 10.4. | 16.4. |  | 3 |  |

Zhodnotenie stretnutia:

Stretnutie bolo produktívne. Našli sme niekoľko možných vylepšení aplikácií, z ktorých niektoré bolí urobené priamo počas stretnutia.