- Zápis zo stretnutia č. 9

- Téma stretnutia:	Stretnutie v strede 9. šprintu | Plánovanie 9. šprintu

Dátum stretnutia:	17.4.2013

Čas stretnutia:		17:30

Dĺžka stretnutia:	2,5 hodiny

Miesto stretnutia:	softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická		Ján Greppel		Juraj Muránsky

František Nagy

Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ:		Ivana Bohunická

Vedúci stretnutia:	Matúš Ujhelyi

- Priebeh stretnutia:

- Finalizácia plagátu- výber záverečných úprav

  - Jano pošle do 22:00 viaceré finálne verzie

  - do 23:00 sa všetci vyjadria, ktorú necháme vytlačiť

- Riešenie Bug- ov, ktoré sa objavili ako výsledok testovania

  - sql constrain failed

  - android timeout

- Tasky v Redmine majú byť do 24 hodín

- Prezentácia na IIT.SRC- výber členov tímu, ktorý budú mať pripravenú prezentáciu- Dominik, Fero, Zuzka, Matúš

  - príchod o 8:00- registrácia a inštalácia plagátov

  - 2x android sender (Zuzka, Fero), 1x android receiver (Dominik), Hi-fi (Zuzka), Lampa (Veduci), Auto (Matúš), 3xPC (Ivka, Jano, Matúš), Kinect (Matúš)

  - spojazdniť Kinect u Ivky na počítači

- Auto- ukážka

- Na plagát doplniť kľúčové slová- Distributed, auto-configuring, self-connecting, smart home, intuitive, hardware support, easy to extends, touch, gestures, voice

- Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav | Odhadovaný čas | Strávený čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokončiť auto – mechanika | Matúš, Ivka | OK | 8+8 | 12+12 |
| Dorobiť poster | Jano, Ivka | Pokračuje | 4+4 | 3+3 |
| Integrovať dokumentáciu | Fero | OK | 3 | 3 |
| Revízia dokumentácie | Zuzka, Ivka | OK | 5+5 | 5+5 |
| Dokončiť auto - software | Matúš | OK | 7 | 15 |
| Testovanie | Dominik, Zuzka, Juro | OK | 3+3+3 | 3+2+0 |
| Android release eventy | Fero | OK | 1 | 0,5 |
| Android odstrániť toasty | Fero | OK | 1 | 0,5 |
| Android vyriešiť otáčanie | Fero | OK | 3 | 2 |

- Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od |  | Do | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripraviť konfiguráciu aplikácie na iit.src | Zuzana Ujhelyiová | 17.4. | 21.4. |  | 2h |
| Pripraviť konfiguráciu aplikácie na iit.src | Matúš Ujhelyi | 17.4. | 21.4. |  | 2h |
| Zmeniť defaultný názov konfigurácie- my first configuration, | Ján Greppel | 17.4. | 19.4. |  | 15 min |
| Rename device na dvojklik | Ján Greppel | 17.4 | 19.4. |  | 30 min |
| Príprava prezentácie na iit.src | Zuzana Ujhelyiová | 17.4. | 21.4. |  | 3h |
| Príprava prezentácie na iit.src | Matúš Ujhelyi | 17.4. | 21.4. |  | 3h |
| Príprava prezentácie na iit.src | Dominik Rerko | 17.4. | 21.4. |  | 3h |
| Príprava prezentácie na iit.src | František Nagy | 17.4. | 21.4. |  | 3h |
| Pridať do core app ak je descrition null zmeniť na prázdny string- problém s databázou | Juraj Muránsky | 17.4. | 19.4. |  | 30 min |
| Nepodarilo sa schému načítať | Zuzana Ujhelyiová | 17.4. | 19.4. |  | 1h |
| Doriešiť servo na aute | Matúš Ujhelyi | 17.4. | 19.4. |  | 1h |
| Nácvik gest | Ivana Bohunická | 22.4. | 22.4 |  | 2h |
| Testovať | Juraj Muránsky | 17.4. | 20.4. |  | 3h |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Dohodnutá príprava na iit.src. Riešenie Bugov.