- Zápis zo stretnutia č. 1

- Téma stretnutia:	Plán projektu, rozdelenie úloh, analýza problému

Dátum stretnutia:	10.10.2012

Čas stretnutia:		9:00

Dĺžka stretnutia:	180 min.

Miesto stretnutia:	softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická		Ján Greppel		Juraj Muránsky

František Nagy

Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ:		Ján Greppel

Vedúci stretnutia:	Ing. Michal Kottman

- Priebeh stretnutia:

- Informácie o minuloročnom projekte

- Predstavenie členov tímu

- Rozdelenie manažérskych úloh

- Hrubý návrh product backlogu

  - Detegovanie gest

  - Detegovanie zvukov

  - Odosielanie príkazov

  - Vstup z telefónu

  - Spúšťanie programov

  - Komunikácia po sieti – protokol

  - Ovládanie televízora/ hifi (infračervené vysielanie)

  - Ovládanie telefónu (spúšťanie programov)

  - Ukladanie konfigurácie

  - Používateľské rozhranie (mapovanie)

  - Vstup z počítača

  - Rozpoznanie hlasu

- Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| Poslať dokumenty a kódy z minulého roku | Zuzka | 10.10 | ASAP |
| Tímová web- stránka | Jano | 10.10 | 21.10 |
| Spojazdniť server | Jano | 10.10 | 17.10 |
| Vytvoriť projekt na gitbus.fiit.stuba.sk | Matúš | 10.10 | 17.10 |
| Napísať návod na Git | Matúš | 10.10 | 17.10 |
| Zapísať úlohy do Redmine | Ivanka | 10.10 | 17.10 |
| Získať prístupy do Gitbusu pre Zuzku a Jura | Michal | 10.10 | 17.10 |
| Analýza existujúceho riešenia | všetci | 10.10 | 17.10 |
| Nainštalovať Git, vygenerovať kľúče, pridať kľúče na gitbus | všetci | 10.10 | 17.10 |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Na stretnutí sme sa bližšie oboznámili s témou, dozvedeli sa čo sa bude od nás očakávať a aký má byť výsledok projektu. Rozdelili sme si úlohy do ďalšieho stretnutia a spísali product backlog.