## Zápis zo stretnutia č. 10

Téma stretnutia: Príprava na prezentáciu prototypu

Dátum stretnutia: 12. 12. 2012

Čas stretnutia: 9:00

Dĺžka stretnutia: 180 min.

Miesto stretnutia: softvérové štúdio

Účastníci: Dominik Rerko Zuzana Ujhelyiová Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická Ján Greppel Juraj Muránsky

František Nagy

Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ: Dominik Rerko

Vedúci stretnutia: Matúš Ujhelyi

**Priebeh stretnutia:**

* Zhodnotili sme postup práce na jednotlivých úlohách každého člena.
* Popísali sme chyby, ktoré bude potrebné odstrániť
* Pripravili sme sa na prezentáciu prototypu

**Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis úlohy** | **Zodpovedný** | **Stav** | **Odhadovaný čas** | **Strávený čas** | |  |
| Dopísanie testov pre Mappera | Zuzana Ujhelyiová | OK | 5 | 4 |
| Spraviť inštalátor | Matúš Ujhelyi | OK | 2 | 2,5 |
| Akceptačné testovanie Core | Juraj Muránsky | OK | 4 | 0,5 |
| Napísanie použivateľskej príručky | Ján Greppel | OK | 3 | 3 |
| Spravenie prezentácie na prototyp | Ján Greppel | OK | 2 | 2,5 |
| Akceptačné testovanie Core | Dominik Rerko | OK | 4 | 5 |
| JavaDoc Mapperu | Ivana Bohunická | OK | 5 | 5,5 |
| Záťažové testy | František Nagy | OK | 8 | 5 |