- Zápis zo stretnutia č. 2

- Téma stretnutia:	Prioritizácia product backlogu, dátový model, vytvorenie kostry projektu

- Plánovanie 1. šprintu

Dátum stretnutia:	17.10.2012

Čas stretnutia:		9:00

Dĺžka stretnutia:	180 min.

Miesto stretnutia:	softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická		Ján Greppel		Juraj Muránsky

František Nagy

Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ:		Ján Greppel

Vedúci stretnutia:	Ing. Michal Kottman

- Priebeh stretnutia:

- Hodinová prezentácia minuloročného riešenia

- Definovanie šprintu a úloh

- Prioritizácia backlogu

- Vytvorenie dátového modelu

- Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| Poslať dokumenty a kódy z minulého roku | Zuzka | OK |
| Tímová web- stránka | Jano | OK |
| Spojazdniť server | Jano | OK |
| Vytvoriť projekt na gitbus.fiit.stuba.sk | Matúš | OK |
| Napísať návod na GIT | Matúš | OK |
| Zapísať úlohy do Redmine | Ivanka | OK |
| Získať prístupy do Gitbusu pre Zuzku a Jura | Michal | Pokračuje |
| Analýza existujúceho riešenia | všetci | OK |
| Nainštalovať GIT, vygenerovať kľúče, pridať kľúče na gitbus | všetci | OK |

- Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| Šprint 1: Extrakcia dôležitých častí z minuloročného projektu | Matúš | 17.10 | 24.10 |
| Šprint 1: Návrh protokolu | všetci | 17.10 | 22.10 |
| Spísať projektový plán | Ivanka | 17.10 | 24.10 |
| Uverejniť schôdze na stránke | Jano | 17.10 | 24.10 |
| Šprint 1: Založiť všetky dokumentácie | Dominik | 17.10 | 24.10 |
| Pripraviť v GITe štruktúru | Fero | 17.10 | 24.10 |
| Pripraviť GIT konvencie | Fero | 17.10 | 24.10 |
| Pripraviť podklady pre svoju manažérsku pozíciu | Všetci | 17.10 | 24.10 |
| Šprint 1: Zdokumentovanie návrhu protokolu | Zuzka | 22.10 | 24.10 |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Na stretnutí sme vytvorili plán prvého šprintu a prioritizovali sme si product backlog.