- Zápis zo stretnutia č. 4

- Téma stretnutia: Týždňové stretnutie		Plánovanie 2. šprintu

Dátum stretnutia: 31.10.2012

Čas stretnutia:		09:00

Dĺžka stretnutia:	3:15

Miesto stretnutia:		softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická		Ján Greppel		Juraj Muránsky

František Nagy

Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ: Ujhelyi Matúš

Vedúci stretnutia: Ivana Bohunická

- Priebeh stretnutia:

- Stretnutie prebieha najprv 10 minútovým rozhovorom o minulotýždňových úlohách.

- Vybralo sa jigloo ako nástroj na tvorbu GUI do javy.

- Ukážka šprintu, Fero – java knižnica, Matúš – C++.

- Dohoda o doplnení ping timeout a response timeout do init messagu protokolu.

- Ukážka návrhu GUI – Ivana, následná konzultácia a doladenie ostatnými členmi tímu a product ownerom.

- Vybratý názov prvého šprintu – čierna ovca

- Vybratý názov druhého šprintu – ružový panter

- Vybratý Moqups na návrh rozhrania

- Nezabudnúť pri návrhu entít súvisiacich s mapovania myslieť na históriu, možnosť vrátiť sa.

- Každý task musí mať merateľný výstup.

- Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| Šprint X: ¦ Šprint X-1: príklady |  | OK ¦ Pokračuje ¦ Zrušené ¦ Presunuté |
| Napísať dokumentáciu | Všetci | OK |
| Šprint 1: Úprava webdesign | JurajMuránsky | OK |
| Šprint 1: Návrh webdesign | Zuzana Ujhelyiová, Ivana Bohunická | OK |
| Šprint 1: Kompletizácia product backlog | Ján Greppel | OK |
| Šprint 1: Návrh knižnice C++ | Ujhelyi Matúš | OK |
| Šprint 1: Návrh knižnice C++ | Ivana Bohunická | OK |
| Šprint 1: Návrh knižnice Java | František Nagy | Pokračuje |
| Šprint 1: Návrh knižnice Java | Dominik Rerko | Pokračuje |
| Šprint 1: Knižnica Java - implementácia | František Nagy | Pokračuje |
| Šprint 1: Knižnica C++ - implementácia | Ujhelyi Matúš | Pokračuje |
| Šprint 1: Zdokumentovanie mapovania | Zuzana Ujhelyiová | OK |
| Šprint 1: Zdokumentovanie alternatívneho protokolu | Juraj Muránsky | Pokračuje |

- Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| Šprint 1: Príprava návrhu mapovania (Bussiness entity) | Dominik Rerko | 31.10 | 5.10 |
| Šprint 1: Príprava návrhu mapovania (Bussiness entity) 4h | Zuzana Ujhelyiová | 31.10 | 5.10 |
| Šprint 1: Príprava návrhu mapovania (Bussiness entity) 3h | Ján Greppel | 31.10 | 5.10 |
| Šprint 1: Návrh GUI 6h | Ivana Bohunická | 31.10 | 5.10 |
| Šprint 1: Testovanie protokolu 8h | Matúš Ujhelyi | 31.10 | 7.10 |
| Šprint 1: Testovanie protokolu 10h | František Nagy | 31.10 | 7.10 |
| Šprint 1: Prorotyp GUI 15h | Juraj Muránsky | 31.10 | 5.10 |
| Šprint 1: Dokumentácia GUI 3h | Ivana Bohunická | 31.10 | 5.10 |
| Šprint 1: Zdokumentova ť architektúru a analýzu existujúceho riešenia 2h | Ján Greppel | 31.10 | 5.10 |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Skutočne každý člen tímu bol ochotný spolupracovať a zavládlo také profesionálne prostredie v ktorom sa dobre pracovalo. Neprišlo ku žiadnym konfliktom a vyriešilo sa veľa dôležitých vecí a naplánovali sa skutočne konkrétne úlohy pre ďalší týždeň.