- Zápis zo stretnutia č. 5

- Téma stretnutia: Týždňové stretnutie		Mapovanie udalostí a akcií

Dátum stretnutia: 7.11.2012

Čas stretnutia:		09:00

Dĺžka stretnutia:	3:03

Miesto stretnutia:		softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická		Ján Greppel		Juraj Muránsky

František Nagy

Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ: Ivana Bohunická

Vedúci stretnutia: Matúš Ujhelyi

- Priebeh stretnutia:

- Stretnutie prebieha najprv 10 minútovým rozhovorom o minulotýždňových úlohách.

- Matúš a Feri predvádzajú fungovanie sieťového spojenia

- Dokumentácia riadenia, dokumentácia inžinierskeho diela- Dominik nezverejnil dokumentáciu, má ju u seba na počítači, nemohli sme ju vopred skontrolovať

- Juro neposlal dokumentácie

- Zápisnica na stránku- musí byť v deň stretnutia

- Odhad času jednotlivých úloh do zápisnice- pri zápise úloh na najbližší týždeň

- Logovanie taskov a reportovanie ich stavu, komentáre, všetko dávať na wiki, zverejniť aby bola úloha skontrolovateľná- Zuzka dala podnet pre túto diskusiu- bola prijatá dohoda

- Návrh bussines entít a dátového modelu- Zuzka, Jano, Dominik

  - návrh Mapovania na implementačnej úrovni- metódy pre rozhrania na prepojenie s ďalšími vrstvami- s GUI a s Network (Jano robí foto tabule)

- diskusia o ukladaní mapovania- vyber implementácie- hlasovaním bola vybraná Databáza SqlLite z týchto možností:

  - xml, xml schema

  - JSON

  - databáza

    - SqlLite

- GUI- implementácia

  - prehodnotenie a zmena rozdelenia úloh

- Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav | Strávený čas |
| --- | --- | --- | --- |
| Šprint 1: Príprava návrhu mapovania (Bussiness entity) | Dominik Rerko | OK |  |
| Šprint 1: Príprava návrhu mapovania (Bussiness entity) 4h | Zuzana Ujhelyiová | OK |  |
| Šprint 1: Príprava návrhu mapovania (Bussiness entity) 3h | Ján Greppel | OK |  |
| Šprint 1: Návrh GUI 6h | Ivana Bohunická | OK | 7 |
| Šprint 1: Testovanie protokolu 8h | Matúš Ujhelyi | OK |  |
| Šprint 1: Testovanie protokolu 10h | František Nagy | OK |  |
| Šprint 1: Prorotyp GUI 15h | Juraj Muránsky | OK, zmena riešiteľa |  |
| Šprint 1: Dokumentácia GUI 3h | Ivana Bohunická | OK | 3 |
| Šprint 1: Architektúra a analýza existujúceho riešenia 2h | Ján Greppel | OK |  |

- Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od | Do | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdokumentovanie core aplikácie- návrh, opis Class diagramu | Fero | 7.12.2012 | 12.11.2012 |  |
| Class diagram Core aplikácie | Matúš | 7.12.2012 | 9.11.2012 |  |
| Implementácia gui | Dominik, Fero, Matúš, Ivana | 7.12.2012 | 14.12.2012 |  |
| Vylepšenie FiitKinect knižnice | Matúš | 7.12.2012 | priebežne |  |
| Databáza- komplet pripraviť, schéma, prázdna databáza, Fyzický model | Juraj | 7.12.2012 | 9.11.2012 |  |
| Zdokumentovať databázu a jej fyzický model | Juraj | 7.12.2012 | 12.11.2012 |  |
| Implementácia connect, load, save Databázy | Jano | 7.12.2012 | 12.11.2012 |  |
| Vyrobenie objektov pre Mapovacie API | Zuzana | 7.12.2012 | 9.11.2012 |  |
| Objekty- implementácia metód rozhrania- zatiaľ prázdne metódy | Ivana | 7.12.2012 | 12.11.2012 |  |
| Revízia a kontrola dokumentácií pred odovzdaním | Zuzana, Ivana | 7.12.2012 | 12.11.2012 |  |
| Vytvorenie prihlášky do TP Cup | Zuzana | 7.12.2012 | 12.11.2012 |  |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Matúš a Fero predviedli fungujúcu komunikáciu po sieti, čo nám poskytuje priestor pre ďalšiu prácu. Vyriešilo a navrhlo sa mapovanie udalostí a akcií, čo považujeme za kľúčové- podstata centrálnej aplikácie. Riešili sa tímové problémy ohľadom fungovania a organizácie tímu, snaha o zlepšenie.