Zápis zo stretnutia č. 6

Téma stretnutia:	Plánovanie 3. šprintu

Dátum stretnutia:	14. 11. 2012

Čas stretnutia:		9:00

Dĺžka stretnutia:	180 min.

Miesto stretnutia:	softvérové štúdio

Účastníci:		Dominik Rerko		Zuzana Ujhelyiová	Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická		Ján Greppel		Juraj Muránsky

František Nagy

Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ:		František Nagy

Vedúci stretnutia:	Dominik Rerko

Priebeh stretnutia:

- Stretnutie bolo otvorené stand-up zhodnotením výsledkov od posledného stretnutia

- Zuzka pripravila review šprintu. Vyhodnotila uzavreté úlohy, prebrala nesplnené:

  - vylepšenie kinect, dlhodobá úloha

  - dorobenie gui, dlhodobá úloha

  - load / save databázy, problémy v komunikácii a v plánovaní z Janovej strany – prebehla diskusia a návrhy, ako postupovať, aby sa podobná situácia neopakovala

- Jano konzultoval svoje otázky k úlohe load/save databázy so zvyškom tímu

- Ivka, Matúš, Dominik a Fero prezentovali svoje výsledky v implementácii používateľského rozhrania.

- Jano navrhol, aby dokumentácia bola presunutá do google-docs z dôvodu možností úprav každým a jednej verzie. Po diskusii bol návrh zamietnutý.

- Jano priniesol návrh na zjednotenie, kam nahrávať súbory ako dokumentáciu a pod. (doteraz bol používaný hlavne e-mail a rôzne linky na wiki). Súbory sa budú nahrávať na ftp server a bude sa na ne odkazovať.

- Matúš pripomenul manažérske úlohy niektorých členov tímu (Juro, Jano, Fero). Po diskusii sme si určili, kto sa bude čím bližšie zaoberať.

- Ivka predstavila plán na 3. šprint.

- Pedagogickému vedúcemu bola odovzdaná dokumentácia a bol podpísaný preberací protokol.

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Popis úlohy | Zodpovedný | Stav | Odhadovaný čas | Strávený čas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdokumentovanie core aplikácie- návrh, opis Class diagramu | František Nagy | OK | 4 | 6 |  |  |
| Class diagram Core aplikácie | Matúš Ujhelyi | OK | 4 | 3 |  |  |
| Implementácia gui – úvod | Dominik Rerko | OK | 20 | 8 |  |  |
| Implementácia gui – lokálny mód, detail situácie | František Nagy | OK | 7 | 8 |  |  |
| Implementácia gui – tvorba situácie | Matúš Ujhelyi | OK | 15 | 17 |  |  |
| Implementácia gui – prehlad módov | Ivana Bohunická | OK | 20 | 10 |  |  |
| Vylepšenie FiitKinect knižnice | Matúš Ujhelyi | OK | 10 | 3 |  |  |
| Databáza- komplet pripraviť, schéma, prázdna databáza, Fyzický model | Juraj Muránsky | OK | 2 | 4,5 |  |  |
| Zdokumentovať databázu a jej fyzický model | Juraj Muránsky | OK | 3 | 4 |  |  |
| Implementácia connect, load, save Databázy | Ján Greppel | Nedokončená, (v stredu o polnoci 100%) | 8 | 13,5(v stredu o polnoci) |  |  |
| Vyrobenie objektov pre Mapovacie API | Zuzana Ujhelyiová | OK | 3 | 5 |  |  |
| Objekty- implementácia metód rozhrania- zatiaľ prázdne metódy | Ivana Bohunická | OK | 4 | 2,5 |  |  |
| Revízia a kontrola dokumentácií pred odovzdaním | Zuzana Ujhelyová | OK | 5 | 9 |  |  |
| Revízia a kontrola dokumentácií pred odovzdaním | Ivana Bohunická | OK | 5 | 7,5 |  |  |
| Vytvorenie prihlášky do TP Cup | Zuzana Ujhelyiová | nedokončené |  |  |  |  |

Úlohy do ďalšieho stretnutia :

| Popis úlohy | Zodpovedný | Od |  | Do | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR do stredy vysielač, sieť (možno prijímač) + doku | Juro | 14. 11. | 21.11 |  | 20 |
| Android vstup - základ (pár tlačítok, komunikácia po sieti, indikátor pripojenia) | Jano | 14. 11. | 19.11 |  | 15 |
| Android vstup – dokončenie gui + doku | Jano | 14. 11. | 21.11 |  | 8 |
| Android výstup – komunikácia po sieti, prijímanie eventov, spúštanie akcii (toggle mute, volume up/down, zahranie zvuku, toggle led...) + doku | Dominik | 14. 11. | 21.11 |  | 20 |
| Core – mapper + testy | Fero | 14. 11. | 21.11 |  | 20 |
| Core – mapping classes + testy | Zuzka | 14. 11. | 19.11 |  | 4 |
| Core – gui design | Ivka | 14. 11. | 21.11 |  | 8 |
| Core – gui handeling | Ivka, Matúš, Zuzka | 14. 11. | 21.11 |  | 10, 20, 6 |
| Rozbehať projekt všetkým | Juraj | 14. 11. | 28.11 |  | x |
| Nightly build systém | Juraj | 14. 11. | 28.11 |  | x |
| Dorobiť obrázky do kinectu | Matúš | 14. 11. | 19.11 |  | 3 |
| Dorobiť obrázky do serializácie | Zuzka | 14. 11. | 19.11 |  | 2 |
| Implementácia connect, load, save Databázy | Ján Greppel | 14. 11. | 14.11 |  |  |

Zhodnotenie stretnutia:

Stretnutie bolo prínosné. Boli odprezentované výsledky práce od posledného stretnutia, ale aj oddiskutované nesplnené úlohy, ich dôvody a ako takýmto situáciám predísť.