## Zápis zo stretnutia č. 9

Téma stretnutia: Prezentácia manažérskych rolí

Dátum stretnutia: 5. 12. 2012

Čas stretnutia: 9:00

Dĺžka stretnutia: 180 min.

Miesto stretnutia: softvérové štúdio

Účastníci: Dominik Rerko Zuzana Ujhelyiová Matúš Ujhelyi

Ivana Bohunická Ján Greppel Juraj Muránsky

František Nagy

Ing. Michal Kottman

Zapisovateľ: Ján Greppel

Vedúci stretnutia: Matúš Ujhelyi

**Priebeh stretnutia:**

* Zhodnotili sme postup práce na jednotlivých úlohách každého člena.
* Diskutovali sme o možných riešeniach zlepšenia mapovania o špeciálne prípady.
* Zhodli sme sa, že testy by sa mali spraviť pre dve kategórie testov.
* Precvičili sme si prezentáciu k manažérskym rolám.
* Naplánovali sme úlohy na budúci týždeň.

**Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis úlohy** | **Zodpovedný** | **Stav** | **Odhadovaný čas** | **Strávený čas** | |  |
| Unit testy sieťovej komunikácie | František Nagy | OK | 8 | 16 |
| Zdokumentovanie testov | František Nagy | Pokračuje | 1 | 1 |
| Oprava load a save | Matúš Ujhelyi | OK | 2 | 2 |
| Refaktorizácia kódu | Matúš Ujhelyi | OK | 13 | 9 |
| Dokumentácia k implementácii GUI | Ivana Bohunická | OK | 3 | 2 |
| Revízia dokumentácií | Ivana Bohunická | Pokračuje | 10 | 4,5 |
| Dokumentácia Cobertúra | Zuzana Ujhelyiová | OK | 1 | 1 |
| Revízia dokumentácií | Zuzana Ujhelyiová | Pokračuje | 15 | 12 |
| JavaDoc komentáre | Dominik Rerko | OK | 6 | 7 |
| Prezentácia MSI | Dominik Rerko | OK | 1 | 1 |
| Doladenie IR | Juraj Muránsky | Pokračuje | 3 | 3 |
| Dokumentácia Nightly Build | Juraj Muránsky | OK | 3 | 0,5 |
| Dokončenie android sender | Ján Greppel | OK | 10 | 15 |
| Oprava dokumentácie k android sender | Ján Greppel | OK | 1 | 1 |

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis úlohy** | **Zodpovedný** | **Od** | | **Do** | **Odhadovaný čas** |
| Spravenie rôznych testov z Mavenu | Zuzana Ujhelyiová | 5.12 | 8.12 | | 1 | |
| Dopísanie testov pre Mappera | Zuzana Ujhelyiová | 5.12 | 8.12 | | 5 | |
| Napísanie používateľskej príručky | Zuzana Ujhelyiová | 5.12 | 5.12 | | 3 | |
| Spraviť inštalátor | Matúš Ujhelyi | 5.12 | 9.12 | | 2 | |
| Priraviť projekt pre prezentáciu (na CDcku) | Matúš Ujhelyi | 5.12 | 9.12 | | 4 | |
| Spraviť GUI okno | Matúš Ujhelyi | 5.12 | 8.12 | | 1 | |
| Akceptačné testovanie Core | Juraj Muránsky | 5.12 | 8.12, 12:00 | | 4 | |
| Napísanie použivateľskej príručky | Ján Greppel | 5.12 | 7.12, 17:00 | | 3 | |
| Spravenie prezentácie na prototyp (dohodnúť to) | Ján Greppel | 5.12 | 9.12 | | 2 | |
| Akceptačné testovanie Core | Dominik Rerko | 5.12 | 7.12 | | 4 | |
| JavaDoc Mapperu | Ivana Bohunická | 5.12 | 7.12 | | 5 | |
| Záťažové testy | František Nagy | 5.12 | 8.12 | | 8 | |