# Zápis z 10. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			12.12.2012

Trvanie: 			8:00 – 10:00

Miestnosť: 			blok D – softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Filip Sucháč

Neprítomní: 			Gábor Nagy

Zapisovateľ: 			Martin Gregor

Téma stretnutia:

Kontrola stavu úloh zo 4. šprintu a ukončenie 4. šprintu. Prediskutovanie informácií k odovzdaniu projektu v zimnom semstri a k prezentácií produktu.

Vyhodnotenie úloh 3.šprintu:

- Marián mal výhrady k analýzam zahraničných tímov Nexus 3D a Androids. Povedal, že v nich nie je osobný prínos, ale sú skopírované. Tiež pripomenul už spomínané chyby dokumentácie ako popisky pod obrázkami a odkaz na ne z textu, taktiež aj tabuľky musia mať popisky a percentuálne rozdelenie podielu práce má byť na zapísané ako na každého pracujúceho nad danou úlohou.

- Filip svoju úlohu zvládol tak, že si prečítal diplomovky a práce na Zero Moment Point s použitím inverznej kynematiky. Marián povedal, že existuje mnoho riešení ako riešenie pomocou aproximačných rovníc gradientovou metódou, ale aj z praxe keď napríklad v automobilkách učia zváracích robotou  tak, že normálne chytia ruku robota a ukážu mu kam má ísť. Tie dáta čo potrebujeme sú vstupom do simulátora. Marián to zhodnotil, že to bola úloha čo u dávno mala byť. Preto do zadania nás požiadal aby sme dali aspoň základný návrh a kam smerujeme budúci semester.

- Jaro spravil analýzu a návody na low skill pohyby a dokument vložil dnes na wiki a do redminu.

- Matej musí vo svojom výstupe modelu sveta upraviť a pridať príklady volaní a správ.

- Martin zdokumentovanie test frameworku a návodu na vytváranie test casov zhodnotil, že úloha už bola predtým splnená a nemá takú náročnosť ako sa očakávalo. Navrhol strhnúť za úlohu body.

- Taktiež aj Filip za bug fix na testframeworku povedal, že nebolo čo opravovať len sme to nevedeli používať.

- Marián sa nakoniec vyjadril k tomu, čo máme odovzdať v piatok do druhej a to: všetko má buť aktualizované (stránka, wiki, redmine), všetky dokumenty nasadené tam kde majú byť (redmine, wiki, stránka) a v dokumentácii pridať záverečnú sumárnu kapitolu s pointermi na presné informácie. Ďalej Mariánovi poslať celý produkt (statický obraz wiki, záloha wiki, kód RoboCupu, Dokumentácie). Minimálne 24 hodín pred prezentáciou máme Mariánovy poslať našu prezentáciu.

Vyhodnotenie úloh:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4656 | ### Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze | Filip + všetci | 12/12/12 | neodkladná | rozpracovaná | 13 | 10 | špecifikácia a podrobný návrh na úrovni algoritmov, prístupov a na úrovni len odporúčania použitých tried a knižníc |
| 4847 | ### Celkový koncept fungovania | Gabo | 12/12/12 | normálna | dokončená | 13 | 6 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4850 | Analýza Low-level pohybov | Jaro | 12/12/12 | normálna | dokončená | 5 | 2 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4851 | ### Analýza High-level pohybov | Martin | 12/12/12 | normálna | dokončená | 8 | 2 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4852 | ### Analýza plánovačov | Jaro | 12/12/12 | normálna | dokončená | 8 | 4 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4853 | ### Koncept modelu sveta | Matej | 12/12/12 | normálna | dokončená | 5 | 3 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4854 | Analýza anotácií | Matúš | 12/12/12 | normálna | zrušená | 13 | 5 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4855 | Testframework | Martin | 12/12/12 | normálna | dokončená | 8 | 4 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4856 | ### Testframework bugfix | Filip | 12/12/12 | normálna | dokončená | 13 | 5 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4857 | ### Návod na používanie wiki | Gabo | 12/12/12 | normálna | dokončená | 3 | 2 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4858 | ### Návod na import zdrojových kódov pre NetBeans a Eclipse | Matúš | 12/12/12 | normálna | dokončená | 2 | 2 | wiki + potrebné dokumenty |

- Rozdelenie bodov úloh predchádzajúceho šprintu medzi členov tímu.

| ID | Popis | Zodpovední | Celkový počet bodov | Rozpis bodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4656 | ### Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze | Filip + všetci | 13 | Filip:3 |
| 4847 | ### Celkový koncept fungovania | Gabo | 13 | Gabo: 13 |
| 4850 | Analýza Low-level pohybov | Jaro | 5 | Jaro:5 |
| 4851 | ### Analýza High-level pohybov | Martin | 8 | Martin: 8 |
| 4852 | ### Analýza plánovačov | Jaro | 8 | Jaro: 8 |
| 4853 | ### Koncept modelu sveta | Matej | 5 | Matej: 5 |
| 4855 | Testframework | Martin | 8 | Martin: 1 |
| 4856 | ### Testframework bugfix | Filip | 13 | Filip: 1 |
| 4857 | ### Návod na používanie wiki | Gabo | 3 | Gabo: 3 |