# Zápis z 13. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			4.3.2013

Trvanie: 			18:30 – 21:00

Miestnosť: 			1.31a – Jobsovo softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Martin Gregor

Téma stretnutia:

Ukončenie piateho šprintu

Obsah stretnutia:

- Gabo začal úlohami nových členov. Všetky sú splnené. Pripomeul, že sme v stredu spolu robili na úlohách. Návrh taktiky Gabo, Jaro a Matej dokončil.

- Matej zapracoval Mariánove požiadavky. Nie všetky ale vačšinou áno. Marián poznamenal, že pri taktike treba brať do úvahy časové vzdialenosti a nie geometrické. Sledovať model súperovho hráča je dobré na to, aby bolo možné potom robiť odhady na základe získaných údajov a nie anotácii. Matej vysvetlil svoj návrh Mariánovi a prebehla diskusia ohľadom návrhu taktiky.

- Jaro pracoval na návrhu vyšších pohybov. Marián upomenul, že „nájdi loptu“ a „otoč sa k lopte“ sú dve rozdielne veci.

- K lowskilom sme sa nedostali. Mal to na starosti Gabo, ale nestihol to.

- Martin prezentoval taktiku, ktorá je implementovaná a jej možné vylepšenie. Po diskusií s Mariánom ale vysvitlo, že taktika je moc zlozita a momentálne pre nás neprodukujúca pokrok. Poznamenal že treba lepšie premyslieť komunikáciu medzi hráčmi aby vykonali čo najrýchlejšie pohyby.Treba pokračovať zistením úspechu získania lopty a potom počítaním prekážky v trajketórii (stretnutia dvoch dynamických objektov ako súpera a mojej lopty) a rovnaký algoritmus použiť na zistenie stretnutia útoku hráča a mňa.

- Filip riešil testframework a testcasy pre robocup súťaž. Pred beforeKickOf mu hráča vždy vrátilo na default pozíciu aj keď nastavil inú. Nesplnil všetko.

- Matej a Mišo ukázali pohyby.

- Marián rozdelil body

- Gabo zhodnotil šprint tak aby sme začali programovať menšie časti a tie potom zlepšovať a tým sa dostávať lepšie do kódu. Marián doplnil aby to vždy pridalo funkcionalitu a posunulo nás to dopredu. Marián dal cieľ do dalšieho šprintu aby sme mali hráča, ktorý dorazí s loptou až do brány. A tým postupovali k lepším výsledkom. A vždy prísť na polovicu šprintu tak ako na koniec tohto. Teda už s niečím pripravený a aby sme sa vedeli baviť o konkrétnych veciach. Dôležité je aby sa využilo to stretnutie v strede na rozumnú konzultáciu. Nový scrum master bude nabudúce vedieť čo bude robiť na ďaľšom stretnutí. Matej Červeňák je nový scrum master a začal 6. šprint. Potvrdil to čo povedal Gabo.

Vyhodnotenie úloh:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5112 | ### Štúdium wiki | Michal | 1.3.2013 | vysoká | splená | 1 | 1 | Naštudovaná wiki |
| 5111 | ### Štúdium wiki | Matej Š. | 1.3.2013 | vysoká | splená | 1 | 1 | Naštudovaná wiki |
| 5114 | ### Spustenie servera a hráča | Michal | 1.3.2013 | vysoká | splená | 1 | 1 | Predvedenie spustenia servera a hráča |
| 5113 | ### Spustenie servera a hráča | Matej Š. | 1.3.2013 | vysoká | splená | 1 | 1 | Predvedenie spustenia servera a hráča |
| 5115 | ### Vytvorenie pohybu | Michal | 1.3.2013 | vysoká | splená | 1 | 1 | Predvedenie pohybu: kliky |
| 5116 | ### Vytvorenie pohybu | Matej Š. | 1.3.2013 | vysoká | splená | 1 | 1 | Predvedenie pohybu: drepy |
| 4658 | Vylepšenia nižších pohybov | Gábor | 1.3.2013 | normálna | nová | 13 | 20 | Ukázať vyčistené chôdze a vylepšené chôdze |
| 5109 | ### Návrh vylepšenia vyšších pohybov | Jaro | 1.3.2013 | normálna | splená | 13 | 15 | Dokument s návrhom |
| 5108 | ### Návrh vylepšenia taktiky | Matej Č. | 1.3.2013 | normálna | splená | 13 | 15 | Dokument s návrhom |
| 4655 | ### Analýza a návrh videnia sveta | Martin | 1.3.2013 | normálna | splená | 13 | 20 | Dokument s analýzou a návrhom |
| 4657 | ### Príprava Test Frameworku na turnaj | Filip | 1.3.2013 | normálna | začatá | 13 | 15 | Predvedenie jednotlivých disciplín turnaja v Test Frameworku |
| 5110 | ### Oživenie stránky + wiki | Gábor | 4.3.2013 | normálna | splená | 1 | 1 | nasadenie wiki na náš server a spustenie stránky |

- Rozdelenie bodov úloh predchádzajúceho šprintu medzi členov tímu.

| ID | Popis | Zodpovední | Celkový počet bodov | Rozpis bodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5112 | ### Štúdium wiki | Michal | 1 | Michal:1 |
| 5111 | ### Štúdium wiki | Matej Š. | 1 | Matej Š.: 1 |
| 5114 | ### Spustenie servera a hráča | Michal | 1 | Michal:1 |
| 5113 | ### Spustenie servera a hráča | Matej Š. | 1 | Matej Š.:1 |
| 5115 | ### Vytvorenie pohybu | Michal | 1 | Michal:1 |
| 5116 | ### Vytvorenie pohybu | Matej Š. | 1 | Matej Š.:1 |
| 4658 | Vylepšenia nižších pohybov | Gábor | 13 | Gábor:0 |
| 5109 | ### Návrh vylepšenia vyšších pohybov | Jaro | 13 | Jaro:13 |
| 5108 | ### Návrh vylepšenia taktiky | Matej Č. | 13 | Gabo:4 Matej Č.:8 Jaro:1 |
| 4655 | ### Analýza a návrh videnia sveta | Martin | 13 | Martin:13 |
| 4657 | ### Príprava Test Frameworku na turnaj | Filip | 13 | Filip:2 |
| 5110 | Oživenie stránky + wiki | Gábor | 1 | Martin:1 |

Tasky na nový šprint:

Prioritizovať úlohy tak aby to viedlo k hráčovi idúcemu  s loptou až do súperovej brány.

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5237 | ### Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky | Martin | 18.3.2013 | vysoká | nová | 8 | 10 | počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov |
| 5238 | ### Pravdepodobnosť získania lopty | Martin | 18.3.2013 | vysoká | nová | 5 | 5 | pravdepodobnosť získania lopty našim tímom, počítam s časom a nie so vzdialenosťami |
| 5239 | ### Implementovať diagramy taktiky | Matej Š. | 18.3.2013 | vysoká | nová | 5 | 8 | implementovať rubyscript tak aby to hralo (podľa diagramov taktiky) |
| 5240 | ### Implementovať vedenie na bránu | Michal | 18.3.2013 | normálna | nová | 8 | 10 | do highskillov implementovat vedenie na branu |
| 5241 | ### Implementovať prihrávanie | Jaro | 18.3.2013 | normálna | nová | 8 | 10 | do highskillov implementovat prihravanie |
| 5243 | ### Optimalizovať kopanie do lopty | Jaro | 18.3.2013 | normálna | nová | 5 | 8 | kopanie do lopty zoptimalizovat (pridenie k lopte) |
| 4658 | Vylepšenia nižších pohybov | Gábor | 18.3.2013 | normálna | nová | 13 | 20 | Ukázať vyčistené chôdze a vylepšené chôdze |
| 5244 | ### Taktika na držanie formácie | Matej Č. | 18.3.2013 | normálna | nová | 13 | 15 | urobiť taktiku na držanie formácie, aby hráči nerobili príkiš dlhé presúvanie |
| 5245 | ### Prídenie k lopte zo správnej strany | Jaro | 18.3.2013 | normálna | nová | 8 | 9 | Dokument s návrhom |
| 4657 | ### Príprava Test Frameworku na turnaj | Filip | 18.3.2013 | normálna | začatá | 13 | 15 | pridenie k lopte zo spravnerj strany (pri prihravke alebo pri strele na branku alebo pri napredovani) |