# Zápis z 14. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			11.3.2013

Trvanie: 			18:00 – 19:00

Miestnosť: 			1.31a – Jobsovo softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Martin Gregor

Téma stretnutia:

Konzultácia v priebehu šprintu

Obsah stretnutia:

- Matej začal stretnutie tímu prezentovaním svojej práce. Diagramy má prerobené. Marián povedal, že implementáciou to nekončí.

- Jaro pozícioval hráča, ale má problém otočiť hráčam, lebo nevie vypočítať uhol. S Mariánom konzultovali, že existuje riešenie kde agent ide za loptou, čiže sa treba inšpirovať.

- Martin nestíhal do polovičky šprintu ničím prispieť, ale svoje úlohy nevidí zložito.

- Gabo spravil nové pohyby a optimalizoval walkfine-fast-2. Spravil pohyby s otáčaním doľava a doprava po trajektĺorií a otáčanie hlavy do oboch smerov súčasne.

- Mišo má vedenie lopty. Pozeral highskilly a lowskilly a zatiaľ nenašiel spôsob ako to poskladať. Podobne má problém keď hráč padne nenájde ju. Potrebuje optimalizovať prídenie zo správnej strany a úkroky

- Filip rieši testcase a posunul sa.

- Matej Š. robí na príhćhodu k lopte ale má problémy s ruby.

Stav úlohy:

Prioritizovať úlohy tak aby to viedlo k hráčovi idúcemu  s loptou až do súperovej brány.

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5237 | ### Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky | Martin | 18.3.2013 | vysoká | nová | 8 | 10 | počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov |
| 5238 | ### Pravdepodobnosť získania lopty | Martin | 18.3.2013 | vysoká | nová | 5 | 5 | pravdepodobnosť získania lopty našim tímom, počítam s časom a nie so vzdialenosťami |
| 5239 | ### Implementovať diagramy taktiky | Matej Š. | 18.3.2013 | vysoká | nová | 5 | 8 | implementovať rubyscript tak aby to hralo (podľa diagramov taktiky) |
| 5240 | ### Implementovať vedenie na bránu | Michal | 18.3.2013 | normálna | začatá | 8 | 10 | do highskillov implementovat vedenie na branu |
| 5241 | ### Implementovať prihrávanie | Jaro | 18.3.2013 | normálna | začatá | 8 | 10 | do highskillov implementovat prihravanie |
| 5243 | ### Optimalizovať kopanie do lopty | Jaro | 18.3.2013 | normálna | nová | 5 | 8 | kopanie do lopty zoptimalizovat (pridenie k lopte) |
| 4658 | Vylepšenia nižších pohybov | Gábor | 18.3.2013 | normálna | začatá | 13 | 20 | Ukázať vyčistené chôdze a vylepšené chôdze |
| 5244 | ### Taktika na držanie formácie | Matej Č. | 18.3.2013 | normálna | začatá | 13 | 15 | urobiť taktiku na držanie formácie, aby hráči nerobili príkiš dlhé presúvanie |
| 5245 | ### Prídenie k lopte zo správnej strany | Jaro | 18.3.2013 | normálna | začatá | 8 | 9 | Dokument s návrhom |
| 4657 | ### Príprava Test Frameworku na turnaj | Filip | 18.3.2013 | normálna | začatá | 13 | 15 | pridenie k lopte zo spravnerj strany (pri prihravke alebo pri strele na branku alebo pri napredovani) |