# Zápis z 1. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			10.10.2012

Trvanie: 			8:00 – 10:00

Miestnosť: 			blok D – softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Matúš Ondrejkovič, Filip Sucháč

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Matej Červeňák

Téma stretnutia:

Úvod k projektu RoboCup.

Spustenie prvého šprintu.

Vyhodnotenie úloh šprintu / Priebežný stav úloh šprintu:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Opis stretnutia:

- Zoznámenie sa s vedúcim.

- Ustanovenie SCRUM, ako metodiky vývoja.

- Úvodné informácie k projektu RoboCup na fakulte (server, vývoj v Jave, simulačné prostredie, wiki...).

- Rozhodnutie o rozbehaní projektov z posledného ročníka.

- Rozhodnutie o naštudovaní projektov z posledného ročníka.

- Rozhodnutie o naštudovaní projektov od zahraničných tímov.

- Diskusia o webovej stránke.

- Určenie verziovacieho nástroja = Git

- Určenie nástroja na manažment = Redmine (?)

Stanovené úlohy:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rozbehať webovú stránku. Skupinový mail ako obrázok. | Martin Gregor | 19/10/12 | normálna | nová |
| 1.2 | Rozbehať server na RoboCup. | Martin Gregor | 17/10/12 | vysoká | nová |
| 1.3 | Získať projekt od konkurenčného tímu z posledného roka. | Matej Červeňák | 17/10/12 | vysoká | nová |
|  | Spustiť hráča na server | Martin Gregor | 17/10/12 | vysoká | nová |
| 1.5 | Vytvoriť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore. | všetci | 24/10/12 | normálna | nová |
| 1.6 | Študovať dokumentáciu a projekty z minulých rokov. | všetci | 17/10/12 | normálna | nová |
| 1.7 | Študovať wiki k RoboCup-u. | všetci | 17/10/12 | normálna | nová |
| 1.8 | Študovať zahraničné tímy a zápasy. | všetci | 17/10/12 | normálna | nová |
| 1.9 | Analyzovať robotov a prečítať si o metódach učenia, stabilizácie... | Matúš Ondrejkovič, Jaroslav Grega, Filip Sucháč | 24/10/12 | normálna | nová |
| 1.10 | Rozbehať Git | Martin Gregor | 17/10/12 | normálna | nová |
| 1.11 | Nainštalovať Git u seba. | všetci | 24/10/12 | normálna | nová |
| 1.12 | Rozbehať manažérsky softvér (Redmine?) | Gábor Nagy | 17/10/12 | vysoká | nová |
| 1.13 | Databáza | Martin Gregor, Matúš Ondrejkovič | 24/10/12 | normálna | nová |

Poznámky:

-