# Zápis z 21. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			6.5.2013

Trvanie: 			18:00 – 20:00

Miestnosť: 			1.31a – Jobsovo softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Filip Sucháč

Téma stretnutia:

Ukončenie deviateho šprintu

Obsah stretnutia:

- Stav úloh tohto šprintu:

  - Gabo splnil implementáciu zastavovacej fáze chôdze

  - Matej Š. prišiel na príčinu padania hráča cez sieť, v ďalšej úlohe je potrebné padanie opraviť

  - všetci prispeli k splneniu úlohy aktualizovať wiki

  - chybu lokalizácie lopty pri formáciách mal na starosti Michal a s Filipom našli príčinu, úloha ostáva nedokončená, je potrebné chybu vyriešiť

  - Martin vyriešil úlohu teleportovania hráčov na pozície formácie pred začiatkom zápasu

Vyhodnotenie úloh:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Bug – lokalizácia lopty (pri formáciách) | Michal | 6.5.2013 | Vysoká | Neukončená | 8 | 10 | Implementácia s opraveným bugom |
| 9.2 | Aktualizácia wiki | Matej Č. | 6.5.2013 | Nízká | Ukončená | 8 | 10 | Aktualizovaná wiki |
| 9.3 | Nájsť dôvod padanie hráčov cez sieť | Matej Š | 6.5.2013 | Vysoká | Ukončená | 13 | 16 | Stabilný hra pri zosieťovaní |
| 9.4 | Zastavovacia fáza chôdze | Gabo | 6.5.2013 | Normálna | Ukončená | 5 | 8 | Vytvorený Low skill |
| 9.5 | Teleportovanie hráčov | Martin | 6.5.2013 | Normálna | Ukončená | 8 | 8 | Implementácia a ukážka |

- Rozdelenie bodov úloh predchádzajúceho šprintu medzi členov tímu.

| ID | Popis | Zodpovední | Celkový počet bodov | Rozpis bodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Bug – lokalizácia lopty (pri formáciách) | Michal | 8 | 0 |
| 9.2 | Aktualizácia wiki | Matej Č. | 8 | Matej Č.: 2, ostatní členovia po 1 bode |
| 9.3 | Nájsť dôvod padanie hráčov cez sieť | Matej Š | 13 | Matej Š.: 12, Matej Č.: 1 |
| 9.4 | Zastavovacia fáza chôdze | Gabo | 5 | Gabo: 5 |
| 9.5 | Teleportovanie hráčov | Martin | 8 | Martin: 8 |

Úlohy na nový šprint:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Doladenie štruktúry wiki | Gabo | 20.5.2013 | Normálna | Nová | 3 | 3 | Wiki aktualizovaná a doladená |
| 10.2 | Dokončenie dokumentácie | Matej Č. | 20.5.2013 | Normálna | Nová | 13 | 20 | Dokončená dokumentácia |
| 10.3 | Príprava plannerov pre turnaj | Filip | 20.5.2013 | Normálna | Nová | 8 | 15 | Plannery funkčné, predvedenie |
| 10.4 | Ušesanie low skillov | Gabo | 20.5.2013 | Normálna | Nová | 5 | 6 | Učesané low skilly v repozitári |
| 10.5 | Opravenie poziciovania hráča | Michal | 20.5.2013 | Vysoká | Pokračovanie úlohy: Bug – lokalizácia lopty (pri formáciách) | 13 | 20 | Opravené, predvedenie |
| 10.6 | Opravenie hry cez sieť | Matej Š. | 20.5.2013 | Vysoká | Nová | 8 | 8 | Opravené, predvedenie |

Poznámky:

- Úloha 9.5 bola pridelená v polovici šprintu.