# Zápis z 22. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			13.5.2013

Trvanie: 			17:00 – 19:00

Miestnosť: 			1.31a – Jobsovo softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Jaroslav Grega

Téma stretnutia:

Konzultácia priebehu šprintu

Obsah stretnutia:

- Martin odstránil problém s nahrávaním dokumentov na wiki

- Gabo premenoval názvy low-skill, tak aby mali zrozumiteľné názvy a presunul úlohu na Jara aby aktualizoval high-skilly

- Mišo konzultoval problém s lokalizáciou hráča. Treba pridať do každého HS lokalizáciu hráča a hráčovi pridať pamätanie si poslednej pozície

- Matej Č. informoval o príprave dokumentácie na finálne odovzdanie

- Filip informoval o príprave planerov na turnaj

- Matej Š – konzultoval problém so sieťou

- Marian nám oznámil, že treba pripraviť planer na voľnu jazdu napr. kop do výšky, postavanie sa na hlavu, …

Stav úloh:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Doladenie štruktúry wiki | Gabo | 20.5.2013 | Normálna | V priebehu | 3 | 3 | Wiki aktualizovaná a doladená |
| 10.2 | Dokončenie dokumentácie | Matej Č. | 20.5.2013 | Normálna | V priebehu | 13 | 20 | Dokončená dokumentácia |
| 10.3 | Príprava plannerov pre turnaj | Filip | 20.5.2013 | Normálna | V priebehu | 8 | 15 | Plannery funkčné, predvedenie |
| 10.4 | Učesanie low skillov | Gabo | 20.5.2013 | Normálna | V priebehu | 5 | 6 | Učesané low skilly v repozitári |
| 10.5 | Opravenie poziciovania hráča | Michal | 20.5.2013 | Vysoká | Pokračovanie úlohy: Bug – lokalizácia lopty (pri formáciách) | 13 | 20 | Opravené, predvedenie |
| 10.6 | Opravenie hry cez sieť | Matej Š. | 20.5.2013 | Vysoká | V priebehu | 8 | 8 | Opravené, predvedenie |

Poznámky: