# Zápis z 2. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			17.10.2012

Trvanie: 			8:00 – 10:00

Miestnosť: 			blok D – softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Matúš Ondrejkovič, Filip Sucháč

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Martin Gregor

Téma stretnutia:

Kontrola výsledkov od začiatku prvého šprintu

Určenie výstupov jednotlivých úloh a ich hodnotenia náročnosti

Vyhodnotenie úloh šprintu / Priebežný stav úloh šprintu:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rozbehať webovú stránku. Skupinový mail ako obrázok. | Martin Gregor | 19/10/12 | normálna | rozpracovaná | 8 | beží na správnej url, funkčná, naplnená podľa pokynov |
| 1.2 | Rozbehať server na RoboCup. | Martin Gregor | 17/10/12 | vysoká | rozpracovaná | 13 | všetci členovania majú naištalovaný server, na ktorý vedia pustiť hráča |
| 1.3 | Získať projekt od konkurenčného tímu z posledného roka. | Matej Červeňák | 17/10/12 | vysoká | splnená | ½ | ziskané zdrojové súbory |
|  | Spustiť hráča na server | Martin Gregor | 17/10/12 | vysoká | rozpracovaná | 3 | každý člen spustí hráča na svojom serveri |
| 1.5 | Vytvoriť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore. | vsetci | 24/10/12 | normálna | nová | 3 | každý člen vytvorí pohyb svojho hráča |
| 1.6 | Študovať dokumentáciu a projekty z minulých rokov. | Filip,Matej,Gabor | 17/10/12 | normálna | rozpracovaná | 1 | písomná analýza minimálne 3 tímov |
| 1.7 | Študovať wiki k RoboCup-u. | všetci | 17/10/12 | normálna | rozpracovaná | ½ | každý člen povie niečo zaujímave, čo sa dočítal na wiki |
| 1.8 | Študovať zahraničné tímy a zápasy. | všetci | 17/10/12 | normálna | rozpracovaná | 3 | analýza minimálne 6 tímov zo zahraničia so zaujímavými prístupmi |
| 1.9 | Analyzovať robotov a prečítať si o metódach učenia, stabilizácie... | Matúš Ondrejkovič, Jaroslav Grega, Filip Sucháč | 24/10/12 | normálna | rozpracovaná | 3 | prehľad existujúcich prístupov + analýza minimálne 2 prístupov reálnych modelov |
| 1.10 | Rozbehať Git | Martin Gregor | 17/10/12 | normálna | dokončená | ½ | založený repozitár na git |
| 1.11 | Nainštalovať Git u seba. | všetci | 24/10/12 | normálna | nová | ½ |  |
| 1.12 | Rozbehať manažérsky softvér (Redmine?) | Gábor Nagy | 17/10/12 | vysoká | rozpracovaná | 5 | každý člen tímu má prístup do manažérskeho softvéru |

Opis stretnutia:

- Prezentácia doteraz vykonanej práce.

- Určenie výstupov jednotlivých úloh

- Určenie váh úloh pomocou scrum pokeru.

Stanovené úlohy:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámky:

Poslať prístup na manažérsky sofvért a git Marianovi.

-