# Zápis z 6. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			7.11.2012

Trvanie: 			8:00 – 10:00

Miestnosť: 			blok D – softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Matúš Ondrejkovič, Filip Sucháč

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Matúš Ondrejkovič

- Marián skontroloval dokumentácie a úlohy predchádzajúceho šprintu. Nevyhovoval aktuálny hrubý návrh a stiahli sa body pridelené tejto úlohe kvôli neúplnému vypracovaniu. Treba vytvoriť presnejší návrh, tak aby sa dal implementovať. Dokumentácia bola vrátená tímu s tým, že doplní chýbajúce časti a odovzdá ju do ďalšieho dňa. K dokumentácii boli vytknuté nasledovné veci

  - Chýbajú sumárne kapitoly

  - Chýbal preberací protokol

  - Väčšie kapitoly musia mať úvod

  - Zoznam použitej literatúry na konci dokumentu

- Gábor – ťažko sa analyzujú zdrojové texty, hodila by sa pomoc od minuloročných tímov, systém nie je stabilný a často padá, problémy majú aj ostatní členovia tímu, v testframeworku ide pridať hráč iba Martinovi. Marián - treba zistiť či naozaj padá, môže byť problém servera, treba komunikovať na fórach, popýtať sa minuloročných tímov, v najhoršom prípade sám pomôže. Matúš – či nepomôže vygenerovanie sekvenčných diagramov k analýze zdrojových kódov, Marián – nie. Marián – s analýzou nepomôže, bolo by vhodné keby každý z tímu prezentoval vlastnú časť analyzovaných zdrojových textov

- Martin- či pri trénovaní stratégii škola poskytne stroje, podľa Mariána áno lebo viac hráčov nespustíme na jednom serveri, ale sústrediť sa treba na taktiku hráča a nato stačí jeden hráč

- Pre ďalšie smerovanie projektu Marián odporúčal hlavne

  - Pohľad na svet- zatiaľ nie je potrebný, možno časom vyplynie námet na zlepšenie

  - TestFramework

  - Pohyby – zvlášť sa venovať chôdze a ostatným pohybom

  - Taktika a stratégia ale hlavne taktika hráča

- Na základe predchádzajúceho bodu boli navrhnuté úlohy pre ďalší šprint. Scrum pokru sa zúčastnil aj Marán.

- Nabudúce obsadiť miesto s tabuľou aby sme mohli písať algoritmy a diskutovať

- Michal Barla chce prísť na stretnutie tímu. Bude niekedy v pondelok 19:00. Pred stretnutím treba poslať mail Marianovi aj Michalovi.

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | ### Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča | Gábor | 21/11/12 | normálna | stará | 8 | Spísaná analýza. Návrh možností vylepšenia |
| 3.2 | ### Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze | Matúš | 21/11/12 | neodkladná | nová | 13 | špecifikácia a podrobný návrh na úrovni algoritmov, prístupov a na úrovni len odporúčania použitých tried a knižníc |
| 3.3 | ### Analýza pohybov | Matej | 21/11/12 | neodkladná | nová | 13 | štatistický report o tom či pohyby fungujú alebo nefungujú |
| 3.4 | ### Špecifikácia a návrh vylepšenia pohybov | Filip | 21/11/12 | urgentná | nová | 13 | špecifikácia a podrobný návrh vylepšenia pohybov. pohybov je veľa, čiže navrhnite vylepšenie len tam kde to je potrebné alebo navrhnite nové pohyby |
| 3.5 | ### Špecifikácia a návrh taktiky agenta (vyššie pohyby) | Jaroslav | 21/11/12 | urgentná | nová | 13 | podrobný návrh na úrovni algoritmov (pseudokódy) už konkrétnych vyšších pohybov |
| 3.6 | ### Prezentácia analyzovaného kódu | Martin, všetci | 21/11/12 | vysoká | nová | 8 | prezentácie analyzovaných častí kódu |
| 3.7 | ### Stretnutie s minulorčným účastníkom projektu RoboCup | Gábor | 28/11/12 | vysoká | nová | 2 | Naplánované stretnutie, pripravené otázky, oboznámenie člena s našimi otázkami vopred |

- Rozdelenie bodov úloh predchádzajúceho šprintu medzi členov tímu.

| ID | Popis | Zodpovední | Celkový počet bodov | Rozpis bodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Návrh celkovej práce počas projektu | Matej Č. + všetci | 4 | 2/3 každý |
| 2.2 | Git – importovanie a kríženie hráčov | Matúš, Martin | 3 | Martin Gregor: 2 Gábor Nagy: 1 |
| 2.3 | Analýza z. kódu hráča tímov High5 a Tím 17 žije...roka. | Martin + všetci | 20 | Martin Gregor: 4 Gábor Nagy: 4 Filip Sucháč: 4 Jaroslav Grega: 4 Matúš Ondrejkovič: 4 |
| 2.4 | Vytvoriť dokumentáciu aj so šablónou | Matej | 3 | Matej Červeňák: 3 |
| 2.6 | Koding guide (šablóna-metodika) | Filip | 3 | Filip Sucháč: 3 |
| 2.7 | Metodika na používanie Git-u | Matúš, Martin | 3 | Matúš Ondrejkovič: 3 |

- Dňa 15.11. o 13:30 sa uskutočnilo stretnutie tímu za účelom prezentovania analyzovaných častí zdrojových textov, prezentovaná bola aj funkcionalita a každý bol oboznámený so zdrojovými textami, Filip ukázal používanie junit testov, Gábor kontaktoval člena minuloročného tímu Robocup, ktorý je ochotný pomôcť ale zatiaľ nemá čas