# Zápis zo 9. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 			5.12.2012

Trvanie: 			8:00 – 9:00

Miestnosť: 			blok D – softvérové štúdio

Prítomní

Pedagóg: 			Ing. Marián Lekavý, PhD.

Členovia tímu: 	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,

Filip Sucháč

Neprítomní: 			-

Zapisovateľ: 			Martin Gregor

Téma stretnutia:

Priebežná kontrola stavu  úloh zo štvrtého šprintu a diskusia k už uskutočnenej prezentácii o aplikovaní poznatkov v tímovom projekte.

O čom sme diskutovali:

- Marián sa opýtal Jara, že prečo v prezentácií mal len jedno riziko, veď sme ich spomínali viac.

- Marián sa spýtal na pokrok tímu pri plnení úloh. Martin povedal, že k úlohe popisu fungovania a vytvárania highskill pohybov mu už zostáva len spísať dokument a k úlohe popísania fungovania test frameworku sa vyjadril, že začal na tom pracovať. Matej sa úlohy Model sveta ešte nedotkol ale začal pracovať spoločne na úlohe čo má s Jarom. Filip návrh chôdze už má predstavu, už to len dotiahnuť na úroveň algoritmu a použitých knižníc. Marián mu odporučil sa pozrieť po existujúcich riešeniach, lebo zatiaľ hovoríme o vstupoch a výstupoch, ale o transformácii vstupov na výstupy ešte nie a to je dôležité do návrhu. Gabo má hotovú úlohu návod na používanie wikipedie RoboCupu. Všetci máme za úlohu si to pozrieť na wikipedii. Použil stránku v anglitčine na editovanie wikipedie. Pridal návod a odkaz na vkladanie súborov a odkaz na zoznam súborov. Návod na editáciu bočného panelu použil pôvodný, ale nefungoval mu. Dokončil popis fungovania highskill a lowskill pohybov a koncept fungovania volania highskill, lowskill pohybov a plánovača a návod umiestnil na wikipediu RoboCupu. Martin to po ňom skontroloval, hlavne diagrami a obrázky, či sedia s reálnym stavom kódu. Marián mal výhradu ku kapitolám bez textu iba s obrázkom, obrázky boli bez popisku a neodkazovalo sa na ne v texte.

- Gabo sa opýtal čo nám ostáva urobiť. Marián povedal, že dokumentáciu treba dokončiť, stránka musí byť aktualizovaná a všetky dokumenty na nej aj s výsledným prototypom. Čiže zdrojové súbory wikipedie, záloha databázy wikipedie, link na wikipediu, návrh pohybov, prezentácia, aktuálny hráč (Jim, RoboCupLibrary, TestFramewok), dokumentácie. Prezentácia musí obsahovať to čo sme urobili (wikipedia) a to čo chceme ísť robiť návrh. Matej povedal, že je načase aby sme začali pracovať na dokumentácii k projektu a Mariánovi pripomenul nech donesie budúce stretnutie dokumentácie, aby sme ich mohli doplniť. Máme deň pred stretnutím poslať upozernenie v emaili.

- Martin sa opýtal na Mariánov názor o prezentácii. Marián povedal, že sme sa mali viac sústrediť na wikipédiu RoboCupu, keďže to bol náš prototyp. Prezentácia bola vedená v domnení, že agent je naším prototypom.

Priebežný stav úloh:

| ID | Popis | Zodpovední | Dátum splnenia | Priorita | Stav | Body | Čas [hod] | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | ### Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze | Filip + všetci | 12/12/12 | neodkladná | rozpracovaná | 13 | 10 | špecifikácia a podrobný návrh na úrovni algoritmov, prístupov a na úrovni len odporúčania použitých tried a knižníc |
| 4.1 | ### Celkový koncept fungovania | Gabo | 12/12/12 | normálna | dokončená | 13 | 6 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4.2 | Analýza Low-level pohybov | Jaro | 12/12/12 | normálna | rozpracovaná | 5 | 2 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4.3 | ### Analýza High-level pohybov | Martin | 12/12/12 | normálna | rozpracovaná | 8 | 2 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4.4 | ### Analýza plánovačov | Jaro | 12/12/12 | normálna | nová | 8 | 4 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4.5 | ### Koncept modelu sveta | Matej | 12/12/12 | normálna | nová | 5 | 3 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4.6 | Analýza anotácií | Matúš | 12/12/12 | normálna | zrušená | 13 | 5 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4.7 | Testframework | Martin | 12/12/12 | normálna | rozpracovaná | 8 | 4 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4.8 | ### Testframework bugfix | Filip | 12/12/12 | normálna | nová | 13 | 5 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4.9 | ### Návod na používanie wiki | Gabo | 12/12/12 | normálna | ukončená | 3 | 2 | wiki + potrebné dokumenty |
| 4.10 | ### Návod na import zdrojových kódov pre NetBeans a Eclipse | Matúš | 12/12/12 | normálna | zrušená | 2 | 2 | wiki + potrebné dokumenty |

Poznámky:

Nové úlohy neboli zadané. V utorok pred ďalším stretnutím poslať Mariánovi mail nech na ďalšie stretnutie donesie dokumentácie. Všetci povinne prečítať wiki. Získať prístup na server k wikipédii a pozrieť export wikipedie, kvôli záloham a odovzdaniu prototypu projektu o týždeň v piatok. Výstup projektu sme sa s Mariánom dohodli, že mu odovzdáme ak to bude možné (pozrieť podmienky odovzdania) elektronicky a potom pri prezentácii vytlačenou formou.