- Zápis zo stretnutia č. 1 tímu č. 5

- Téma stretnutia:	Úvodné stretnutie – úvodná analýza a rozdelenie úloh

Dátum stretnutia:	30.09.2013

Čas stretnutia:		18:00 – 19:40

Miesto stretnutia:	Laboratórium počítačového videnia a počítačovej grafiky (UAI FIIT)

Účastníci:		Bc. Duško Dogandžić		Bc. Dávid Durčák	Bc. Ján Handzuš

Bc. Patrik Hlaváč		Bc. Marek Jakab	Bc. Matej Marcoňák

Bc. Daniel Soós		Bc. Martina Trégerová

Ing. Peter Kapec, PhD.

Zapisovateľ:		Bc. Daniel Soós

Vedúci stretnutia:	Ing. Peter Kapec, PhD.

- Priebeh stretnutia:

- Úvod do problematiky:

- diskusia k predmetu

- priblíženie podporných technológií na riešenie projektu

- prvotný náčrt termínov.

- Prehľad podporných nástrojov:

  - Git repozitáre - Github, GitFlow, HubFlow

  - Redmine – nástroj podporujúci aj metodiku SCRUM

  - Qt – framework použiteľný na viacerých platformách

  - API OpenSceneGraph – nie je potrebné explicitne využívať OpenGL

  - osgART knižnica – poskytnutie knižnice ARToolKit.

- Hlavné témy stretnutia:

  - opis potenciálneho riešenia projektu – výhoda spomenutých technológií,      spôsob ukladania 3D grafov

  - prvý prototyp – základ so značkami, nadstavba už existujúceho riešenia

  - diskusia o výstupnom riešení projektu – k dispozícii by mala byť špeciálna fólia na premietanie

  - prihláška na TP Cup.

- Rozdelenie úloh v tíme.

- Ukážka školského projektu zaoberajúca sa danou témou na dodatočnom stretnutí.

- Úlohy do nasledujúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Riešiteľ | Termín začiatku | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Návrh tímovej webstránky | Patrik | 30.09.2013 | 07.10.2013 | Riešená |
| 0.2 | Preskúmanie oblasti GitFlow a HubFlow | Matej | 30.09.2013 | 07.10.2013 | Riešená |
| 0.3 | Skúmanie podpory Qt a OpenSceneGraph na Windows platformách | Dávid, Marek | 30.09.2013 | 07.10.2013 | Riešená |
| 0.4 | Vytvorenie šablón pre dokumenty | Daniel | 30.09.2013 | 07.10.2013 | Riešená |
| 0.5 | Vytvorenie tímového plagátu | Patrik | 30.09.2013 | 07.10.2013 | Riešená |
| 0.6 | Rozbehnutie aplikácie Redmine | Martina | 30.09.2013 | 14.10.2013 | Riešená |
| 0.7 | Analýza softvéru 3DVisual | Dávid, Ján, Marek, Martina, Duško | 30.09.2013 | 14.10.2013 | Riešená |
| 0.8 | Prihláška na TP Cup | Marek | 30.09.2013 | 28.10.2013 | Riešená |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Na stretnutí sme sa dozvedeli, ako by mal vyzerať výstup projektu a bližšie sme sa oboznámili so základnou problematikou.