- Zápis zo stretnutia č. 7 tímu č. 5

- Téma stretnutia:	Zhodnotenie doterajšieho priebehu šprintu a jeho ďalšie plánovanie

Dátum stretnutia:	11.11.2013

Čas stretnutia:		16:00 – 18:20

Miesto stretnutia:	Laboratórium počítačového videnia a počítačovej grafiky (UAI FIIT)

Účastníci:		Bc. Duško Dogandžić		Bc. Dávid Durčák	Bc. Ján Handzuš

Bc. Patrik Hlaváč		Bc. Marek Jakab	Bc. Matej Marcoňák

Bc. Daniel Soós		Bc. Martina Trégerová

Ing. Peter Kapec, PhD.

Zapisovateľ:		Bc. Dávid Durčák

Vedúci stretnutia:	Ing. Peter Kapec, PhD.

- Priebeh stretnutia:

- Hlavné témy stretnutia:

- Martina zahájila stretnutie a vyjadrila sa postupne k úlohám, ktoré sa riešia v rámci tretieho šprintu

- Marek sa vyjadril k importovaniu rozpoznania tváre do celkového programu – riešenie úlohy je už v pokročilom štádiu, implementácia nie je v kompletnom stave, ale už sa istá časť do programu importovala, zároveň sa odstránili v programe zbytočné hlavičky; podľa jeho odhadu by mal byť další týždeň v rámci šprintu ideálny na vyriešenie úlohy

- Martina a Ján o prieskumnom prototypovaní osgART a ARToolkit: druhý menovaný je už zastaralý a má menšiu podporu, s rozbehaním osgART sa vyskytli problémy, ale ostáva hlavne sa dozvedieť, čo by nám v projekte priniesol osgART a čo Kinect – aké sú možnosti ich prepojenia, nakoľko ich využijeme; môže sa stať, že sa budeme primárne koncentrovať len na OpenCV a OpenNI

- Daniel a Patrik nemali v týždni možnosť pracovať priamo s Kinectom, keďže sa zariadenie nenachádzalo v škole, ale počas stretnutia rozbehali príkladové zdrojové kódy pre Kinect, ktoré poskytovala knižnica OpenNI a NITE

- Dávid preukázal progres v globálnom prehľade o programe, už je k dispozícii na Dropbox viacero dokumentov (diagramov), ktoré znázorňujú modularitu a organizovanie zdrojového kódu, ďalší týždeň by mal byť postačujúci na vyriešenie úlohy

- Duško sa vyjadril, že zmenu pozadia v programe je možné vykonať a existuje k tomu aj funkcia, ktorá by to mala priamo riešiť – implementáciu si predstavuje tak, že táto funkcionalita by sa pre používateľa zobrazovala ako opcionálna

- Matej riešil rozbitie programu na moduly, sieťové nastavenia a databázu je vhodné odpojiť - vedúci schválil, že databáza sa nech ani nerieši, ideálnym výstupom pre tento proces by mohli byť aj dll súbory

- Dávid o oprave libnoise: je to vyriešené, ešte sa tam niečo má zakomponovať a otestovať.

- Ďalšie témy na stretnutí:

  - vedúci projektu oboznámil tím s návrhom, ktorý mu prezentovala Martina ohľadom architektúry programu – po dohode s tímom sa bude pokračovať v trende, aký nastavil aj Marek pri detekcii tváre, t.j. najprv vyriešiť samostatne danú funkcionalitu a potom ho integrovať do celkového programu ako modul

  - vedúci sa detailnejšie vrátil k osgART a ARToolkit, či vôbec vie tím ako chce tieto knižnice využiť, po dohode to budú riešiť v tomto týždni ešte aj osobne, treba brať do ohľadu aj to, do akej miery sa dá implementovať požiadavky s OpenNI pre Kinect a, hlavne, ako môžu tieto knižnice spolupracovať

  - vedúci zároveň ešte pripomenul Dávidovu úlohu: do akej miery vie identifikovať konkrétne moduly v programe; následne nakreslili na tabuľku kostru programu – Dávidov návrh je, aby sa novovytváraná časť oddelila od starého riešenia aj v GUI toolbare

  - vedúci vyzdvihol Marekovo riešenie s rozpoznaním tváre: je to vhodný postup; taktiež zdôraznil, že v zásade pre každý ďalší používateľský príbeh pôjdu vlastné namespacy – Marek dodal, že on sám vo svojom riešení využil dva namespacy

  - ďalšie identifikované príbehy do backlogu: rozpoznávanie gest a program aby nerobil skoky pri centralizovaní pohľadu, ale sa ten proces vizualizoval

  - skúšali sa príklady s Kinectom, vedúci pripomínal aj, že s osgART by sa tiež mali vyskúsať niektoré dostupné príklady

  - OpenCV popritom, že by nemal mať problémy so spoluprácou s OpenNI, taktiež môže aj slúžiť ako alternatíva v tom prípade, že Kinect nie je k dispozícii

  - Martina pripomenula dokumentáciu, ktorá by mala byť hotová do začiatku nového šprintu, keďže v budúcom týždni sa koná prvé odovzdávanie.

- Úlohy v treťom šprinte (posledný dodefinovaný po tomto stretnutí):

| ID | Popis úlohy | Riešiteľ | Termín začiatku | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | osgART – prieskumné prototypovanie | Martina | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Riešená |
| 3.2 | Kinect – prieskumné prototypovanie | Daniel, Patrik | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Riešená |
| 3.3 | Import rozpoznania tváre do programu | Marek | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Riešená |
| 3.4 | Globálny pohľad na program | Dávid | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Riešená |
| 3.5 | Zmena pozadia v programe | Duško | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Riešená |
| 3.6 | Import OpenCV do programu | Marek | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Riešená |
| 3.7 | Spôsob rozbitia programu na moduly | Matej | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Riešená |
| 3.8 | Úprava 3Dvisual pre novšie verzie knižníc | Ján | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Riešená |
| 3.9 | Oprava libnoise | Dávid | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Riešená |
| 3.10 | Integrovanie dokumentov do dokumentácií | Daniel | 11.11.2013 | 18.11.2013 | Riešená |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Na stretnutí sme diskutovali o aktuálnom stave tretieho šprintu a identifikovali sme aj nové príbehy do product backlogu, ktoré sa budú riešiť v nadchádzajúcich šprintoch.