- Zápis zo stretnutia č. 8 tímu č. 5

- Téma stretnutia:	Zhodnotenie tretieho šprintu a plánovanie štvrtého

Dátum stretnutia:	18.11.2013

Čas stretnutia:		18:00 – 21:10

Miesto stretnutia:	Laboratórium počítačového videnia a počítačovej grafiky (UAI FIIT)

Účastníci:		Bc. Duško Dogandžić		Bc. Dávid Durčák	Bc. Ján Handzuš

Bc. Patrik Hlaváč		Bc. Marek Jakab	Bc. Matej Marcoňák

Bc. Daniel Soós		Bc. Martina Trégerová

Ing. Peter Kapec, PhD.

Zapisovateľ:		Bc. Ján Handzuš

Vedúci stretnutia:	Ing. Peter Kapec, PhD.

- Priebeh stretnutia:

- Hlavné témy stretnutia:

- Dávid zahájil stretnutie a postupne sa vyjadril k úlohám – riešitelia prebrali slovo od neho

- Marek importoval spolu s OpenCV už aj konkrétnu detekciu tváre do softvéru – ďalej už mieni riešiť, ako sa dopracovať k 3D efektu v grafe

- Matej sa vyjadril k modularite programu a s tým súvisiacou refaktorizáciou kódu: problémom je, že sú triedy až príliš previazané, čo nikdy nie je optimálne; vedúci navrhuje, aby sa aspoň jednoznačne oddeliteľné časti rozbili, dobrým kandidátom je sieťové pripojenie v programe

- Dávid k tomu povedal, že triedy Data a Model by sa tiež mali dať oddeliť

- Dávid skompletizoval úlohu o globálnom programe, momentálne identifikoval problémy s pochopením fungovania kamery v OSG – vedúci navrhol možné riešenie aj s OpenGL, prípadne s inými projekciami

- Daniel a Patrik o OpenNI: verzia 2 vyzerá najsľubnejšie pre prácu na projekte (Marek sa pridáva k názoru), kým priamo na stretnutí sa otestoval aj na Linuxe Kinect – drivery, ktoré poskytuje inštalácia OpenNI2 boli validné

- vedúci zdôraznil, aby sa prišlo na to, aké výstupy vracia knižnica a následne ako tieto výstupy vie využiť napr. OSG

- Martina a Ján zhodnotili, že osgART nie je vhodné využiť pre ciele tohto projektu, vedúci navrhol pozrieť sa na knižnicu ArUco – vyskúšať dostupné príklady a zistiť, ako sa dá získať translačná matica značky

- Duško sa vyjadril k zmene pozadia – úloha vyriešená, ostáva doladiť menšie problémy, ktoré súvisia s chybami predošlej implementácie

- Ján vyriešil aktualizáciu OSG v programe – je to otestované a nachádza sa v develop vetve, pričom boli vymazané nepoužívané premenné a pridané ifdef bloky pre chod programu na OS X.

- Ďalšie témy na stretnutí:

- vedúci upozornil, že v kóde by sa nemali nachádzať 0 pri priradeniach pre pointre, ale NULL

  - striktnejšia verzia kompilátora so zmenenými parametrami vo Visual Studio nefungovala, takže takéto takáto podoba testovania kódu bude možné skôr len v Linux prostrediach

  - dokumentácia ešte finišuje v deň stretnutia, kedže aj samotný koniec šprintu bol definovaný na pondelnajšie dni, takže vytlačená verzia bude dostavená vedúcemu v priebehu týždňa

- Vyhodnotenie úloh z tretieho šprintu:

| ID | Popis úlohy | Riešiteľ | Termín začiatku | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | osgART – prieskumné prototypovanie | Martina | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Dokončená |
| 3.2 | Kinect – prieskumné prototypovanie | Daniel, Patrik | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Dokončená |
| 3.3 | Import rozpoznania tváre do programu | Marek | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Dokončená |
| 3.4 | Globálny pohľad na program | Dávid | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Dokončená |
| 3.5 | Zmena pozadia v programe | Duško | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Dokončená |
| 3.6 | Import OpenCV do programu | Marek | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Dokončená |
| 3.7 | Spôsob rozbitia programu na moduly | Matej | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Dokončená |
| 3.8 | Úprava 3Dvisual pre novšie verzie knižníc | Ján | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Dokončená |
| 3.9 | Oprava libnoise | Dávid | 05.11.2013 | 18.11.2013 | Dokončená |
| 3.10 | Integrovanie dokumentácie | Daniel | 11.11.2013 | 18.11.2013 | Dokončená |

- Úlohy do štvrtého šprintu:

| ID | Popis úlohy | Riešiteľ | Termín začiatku | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Pohyb kamery podľa tváre | Marek | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.2 | Výpočet pozície očí | Marek | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.3 | Import rozpoznania tváre do programu | Marek | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.4 | Metóda pre výpočet novej pozície kamery podľa tváre | Dávid | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.5 | Nájdenie špeciálnej projekcie | Dávid | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.6 | Oprava chýb pre opciu apply | Duško | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.7 | Vytvoriť ikonu | Duško | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.8 | Vytvorenie modulov | Matej | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.9 | Úprava *.h súborov a CMakeLists | Matej | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.10 | Import ArUco a jeho testovanie | Martina | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.11 | ArUco a jeho prepojenie s OSG | Ján | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.12 | Zmena pozadia za reálnu scénu | Ján | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.13 | Impoert OpenNI do programu | Daniel | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.14 | Rozpoznávanie gest | Patrik | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Na stretnutí sme vyhodnotili tretí šprint a naplánovali si úlohy na ďalší. Následne sme ohodnotili zložitosť úloh a priradili ich. Niektoré úlohy boli ešte v teň deň rozbité na ďalšie podúlohy, hlavne ArUco ako nová knižnica potrebuje rozsiahlejšiu analýzu a testovanie v tomto prostredí, tým pádom bolo možné vytvoriť menšie podúlohy – v Redmine je zobrazený už tento tvar.