Zápis zo stretnutia č. 9 tímu č. 5

- Téma stretnutia:	Revízia doterajšieho priebehu štvrtého šprintu

- Aktuálny šprint:	Štvrtý šprint

Dátum stretnutia:	25.11.2013

Čas stretnutia:		18:00 – 20:05

Miesto stretnutia:	Laboratórium počítačového videnia a počítačovej grafiky (UAI FIIT)

Účastníci:		Bc. Duško Dogandžić		Bc. Dávid Durčák	Bc. Ján Handzuš

Bc. Patrik Hlaváč		Bc. Marek Jakab	Bc. Matej Marcoňák

Bc. Daniel Soós		Bc. Martina Trégerová

Ing. Peter Kapec, PhD.

Zapisovateľ:		Bc. Duško Dogandžić

Vedúci stretnutia:	Ing. Peter Kapec, PhD.

- Priebeh stretnutia:

- Hlavné témy stretnutia:

- Ján zahájil stretnutie – najprv sa vyjadril k vlastným úlohám,

- testoval vetvu, ktorú vytvoril vedúci – neúspešne,

- nainštaloval ArUco a prešiel všetky príklady, nie však každý zdrojový kód; v blízkej dobe nasleduje import ArUco do softvéru,

- Marek a jeho úloha (pohyb kamery podľa tváre) je už v takom štádiu, že sa môže spraviť spojenie vetvy s develop vetvou, kým jeho vetva bude znovuvytvorená, aby sa pracovalo na úlohe ďalej, napr. je možné ešte vyriešiť vzdialenosť hlavy od kamery,

- Dávid prezentoval vedúcemu implementáciu pohybu kamery podľa tváre, riešenie bolo schávelné vedúcim – v pokračovaní šprintu treba vyriešiť ešte zapracovanie hĺbky a korekciu projekcie,

- vedúci ešte navrhol doplnenie osi o koordináty do scény, aby sa pri vývoji dalo lepšie orientovať pri posunoch,

- Matej o úprave *.h súborov a CMakeLists: niektoré hlavičkové súbory sa ani nepoužívajú – napr. v triedach, ktoré riešia databázu,

- vedúci k tomu dodal, že principiálne by mali byť všetky zahrnutia súborov v header súboroch, getter a setter funkcie môžu byť teoreticky aj implementované v týchto súboroch, všetko ostatné len deklarovať,

- Matej ďalej povedal o úprave, že mu program padal počas testovania na jednej triede; niektoré nepoužívané časti kódu však zmazal alebo zakomentoval,

- Daniel k importu OpenNI a NiTe: úprava CMakeLists ešte neprebehla, bola len vytvorená vlastná develop vetva pre tento proces – nie je to prípade OpenCV, ktorá po inštalácii obsahuje aj súbor pre Cmake, bude treba importovať OpenNI aj NiTe spôsobom, že sa pre ne vytvorí CmakeLists súbor

- vedúci navrhol, že by potenciálne vedel upraviť Makefile pre knižnicu nachádzajúcu sa na GitHub repozitári OpenNI a taktiež povedal, že videl jedno riešenie v osgART príkladoch, kde bola vyriešená problematika importu OpenNI

- Patrik do svojho riešenia (detekcia ruky a gest) úspešne zahrnul príkladové zdrojové kódy, ktoré by mali byť súčasťou softvéru po importovaní OpenNI

- Duško začal riešiť svoje úlohy, ale ešte v nich príliš nepokročil.

- Ďalšie témy na stretnutí:

- vedúci prišiel s požiadavkou, aby sa do určitej miery upravilo aj grafické rozhranie programu,

  - vedúci taktiež zdôraznil, že na začiatku vývoja je vhodné ešte častejší merge, nakoľko používame nové knižnice v projekte, tým pádom je dobré ich mať čo najskôr v hlavnej develop vetve,

  - vedúci ešte nemal čas prečítať si dokumentáciu, dostane sa k tomu v priebehu týždňa.

- Úlohy do štvrtého šprintu:

| ID | Popis úlohy | Riešiteľ | Termín začiatku | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Pohyb kamery podľa tváre | Marek | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.2 | Výpočet pozície očí | Marek | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.3 | Import rozpoznania tváre do programu | Marek | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.4 | Metóda pre výpočet novej pozície kamery podľa tváre | Dávid | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.5 | Nájdenie špeciálnej projekcie | Dávid | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.6 | Oprava chýb pre opciu apply | Duško | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.7 | Vytvoriť ikonu | Duško | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.8 | Vytvorenie modulov | Matej | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.9 | Úprava *.h súborov a CMakeLists | Matej | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.10 | Import ArUco a jeho testovanie | Martina | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.11 | ArUco a jeho prepojenie s OSG | Ján | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.12 | Zmena pozadia za reálnu scénu | Ján | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.13 | Impoert OpenNI do programu | Daniel | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |
| 4.14 | Rozpoznávanie gest | Patrik | 19.11.2013 | 02.12.2013 | Riešená |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Na stretnutí sme hodnotili doterajší priebeh štvrtého šprintu a prezentovali vedúcemu implementované časti projektu.