Zápis zo stretnutia č. 11 tímu č. 5

- Téma stretnutia:	Revízia k doterajšiemu priebehu piateho šprintu

- Aktuálny šprint:	Piaty šprint

Dátum stretnutia:	09.12.2013

Čas stretnutia:		17:00 – 18:40

Miesto stretnutia:	Laboratórium počítačového videnia a počítačovej grafiky (UAI FIIT)

Účastníci:		Bc. Duško Dogandžić		Bc. Dávid Durčák	Bc. Ján Handzuš

Bc. Patrik Hlaváč		Bc. Marek Jakab	Bc.Daniel Soós				Bc. Martina Trégerová

Ing. Peter Kapec, PhD.

Zapisovateľ:		Bc. Daniel Soós

Vedúci stretnutia:	Ing. Peter Kapec, PhD.

- Priebeh stretnutia:

- Hlavné témy stretnutia:

- Dávid prezentoval svoju úlohu vedúcemu,

- Marek sa zapojil do diskusie a informoval tím o návratových hodnotách OpenCV – štruktúra, kde sa udržiava obraz z kamery je k dispozícii,

- tím sa zhodol na spôsobe, akým vyrieši spoluprácu tejto podúlohy s OpenCV,

- Ján riešil zmenu pozadia, s vedúcim riešili konflikty a zároveň našli spôsob konvertovania OpenCV obrázku do osg,

- Martina prezentovala svoj program s využitím ArUco,

- Duško dlho konzultoval svoju úlohu s vedúcim – ukázal mu ako môže fungovať cppcheck v projekte, otestovali to a dohodli sa na tom, ako bude prebiehať testovanie týmto nástrojom,

- Daniel oznámil, že riešil zatiaľ len dokumentáciu v priebehu tohto šprintu.

- Ďalšie témy na stretnutí:

- vedúci priniesol vytlačenú dokumentáciu z minulého odovzdávania, aby sa to mohlo dať dopĺňať,

- tím s vedúcim sa dohodol, že prvoradé je teraz vyriešiť dokumentáciu, samotný prototyp ako obsah elektronického média je možné odovzdať aj po odovzdaní dokumentácie, keď sa vyriešia všetky spojenia aktuálne riešených funkcionalít do develop vetvy,

- vedúci a tím sa dohodli, že projekt a bude riešiť aj medzisemestrálne, ak bude potreba, pripadá aj možnosť stretnutia, hlavne je však dôležité používať aktívnejšie mailing list,

- tím si pripomenul prezentáciu v rámci predmetu Manažment v informačných systémoch: prešli sa jednotlivé body, ktoré sa týkajú prezentácie.

- Úlohy v piatom šprinte:

| ID | Popis úlohy | Riešiteľ | Termín začiatku | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Vytváranie modulov | Matej | 03.12.2013 | 16.12.2013 | Riešená |
| 5.2 | Výpočet vzdialenosti tváre od kamery | Marek | 03.12.2013 | 16.12.2013 | Riešená |
| 5.3 | Projekcia podľa vzdialenosti | Dávid | 03.12.2013 | 16.12.2013 | Riešená |
| 5.4 | Import OpenNI2 a NiTe2 | Daniel | 03.12.2013 | 16.12.2013 | Riešená |
| 5.5 | Import ArUco | Ján, Martina | 03.12.2013 | 16.12.2013 | Riešená |
| 5.6 | Statické testovanie | Duško | 03.12.2013 | 16.12.2013 | Riešená |
| 5.7 | Aktualizácia webstránky | Patrik | 03.12.2013 | 16.12.2013 | Riešená |
| 5.8 | Tvorba dokumentácií | Daniel | 03.12.2013 | 16.12.2013 | Riešená |
| 5.9 | Zmena pozadia za reálnu scénu | Ján | 03.12.2013 | 16.12.2013 | Riešená |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Na stretnutí sme vyhodnotili doterajší priebeh posledného šprintu v semestri a dohodli sa na pokračovaní tak tohto šprintu ako aj celkového projektu.