- Zápis zo stretnutia č. 5 tímu č. 5

- Téma stretnutia:	Ďalšie plánovanie druhého šprintu, identifikovanie budúceho stavu pre začiatok tretieho šprintu

Dátum stretnutia:	28.10.2013

Čas stretnutia:		18:00 – 19:40

Miesto stretnutia:	Laboratórium počítačového videnia a počítačovej grafiky (UAI FIIT)

Účastníci:		Bc. Duško Dogandžić		Bc. Dávid Durčák	Bc. Ján Handzuš

Bc. Patrik Hlaváč		Bc. Marek Jakab	Bc. Matej Marcoňák

Bc. Daniel Soós		Bc. Martina Trégerová

Ing. Peter Kapec, PhD.

Zapisovateľ:		Bc. Patrik Hlaváč

Vedúci stretnutia:	Ing. Peter Kapec, PhD.

- Priebeh stretnutia:

- Hlavné témy stretnutia:

- Marek zahajoval stretnutie; analýza OpenCV skompletizovaná, kompilačné chyby v programe v stave riešenia

- Martina o analýze Doxygen: automatická tvobra HTML dokumentov, generovanie dokumentácie, písanie komentárov ručne podľa metodiky, nie automaticky

- Marek navrhuje pracovať nad fungujúcou verziou a riešiť simultánne rozpoznávanie tváre popri oprave kompilačných chýb

- Marek potvrdil vedúcemu odovzdanie prihlášky na TP Cup

- Matej a Dávid pripomenuli, že riešia fixáciu kompilačných chýb v starej verzie

- vedúci povedal, že mieni zmeniť cmake kvôli používaniu externých knižníc – osgART, prípadne Kinect môže byť problematické, tento Cmakelist.txt by mal byť lepší ako ten starý; zároveň oznámil tímu, že na jeho notebooku šlo skompilovať program

- vedúci taktiež objasnil, že k osgART pravdepodobne bude potrebné buildovať knižnicu, kým k OpenCV existujú aj binárky

- Ján pospájal návody inštalovania programu na rôzne platformy.

- Ďalšie témy súvisiace s druhým šprintom:

  - vedúci sa s tímom dohodol, že analýza sa skompletizuje v rámci aktuálneho šprintu a ďalej už bude riešiť primárne implementačné, resp. návrhovo implementačné časti projektu

  - vedúci zdôraznil, že je vhodné postupovať pri analýzach jednotlivých technológií tak, aby analýzujúci člen tímu aj reálne využil tieto vedomosti

  - Dávid a Matej konkretizovali chybné časti programu s vedúcim

  - vedúci o 3DVisual: niekto má zobraťako úlohu ovládanie zdrojového kódu – nie do detailov, ale je prospešné vedieť poskytnúť informácie ostatným členom ohľadom tried, modulov, funkcionalít v kóde aspoň všeobecne

  - tak ako je potrebné dokončiť analýzu, je treba to mať už aj zdokumentované – prvé odovzdávanie sa blíži

  - tím by mal zistiť chod importovania ARToolkit, a tiež prehĺbiť vedomosti o OSGart , či jeho pridaná hodnota je dostatočná pre tento projekt

  - iní by si mali naštudovať Kinect – aká je jeho podpora v C++, resp. jeho spolupráca s knižnicami

  - plán do budúcnosti: do konca semestra minimálne vyriešiť rozpoznávanie tváre a detekciu značky.

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho šprintu:

| ID | Popis úlohy | Riešiteľ | Termín začiatku | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Fixácia kompilačných chýb v predchádzajúcom programe, ktorý sa nachádza na GitHub | Dávid, Ján, Matej | 22.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |
| 2.2 | Nasadenie Gitu na vlastný stroj a osvojenie si manuálov k tomu | všetci | 22.10.2013 | 05.11.2013 | Dokončená |
| 2.3 | Pokročilá analýza osgART, skúmanie využitia knižníc v existujúcom riešení | Marek, Matej | 22.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |
| 2.4 | Prihláška na TP Cup | Marek | 22.10.2013 | 05.11.2013 | Dokončená |

- Nové úlohy do druhého šprintu:

| ID | Popis úlohy | Riešiteľ | Termín začiatku | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Rozpoznanie tváre | Marek | 28.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |
| 2.6 | Globálny pohľad na program | Dávid | 28.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |
| 2.7 | Analýza Kinectu a spolupracujúcich knižníc | Daniel, Patrik | 28.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |
| 2.8 | Merge projektu v Git | Dávid, Matej | 28.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |
| 2.9 | Analýza osgART | Ján, Martina | 28.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |
| 2.10 | Úprava 3Dvisual pre novšie verzie knižníc | Ján | 28.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |
| 2.11 | Prezentácia SCRUM (SCRUM panel) | Marek, Martina, Patrik | 28.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |
| 2.12 | Spojenie analýz do dokumentácie | Daniel | 28.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |
| 2.13 | Skompletizovanie Git metodiky | Matej | 28.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |
| 2.14 | Aktualizácia webstránky | Patrik | 28.10.2013 | 05.11.2013 | Riešená |

- Zhodnotenie stretnutia:

- Na stretnutí sme konzultovali čiastočné výsledky druhého šprintu a rozdelili sme si ďalšie, nové úlohy v rámci šprintu.