**Zápis zo stretnutia č. 15**

**Dátum a čas stretnutia:** 04.03.2014, 10:00 - 13:00

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Lukáš Cáder(Švédsko), Jaroslav Dzurilla, Roland Gášpár, Martin Londák(Švédsko), Michal Ševčík(Švédsko), Matej Toma

**Vedúci:** Martin Londák, **Zapisovateľ:** Roland Gášpár, **Overovateľ:** Michal Ševčík

**Priebeh stretnutia:**

* Prešli sme si úlohy z predošlého šprintu. Niektoré úlohy neboli dokončené a preniesli sa do ďalšieho šprintu.
* Dohodli sme sa na stretnutí so študentmi ekonomickej univerzity v pondelok 10.03.2014 o 12:00.
* Zaviedlo sa, že najneskôr v sobotu o 12:00 musia byť úlohy rozpracované.
* Menšie úlohy:
  + Roland: prepísať text pri odkaze na iTransit aplikáciu.
  + Matej: napísať Michalovi Dornerovi ohľadne konzultácie úloh, každý má mať pripravené nejaké otázky
  + Martin D.: pripraviť osnovu na pondelňajšiu prezentáciu ohľadne plánovania a odhadovania v projekte
  + Michal: vypísanie a parsovanie logov z aplikácie do čitateľnejšej podoby

**Retrospektíva:**

**Continue:**

* robiť retrospektívy po stretnutiach
* používať skype na komunikáciu
* posielanie priebežných reportov
* priebežná práca na dokumentácii
* používanie dropboxu

**Start:**

* zlepšiť osobné plánovanie šprintových úloh
* nech sa do gitu na server dávajú aj nedorobené veci s poznámkou na koľko to je spravené

**Stop:**

* rozoberať nepodstatné veci na stretnutiach
* vytvárať prezentovaný produkt pred začiatkom šprintu
* neskoré nahratie úlohy do gitu

**Predchádzajúce úlohy:**

* Úloha 159 je rozpracovaná, ale je potrebné ju ešte dokončiť
* Úlohy 162, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184 sú dokončené
* Úloha 159 je rozpracovaná, treba dokončiť automatickú aktualizáciu údajov
* Úloha 174 je dokončená ale treba upraviť výpis logov
* Úloha 182 je rozpracovaná, ešte chýbajú niektoré ikony

**Rozdelené úlohy:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [FIIT STU](https://jira.fiit.stuba.sk/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+VIRTFIIT+AND+created+%3E%3D+2014-03-04) | | | | | | | |
| Displaying **12** issues at **04/Mar/14 10:26 PM**. | | | | | | | |
| **Key** | **Summary** | **Assignee** | **Status** | **Resolution** | **Created** | **Estimate** | **Description** |
| [VIRTFIIT-195](https://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-195) | Spracovanie dataset z Radcu | Michal Sevcik | Open | *Unresolved* | 4.3.2014 13:41 | 14400 | Pomôcť Martinovi Lonadákovi so spracovaním datasetu z Radcu |
| [VIRTFIIT-194](https://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-194) | Spracovanie textu z excel súboru | Martin Londak | Open | *Unresolved* | 4.3.2014 13:39 | 28800 | Spracovať dataset od Veroniky Štrbákovej s odpoveďami a otázkami z Radcu. Treba pre Každú otázku a odpoveď vyhľadať aspoň 2 kľúčové slová na základe ktorých sa bude dať vyhľadávať. |
| [VIRTFIIT-193](https://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-193) | Načítavanie jedálnych lístkov a MHD | Lukas Cader | Open | *Unresolved* | 4.3.2014 13:32 | 57600 | Zistiť ako sa predčítavajú MHD spojenia a jedálne lístky. Aké sú čakacie doby medzi jednotlivými dopytmi, keď sa sťahuje cez rôzne typy pripojenia (wifi, 3g, 4g).    Ak sú čakacie doby väčšie ako 1 sekunda, potom treba implementovať dialog, ktorý bude zobrazovať priebeh sťahovania (1/7 .. 7/7). |
| [VIRTFIIT-192](https://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-192) | Pomôcť Dušekovi s implementáciou mapy okolia | Roland Gaspar | Open | *Unresolved* | 4.3.2014 13:26 | 21600 |  |
| [VIRTFIIT-191](https://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-191) | Vytvoriť návrh rozloženia odkazov | Jaroslav Dzurilla | Open | *Unresolved* | 4.3.2014 13:21 | 7200 | Do štvrtka 23:59 treba poslať aspoň dva návrhy na tímový mail + Kovárovej. Stiahnuť logá odkazov a vytvoriť návrh ich rozloženia na obrazovke. |
| [VIRTFIIT-190](https://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-190) | Možnosť vyhľadávania nad MHD | Matej Toma | Open | *Unresolved* | 4.3.2014 13:16 | 54000 | Napísať Čerňaskému za nefungujúce MHD počas prázdnin(jarné 31 39), opýtať sa, že prečo nefunguje servis na získanie informácií o zastávke na základe jej idčka. Umožniť vyhľadávanie nad zastávkami MHD a číslami spojov v našej aplikácii. |
| [VIRTFIIT-189](https://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-189) | CLONE - Implementácia mapy okolia | Martin Dusek | Open | *Unresolved* | 4.3.2014 12:56 | 54000 | Zistiť ako funguje parser na poschodia budovy a začať pracovať na implementácii mapy okolia do aplikácie. |
| [VIRTFIIT-188](https://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-188) | CLONE - Otváracia hodiny na študijnom oddelení | Roland Gaspar | In Progress | *Unresolved* | 4.3.2014 12:54 | 64800 | Po kliknutí na ikonku študijného oddelenia sa zobrazia otváracie hodiny. Kedy sú študijné referentky k dispozícii. |
| [VIRTFIIT-187](https://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-187) | CLONE - Update údajov v rámci MHD | Michal Sevcik | Open | *Unresolved* | 4.3.2014 12:53 | 14400 | Pokúsiť sa spraviť automatický update po 24 hodinách od zobrazenia MHD, aj keď aplikácia stále beží. |
| [VIRTFIIT-186](https://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-186) | CLONE - Rozlišovať SVG a PNG ikony pre rozličné verzie Androidu | Martin Londak | Open | *Unresolved* | 4.3.2014 12:52 | 28800 | Zobrazovať PNG pre nižšie verzie Androidu a SVG pre vyššie, ktoré to podporujú. |
| [VIRTFIIT-185](https://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-185) | Úprava máp poschodia | Matej Toma | Open | *Unresolved* | 4.3.2014 12:50 | 3600 | Zjednotiť fonty (čísla miestností, popisy), pridať popisy na vrchné poschodia k firmám. |
| Generated at Tue Mar 04 22:26:44 CET 2014 by Roland Gaspar using JIRA 5.1.6#785-sha1:8d9ee55efd0253d225a09d2c55f2f71a303affe4. | | | | | | | |